Постановление Правительства РД от 27.06.2014 N 292 (ред. от 25.12.2014) "О реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2014 году" (вместе с "Краткосрочным планом реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2014 году")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 15.06.2016

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 июня 2014 г. N 292

О РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2014-2040 ГОДЫ В 2014 ГОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РД

от 25.12.2014 N 685)

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 2.2 и 12 Закона Республики Дагестан от 9 июля 2013 года N 57 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить:

краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы в 2014 году согласно приложению N 1;

размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах в разрезе муниципальных образований Республики Дагестан на 2014 год согласно приложению N 2;

объем долевого финансирования краткосрочных муниципальных планов за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан и бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан в 2014 году согласно приложению N 3.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Республики Дагестан

А.ГАМИДОВ

# Приложение N 1

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 27 июня 2014 г. N 292

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2014-2040 ГОДЫ В 2014 ГОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. Постановления Правительства РД

от 25.12.2014 N 685)

## Перечень

многоквартирных домов, подлежащих капитальному

ремонту, которые включены в краткосрочный план

| N п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Республике Дагестан | x | x | x | x | x | 96389,36 | 90570,06 | 73720,27 | 4414 | 230755641,00 | 106447523,00 | 51101194,00 | 38593531,00 | 34613393,00 | 2562,78 | 5573,00 | x |
| Итого по Ботлихскому району | x | x | x | x | x | 4032,00 | 3104,60 | 1719,40 | 224 | 14000878,00 | 6458604,00 | 3535222,00 | 1906920,00 | 2100132,00 | 4509,72 | 5573,00 | x |
| 1. | с. Ботлих, д. 2 | 1984 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1403,00 | 1091,40 | 665,80 | 84 | 4668374,00 | 2153521,00 | 1178764,00 | 635833,00 | 700256,00 | 4277,42 | 5573,00 | 12.2014 |
| 2. | с. Ботлих, д. 3 | 1983 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1339,00 | 1063,00 | 651,60 | 85 | 4666846,00 | 2152816,00 | 1178379,00 | 635624,00 | 700027,00 | 4390,26 | 5573,00 | 12.2014 |
| 3. | с. Ботлих, д. ТМО | 1987 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1290,00 | 950,20 | 402,00 | 55 | 4665658,00 | 2152267,00 | 1178079,00 | 635463,00 | 699849,00 | 4910,19 | 5573,00 | 12.2014 |
| Итого по г. Дербенту | x | x | x | x | x | 11221,00 | 11221,00 | 11221,00 | 600 | 37946997,00 | 17504951,00 | 9293219,00 | 5456778,00 | 5692049,00 | 3381,78 | 4780,00 | x |
| 4. | г. Дербент, пр-кт Агасиева, д. 13г | 1981 |  | панельные | 5 | 9 | 6082,50 | 6082,50 | 6082,50 | 289 | 21867907,00 | 10087666,00 | 5355450,00 | 3144605,00 | 3280186,00 | 3595,22 | 4780,00 | 12.2014 |
| Итого по Республике Дагестан | x | x | x | x | x | 96389,36 | 90570,06 | 73720,27 | 4414 | 230755641,00 | 106447523,00 | 51101194,00 | 38593531,00 | 34613393,00 | 2562,78 | 5573,00 | x |
| 5. | г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 39 | 1973 |  | панельные | 5 | 6 | 5138,50 | 5138,50 | 5138,50 | 311 | 16079090,00 | 7417285,00 | 3937769,00 | 2312173,00 | 2411863,00 | 3129,14 | 4780,00 | 12.2014 |
| Итого по г. Каспийску | x | x | x | x | x | 34687,70 | 34687,70 | 21486,11 | 1901 | 26119230,00 | 12048798,00 | 6318243,00 | 3834304,00 | 3917885,00 | 752,98 | 4702,00 | x |
| 6. | г. Каспийск, ул. Абдуллаева, д. 1 | 1987 |  | каменные, кирпичные | 5 | 8 | 6337,00 | 6337,00 | 3972,00 | 365 | 4950990,00 | 2283893,00 | 1197644,00 | 726805,00 | 742648,00 | 781,28 | 4702,00 | 12.2014 |
| 7. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 29а | 1996 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3709,00 | 3709,00 | 1829,00 | 165 | 3429280,00 | 1581927,00 | 829543,00 | 503418,00 | 514392,00 | 924,58 | 4702,00 | 12.2014 |
| 8. | г. Каспийск. ул. Ленина, д. 23 | 1970 |  | панельные | 5 | 5 | 3351,10 | 3351,10 | 2903,00 | 185 | 2497530,00 | 1152111,00 | 604153,00 | 366637,00 | 374629,00 | 745,29 | 4702,00 | 12.2014 |
| 9. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 34 | 1973 |  | панельные | 5 | 4 | 3336,00 | 3336,00 | 1959,81 | 187 | 2332730,00 | 1076088,00 | 564287,00 | 342445,00 | 349910,00 | 699,26 | 4702,00 | 12.2014 |
| 10. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 50 | 1985 |  | панельные | 9 | 7 | 11062,10 | 11062,10 | 5512,30 | 635 | 5440620,00 | 2509758,00 | 1316086,00 | 798683,00 | 816093,00 | 491,83 | 4702,00 | 12.2014 |
| 11. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 1 | 1975 |  | каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1054,90 | 1054,90 | 1054,90 | 49 | 1126720,00 | 519755,00 | 272554,00 | 165403,00 | 169008,00 | 1068,08 | 4702,00 | 12.2014 |
| 12. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 3 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1046,10 | 1046,10 | 886,50 | 65 | 1126720,00 | 519755,00 | 272554,00 | 165403,00 | 169008,00 | 1077,07 | 4702,00 | 12.2014 |
| 13. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 31 | 1979 |  | панельные | 5 | 4 | 2936,00 | 2936,00 | 1972,80 | 138 | 2247390,00 | 1036720,00 | 543644,00 | 329917,00 | 337109,00 | 765,46 | 4702,00 | 12.2014 |
| 14. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 5 | 1977 |  | каменные, кирпичные | 5 | 1 | 1041,50 | 1041,50 | 991,80 | 54 | 1126720,00 | 519755,00 | 272554,00 | 165403,00 | 169008,00 | 1081,82 | 4702,00 | 12.2014 |
| 15. | пгт Кирпичный, ул. Военный городок, д. 5 | 1985 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 306,00 | 306,00 | 264,00 | 22 | 822930,00 | 379617,00 | 199067,00 | 120806,00 | 123440,00 | 2689,31 | 4702,00 | 12.2014 |
| 16. | пгт Кирпичный, ул. Индустриальная, д. 6 | 1985 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 508,00 | 508,00 | 140,00 | 36 | 1017600,00 | 469419,00 | 246157,00 | 149384,00 | 152640,00 | 2003,15 | 4702,00 | 12.2014 |
| Итого по г. Махачкале | x | x | x | x | x | 41520,26 | 36888,46 | 35154,32 | 1546 | 131461067,00 | 60642973,00 | 26594574,00 | 24504346,00 | 19719174,00 | 3563,75 | 4702,00 | x |
| 17. | г. Махачкала, пр-кт Аметхана Султана, д. 3 | 1991 |  | панельные | 10 | 2 | 4552,00 | 3950,00 | 3950,00 | 60 | 9554529,00 | 4407504,00 | 1932881,00 | 1780964,00 | 1433180,00 | 2418,87 | 4702,00 | 12.2014 |
| 18. | г. Махачкала, пр-кт Петра Первого, д. 43 | 1976 |  | панельные | 5 | 4 | 4750,20 | 4079,10 | 3785,00 | 142 | 14718271,00 | 6789538,00 | 2977506,00 | 2743486,00 | 2207741,00 | 3608,22 | 4702,00 | 12.2014 |
| 19. | г. Махачкала, пр-кт Петра Первого, д. 49 | 1975 |  | панельные | 5 | 6 | 7144,00 | 5760,00 | 5247,36 | 240 | 20830300,00 | 9609017,00 | 4213970,00 | 3882768,00 | 3124545,00 | 3616,37 | 4702,00 | 12.2014 |
| 20. | г. Махачкала, ул. А.Гаджиева, д. 10 | 1977 |  | панельные | 5 | 8 | 6091,50 | 5371,50 | 5371,50 | 298 | 17791050,00 | 8207010,00 | 3599130,00 | 3316252,00 | 2668658,00 | 3312,12 | 4702,00 | 12.2014 |
| 21. | г. Махачкала, ул. Аскерханова, д. 6 | 1981 |  | панельные | 5 | 6 | 4998,06 | 4690,56 | 4690,56 | 159 | 18899458,00 | 8718318,00 | 3823360,00 | 3522860,00 | 2834920,00 | 4029,25 | 4702,00 | 12.2014 |
| 22. | г. Махачкала, ул. Аскерханова, д. 7 кор. А | 1981 |  | панельные | 5 | 6 | 5018,80 | 4991,60 | 4773,10 | 181 | 18588449,00 | 8574848,00 | 3760443,00 | 3464888,00 | 2788270,00 | 3723,95 | 4702,00 | 12.2014 |
| 23. | г. Махачкала, ул. И.Казака, д. 5 | 1985 |  | каменные, кирпичные | 5 | 4 | 2874,20 | 2674,20 | 2326,60 | 164 | 12505040,00 | 5768570,00 | 2529770,00 | 2330940,00 | 1875760,00 | 4676,18 | 4702,00 | 12.2014 |
| 24. | г. Махачкала, ул. Ф.Энгельса, д. 44 | 1975 |  | панельные | 5 | 8 | 6091,50 | 5371,50 | 5010,20 | 302 | 18573970,00 | 8568168,00 | 3757514,00 | 3462188,00 | 2786100,00 | 3457,87 | 4702,00 | 12.2014 |
| Итого по Каякентскому району | x | x | x | x | x | 4928,40 | 4668,30 | 4139,44 | 143 | 21227469,00 | 9792197,00 | 5359936,00 | 2891183,00 | 3184153,00 | 5128,10 | 4805,00 | x |
| 25. | с. Новокаякент, ул. Дахадаева, д. 11 | 1988 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 843,50 | 764,20 | 764,20 | 16 | 3397275,00 | 1567153,00 | 857812,00 | 462710,00 | 509600,00 | 4445,53 | 4805,00 | 12.2014 |
| 26. | с. Новокаякент, ул. Дахадаева, д. 31 | 1978 |  | каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1424,00 | 1424,00 | 1020,74 | 42 | 6625119,00 | 3056167,00 | 1672843,00 | 902341,00 | 993768,00 | 4652,47 | 4805,00 | 12.2014 |
| 27. | с. Новокаякент, ул. Новая, д. 44 | 1969 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 600,00 | 600,00 | 547,40 | 19 | 2765500,00 | 1275726,00 | 698288,00 | 376661,00 | 414825,00 | 4609,17 | 4805,00 | 12.2014 |
| 28. | с. Новокаякент, ул. П.Морозова, д. 18 | 1968 |  | каменные, кирпичные | 2 | 2 | 961,40 | 850,00 | 850,00 | 24 | 3500661,00 | 1614854,00 | 883917,00 | 476790,00 | 525100,00 | 4118,42 | 4805,00 | 12.2014 |
| 29. | с. Новые Викри, ул. Салихова, д. 10 | 1982 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 559,00 | 489,60 | 489,60 | 17 | 2343239,00 | 1080921,00 | 591668,00 | 319150,00 | 351500,00 | 4786,03 | 4805,00 | 12.2014 |
| 30. | с. Первомайское, ул. Школьная, д. 67 | 1972 |  | каменные, кирпичные | 2 | 1 | 540,50 | 540,50 | 467,50 | 25 | 2595675,00 | 1197376,00 | 655408,00 | 353531,00 | 389360,00 | 4802,36 | 4805,00 | 12.2014 |

## Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана

| N п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  |  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по Республике Дагестан в 2014 году | 96389,36 | 4414 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230755641,00 | 230755641,00 |
| 1. | Ботлихский район | 4032,00 | 224 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14000878,00 | 14000878,00 |
| 2. | г. Дербент | 11221,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37946997,00 | 37946997,00 |
| 3. | г. Каспийск | 34687,70 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26119230,00 | 26119230,00 |
| 4. | г. Махачкала | 41520,26 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131461067,00 | 131461067,00 |
| 5. | Каякентский район | 4928,40 | 143 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21227469,00 | 21227469,00 |

## Реестр

многоквартирных домов, подлежащих капитальному

ремонту, которые включены в краткосрочный план

по видам ремонта

| N п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды, установленные частью 2 статьи 16 Закона Республики Дагестан от 9 июля 2013 года N 57 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по субъекту: | 230755641,00 | 60888667,00 | 0 | 0,00 | 29213,60 | 97346261,80 | 0,00 | 0,00 | 35218,00 | 28436215,20 | 33209186,00 | 10513301,00 | 362010,00 |
| Итого по Ботлихскому району | 14000878,00 | 2692944,00 | 0,00 | 0,00 | 2693,00 | 9091605,00 | 0,00 | 0,00 | 2118,00 | 1377276,00 | 506676,00 | 234609,00 | 97768,00 |
| 1. | с Ботлих, д. 2 | 4668374,00 | 897648,00 | 0 | 0,00 | 927,00 | 3030535,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | 459092,00 | 168892,00 | 78203,00 | 34004,00 |
| 2. | с Ботлих, д. 3 | 4666846,00 | 897648,00 | 0 | 0,00 | 927,00 | 3030535,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | 459092,00 | 168892,00 | 78203,00 | 32476,00 |
| 3. | с Ботлих, д. ТМО | 4665658,00 | 897648,00 | 0 | 0,00 | 839,00 | 3030535,00 | 0,00 | 0,00 | 706,00 | 459092,00 | 168892,00 | 78203,00 | 31288,00 |
| Итого по г. Дербенту | 37946997,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3402,00 | 10209933,00 | 0,00 | 0,00 | 6965,00 | 1032045,00 | 25979363,00 | 725656,00 | 0,00 |
| 4. | г. Дербент, пр-кт Агасиева, д. 13г | 21867907,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1920,00 | 6018995,00 | 0,00 | 0,00 | 3791,00 | 621379,00 | 14788245,00 | 439288,00 | 0,00 |
| 5. | г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 39 | 16079090,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1482,00 | 4190938,00 | 0,00 | 0,00 | 3174,00 | 410666,00 | 11191118,00 | 286368,00 | 0,00 |
| Итого по г. Каспийску | 26119230,00 | 856690,00 | 0 | 0,00 | 10983,50 | 23697540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1565000,00 | 0,00 |
| 6. | г. Каспийск, ул. Абдуллаева, д. 1 | 4950990,00 | 104540,00 | 0 | 0,00 | 2328,00 | 4671450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 0,00 |
| 7. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 29а | 3429280,00 | 106600,00 | 0 | 0,00 | 1264,00 | 3147680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 0,00 |
| 8. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 23 | 2497530,00 | 108650,00 | 0 | 0,00 | 1085,00 | 2213880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 0,00 |
| 9. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 34 | 2332730,00 | 102800,00 | 0 | 0,00 | 1085,00 | 2054930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 0,00 |
| 10. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 50 | 5440620,00 | 84300,00 | 0 | 0,00 | 2113,00 | 5301320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 |
| 11. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 1 | 1126720,00 | 67400,00 | 0 | 0,00 | 386,50 | 884320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 0,00 |
| 12. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 3 | 1126720,00 | 67400,00 | 0 | 0,00 | 386,50 | 884320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 0,00 |
| 13. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 31 | 2247390,00 | 102600,00 | 0 | 0,00 | 1061,00 | 1969790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 0,00 |
| 14. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 5 | 1126720,00 | 67400,00 | 0 | 0,00 | 386,50 | 884320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175000,00 | 0,00 |
| 15. | пгт Кирпичный, ул. Военный городок, д. 5 | 822930,00 | 26400,00 | 0 | 0,00 | 364,00 | 741530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 |
| 16. | пгт Кирпичный, ул. Индустриальная, д. 6 | 1017600,00 | 18600,00 | 0 | 0,00 | 524,00 | 944000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55000,00 | 0,00 |
| Итого по г. Махачкале | 131461067,00 | 57339033,00 | 0 | 0,00 | 9168,10 | 44615481,80 | 0,00 | 0,00 | 22901,00 | 23323053,20 | 0,00 | 6183499,00 | 0,00 |
| 17. | г. Махачкала, пр-кт Аметхана Султана, д. 3 | 9554529,00 | 4076131,00 | 0 | 0,00 | 576,60 | 3419707,00 | 0,00 | 0,00 | 3394,00 | 1409907,00 | 0,00 | 648784,00 | 0,00 |
| 18. | г. Махачкала, пр-кт Петра Первого, д. 43 | 14718271,00 | 7124435,00 | 0 | 0,00 | 702,00 | 4051203,00 | 0,00 | 0,00 | 1563,00 | 2917493,00 | 0,00 | 625140,00 | 0,00 |
| 19. | г. Махачкала, пр-кт Петра Первого, д. 49 | 20830300,00 | 10010790,00 | 0 | 0,00 | 1213,00 | 6026590,00 | 0,00 | 0,00 | 2254,00 | 4053380,00 | 0,00 | 739540,00 | 0,00 |
| 20. | г. Махачкала, ул. А.Гаджиева, д. 10 | 17791050,00 | 8023057,00 | 0 | 0,00 | 1658,70 | 5622267,00 | 0,00 | 0,00 | 3520,00 | 3650540,00 | 0,00 | 495186,00 | 0,00 |
| 21. | г. Махачкала, ул. Аскерханова, д. 6 | 18899458,00 | 7604030,00 | 0 | 0,00 | 1400,00 | 7416210,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 2869398,00 | 0,00 | 1009820,00 | 0,00 |
| 22. | г. Махачкала, ул. Аскерханова, д. 7 кор. А | 18588449,00 | 7553865,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 7323322,80 | 0,00 | 0,00 | 3360,00 | 2701441,20 | 0,00 | 1009820,00 | 0,00 |
| 23. | г. Махачкала, ул. И.Казака, д. 5 | 12505040,00 | 4809614,00 | 0 | 0,00 | 759,10 | 4696012,00 | 0,00 | 0,00 | 2490,00 | 1904179,00 | 0,00 | 1095235,00 | 0,00 |
| 24. | г. Махачкала, ул. Ф.Энгельса, д. 44 | 18573970,00 | 8137111,00 | 0 | 0,00 | 1658,70 | 6060170,00 | 0,00 | 0,00 | 3520,00 | 3816715,00 | 0,00 | 559974,00 | 0,00 |
| Итого по Каякентскому району | 21227469,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2967,00 | 9731702,00 | 0,00 | 0,00 | 3234,00 | 2703841,00 | 6723147,00 | 1804537,00 | 264242,00 |
| 25. | с. Новокаякент, ул. Дахадаева, д. 11 | 3397275,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 526,00 | 1683120,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 | 379890,00 | 992356,00 | 303025,00 | 38884,00 |
| 26. | с. Новокаякент, ул. Дахадаева, д. 31 | 6625119,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920,00 | 3117280,00 | 0,00 | 0,00 | 1108,00 | 903696,00 | 2162787,00 | 361085,00 | 80271,00 |
| 27. | с. Новокаякент, ул. Новая, д. 44 | 2765500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 373,00 | 1262515,00 | 0,00 | 0,00 | 447,00 | 370857,00 | 831404,00 | 270135,00 | 30589,00 |
| 28. | с Новокаякент. ул. П.Морозова, д. 18 | 3500661,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 501,00 | 1631578,00 | 0,00 | 0,00 | 551,00 | 522824,00 | 1010801,00 | 286493,00 | 48965,00 |
| 29. | с. Новые Викри, ул. Салихова, д. 10 | 2343239,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 323,00 | 981514,00 | 0,00 | 0,00 | 352,00 | 292741,00 | 763414,00 | 273924,00 | 31646,00 |
| 30. | с. Первомайское, ул. Школьная, д. 67 | 2595675,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 324,00 | 1055695,00 | 0,00 | 0,00 | 339,00 | 233833,00 | 962385,00 | 309875,00 | 33887,00". |

# Приложение N 2

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 27 июня 2014 г. N 292

РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА В РАСЧЕТЕ

НА 1 КВАДРАТНЫЙ МЕТР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2014 ГОД

| N п/п | Наименование муниципального образования | Размер предельной стоимости проведения капитального ремонта в расчете на 1 квадратный метр общей площади помещений в многоквартирных домах (руб.) |
| --- | --- | --- |
| Городские округа |
| 1. | г. Дербент | 4702 |
| 2. | г. Каспийск | 4702 |
| 3. | г. Махачкала | 4702 |
| Муниципальные районы |
| 4. | Ботлихский район | 5573 |
| 5. | Каякентский район | 4805 |

# Приложение N 3

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 27 июня 2014 г. N 292

ОБЪЕМ ДОЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

КРАТКОСРОЧНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПЛАНОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И БЮДЖЕТОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В 2014 ГОДУ

| N п/п | Наименование муниципального образования | Минимальный объем долевого финансирования из республиканского бюджета Республики Дагестан и бюджета муниципального образования, проц. | Минимальный объем долевого финансирования из бюджета муниципального образования от общего объема предусмотренных средств, проц. | Минимальный объем долевого финансирования из республиканского бюджета Республики Дагестан от общего объема предусмотренных средств, проц. | Минимальный объем долевого финансирования за счет средств собственников, проц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ботлихский район | 38,87 | 13,62 | 25,25 | 15,0 |
| 2. | г. Дербент | 38,87 | 14,68 | 24,19 | 15,0 |
| 3. | г. Каспийск | 38,87 | 14,68 | 24,19 | 15,0 |
| 4. | г. Махачкала | 38,87 | 18,64 | 20,23 | 15,0 |
| 5. | Каякентский район | 38,87 | 13,62 | 25,25 | 15,0 |

## Расчет объема долевого финансирования краткосрочных

муниципальных планов за счет средств республиканского

бюджета Республики Дагестан и бюджетов муниципальных

образований Республики Дагестан в 2014 году

Расчет объема долевого финансирования краткосрочных муниципальных планов за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан и бюджетов муниципальных образований Республики Дагестан в 2014 году производится в соответствии с частью 3 статьи 18 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон):

1) минимальный объем долевого финансирования расходов из бюджета муниципального образования при разработке муниципальных краткосрочных планов в процентах рассчитывается по нижеприведенной формуле, где результат не может превышать семидесяти процентов от общего объема финансовых средств, предусмотренных на капитальный ремонт:

, где

- минимальный объем долевого финансирования из бюджета муниципального образования;

0,35 - 35 процентов (в соответствии с Федеральным законом);

- уровень фактической бюджетной обеспеченности муниципального образования после распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из республиканских фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и поселений, а также субвенций бюджетам муниципальных районов для наделения органов местного самоуправления государственными полномочиями Республики Дагестан по расчету и предоставлению дотаций поселениям для создания районных фондов финансовой поддержки поселений на 2014 год;

- уровень фактической бюджетной обеспеченности на 2014 год муниципального образования, имеющего минимальный уровень данной бюджетной обеспеченности;

38,87 - минимальный объем долевого финансирования Республики Дагестан на проведение капитального ремонта многоквартирных домов;

2) разница между минимальным объемом долевого финансирования Республики Дагестан (т.е.  = не менее 38,87 процента) и минимальным объемом долевого финансирования из бюджета муниципального образования (для каждого органа местного самоуправления свой согласно расчету) составит объем долевого финансирования из республиканского бюджета Республики Дагестан при разработке муниципальных краткосрочных планов:

, где

- объем долевого финансирования из республиканского бюджета Республики Дагестан при разработке муниципальных краткосрочных планов;

- минимальный объем долевого финансирования Республики Дагестан (Мд = не менее 38,87 процента);

- минимальный объем долевого финансирования из бюджета муниципального образования;

3) при включении в муниципальный краткосрочный план многоквартирных домов, управление которыми осуществляется товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо собственниками помещений в многоквартирном доме, долевое участие финансирования из республиканского бюджета Республики Дагестан и бюджета муниципального образования осуществляется согласно вышеуказанным расчетам в зависимости от места нахождения многоквартирных домов на территории того или иного муниципального образования.

Независимо от доли финансовых средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Дагестан и бюджете муниципального образования, в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 13 февраля 2014 г. N 52 "Об утверждении Порядка и условий предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в том числе на предоставление гарантий, поручительств по кредитам или займам, в случае, если соответствующие средства на реализацию указанной поддержки предусмотрены законом о республиканском бюджете Республики Дагестан" в 2014 году долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств товариществ собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме осуществляется в размере не менее пятнадцати процентов от общего объема средств, предусмотренных на проведение капитального ремонта многоквартирного дома.