Постановление Правительства РД от 18.11.2022 N 389 (ред. от 05.05.2026) "Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2023 - 2025 годах Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014 - 2040 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 29.07.2026

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 ноября 2022 г. N 389

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

В 2023 - 2025 ГОДАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2014 - 2040 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РД от 07.07.2023 N 265, от 20.09.2023 N 375, от 27.11.2023 N 467, от 05.08.2024 N 236, от 27.02.2025 N 41, от 05.06.2025 N 191, от 20.08.2025 N 261, от 28.10.2025 N 332, от 05.05.2026 N 97, с изм., внесенными Решениями Верховного суда Республики Дагестан от 04.05.2023 N 3а-99/2023, от 16.06.2023 N 3а-157/2023, от 26.10.2023 N 3а-267/2023, от 02.11.2023 N 3а-280/2023, от 02.11.2023 N а-281/2023, от 02.11.2023 N 3а-284/2023, от 02.11.2023 N 3а-285/2023, от 02.11.2023 N 3а-286/2023, от 02.11.2023 N 3а-287/2023, от 02.11.2023 N 3а-289/2023, от 12.03.2024 N 3а-175/2024, от 21.05.2024 N 3а-371/2024, от 21.06.2024 N 3а-379/2024, от 21.06.2024 N 3а-380/2024, от 21.06.2024 N 3а-381/2024, от 25.12.2024 N 3а-657/2024, от 24.04.2025 N 3а-155/2025, от 30.06.2025 N 3а-387/2025, от 22.09.2025 N 3а-395/2025) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 2.2 и 12 Закона Республики Дагестан от 9 июля 2013 г. N 57 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации в 2023 - 2025 годах Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014 - 2040 годы в форме приложений N 1 - 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

Председатель Правительства

Республики Дагестан

А.АБДУЛМУСЛИМОВ

# Приложение N 1

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 18 ноября 2022 г. N 389

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕСПУБЛИКОЙ ДАГЕСТАН

В СООТВЕТСТВИИ С ЖИЛИЩНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КРАТКОСРОЧНЫЙ

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В 2023 - 2025 ГОДАХ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РД от 05.05.2026 N 97) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирных домов |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирных домов | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирных домов | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств публично правовой компании "Фонд развития территорий" | за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Республике Дагестан на 2023 - 2025 годы |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1442500,74 | 1141582,47 | 1104993,96 | 60581 | 2404803262,28 | 0,00 | 231431178,80 | 0,00 | 2173372083,48 | 2106,55 | Х | Х |
| ## 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Республике Дагестан на 2023 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 408731,97 | 340010,67 | 329954,32 | 18283 | 743361510,44 | 0,00 | 131431178,80 | 0,00 | 611930331,64 | 2186,29 | Х | Х |
| Итого по г. Махачкале на 2023 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 189475,60 | 151282,67 | 149891,05 | 7248 | 348394067,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348394067,96 | 2302,93 | Х | Х |
| 1. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 6в | 1972 | X | панельные | 5 | 4 | 3322,50 | 2821,00 | 2821,00 | 124 | 7752040,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7752040,10 | 2747,98 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 2. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 113 | 1982 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3360,30 | 3102,00 | 3102,00 | 156 | 7441636,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7441636,26 | 2398,98 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 3. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 4 | 1972 | X | панельные | 5 | 6 | 4694,50 | 3087,20 | 3087,20 | 237 | 7595314,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7595314,44 | 2460,26 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 4. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 16 | 1989 | X | панельные | 10 | 7 | 11458,60 | 10485,50 | 10485,50 | 660 | 22076785,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22076785,18 | 2105,46 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 5. | г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 62 | 1934 | X | каменные | 3 | 3 | 1316,00 | 1054,00 | 1054,00 | 41 | 5481519,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5481519,88 | 5200,68 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 6. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 14 | 1987 | X | панельные | 9 | 1 | 2072,00 | 1761,20 | 1761,20 | 107 | 3100099,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3100099,18 | 1760,22 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 7. | г. Махачкала, ул. Гаджи Алибегова, д. 48а | 1992 | X | панельные | 10 | 3 | 5641,00 | 4569,30 | 4569,30 | 209 | 9476954,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9476954,22 | 2074,05 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 8. | г. Махачкала, ул. Гаджи Алибегова, д. 84 (г. Махачкала, ул. Гаджи Алибегова, д. 80а) | 1987 | X | панельные | 6 | 3 | 3637,00 | 3091,45 | 2915,00 | 136 | 8034032,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8034032,57 | 2598,79 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 9. | г. Махачкала, ул. Гайдара Гаджиева, д. 1 | 1964 | X | каменные | 4 | 1 | 1133,20 | 1484,00 | 1484,00 | 86 | 4371768,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4371768,13 | 2945,94 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 10. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 9а | 1995 | X | панельные | 10 | 3 | 6240,00 | 5205,00 | 5205,00 | 165 | 9478050,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9478050,28 | 1820,95 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 11. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 13 | 1941 | X | кирпичные | 4 | 1 | 3265,00 | 2102,00 | 2102,00 | 214 | 2773128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2773128,80 | 1319,28 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 12. | г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 43 | 1961 | X | каменные | 2 | 2 | 472,00 | 307,20 | 307,20 | 26 | 2077079,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2077079,70 | 6761,33 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 13. | г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 16 | 1917 | X | каменные | 4 | 2 | 1476,00 | 1120,00 | 1120,00 | 50 | 446743,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446743,56 | 398,88 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 14. | г. Махачкала, ул. Декоративная, д. 4 (г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 58) | 1998 | X | панельные | 10 | 2 | 4359,60 | 3165,00 | 3165,00 | 60 | 6325602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6325602,60 | 1998,61 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 15. | г. Махачкала, ул. Декоративная, д. 10 (г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 60) | 1995 | X | панельные | 10 | 4 | 8554,70 | 6330,50 | 6330,50 | 120 | 12573049,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12573049,35 | 1986,11 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 16. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 103 | 1992 | X | панельные | 10 | 3 | 4449,00 | 3968,00 | 3968,00 | 310 | 9546594,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9546594,41 | 2405,90 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 17. | г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 118б (г. Махачкала, ул. И.Казака, д. 22а) | 1971 | X | панельные | 5 | 4 | 3413,20 | 3355,40 | 3355,40 | 196 | 7011426,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7011426,87 | 2089,59 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 18. | г. Махачкала, ул. Каримова, д. 6, корп. 2 | 1987 | X | панельные | 9 | 3 | 3562,90 | 3339,40 | 3339,40 | 172 | 5972423,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5972423,27 | 1788,47 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 19. | г. Махачкала, ул. Каримова, д. 10 | 1986 | X | панельные | 9 | 5 | 8000,00 | 6788,30 | 6788,30 | 129 | 10149323,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10149323,54 | 1495,12 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 20. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 6 | 1958 | X | каменные | 4 | 3 | 2132,40 | 1233,80 | 1233,80 | 69 | 4741832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4741832,60 | 3843,27 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 21. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 7 | 1960 | X | каменные | 3 | 3 | 1120,50 | 957,50 | 957,30 | 39 | 6087265,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6087265,67 | 6357,46 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 22. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 9 | 1958 | X | каменные | 3 | 3 | 1642,60 | 1273,00 | 1273,00 | 46 | 7604317,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7604317,62 | 5973,54 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 23. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 17 | 1975 | X | каменные | 5 | 5 | 4224,30 | 2836,00 | 2836,00 | 117 | 4573616,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4573616,74 | 1612,70 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 24. | г. Махачкала, ул. Лизы Чайкиной, д. 40 | 1995 | X | кирпичные | 5 | 2 | 1694,00 | 1439,90 | 1087,00 | 30 | 3756678,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3756678,65 | 2608,99 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 25. | г. Махачкала, ул. Магидова, д. 113 | 1975 | X | каменные | 4 | 2 | 1081,00 | 609,00 | 609,00 | 39 | 3353681,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3353681,19 | 5506,87 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 26. | г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 166а | 1977 | X | каменные | 6 | 4 | 3250,20 | 2762,67 | 2196,10 | 171 | 5580976,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5580976,04 | 2020,14 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 27. | г. Махачкала, ул. Махача Дахадаева, д. 105 | 1988 | X | панельные | 9 | 4 | 8006,40 | 4180,00 | 4180,50 | 80 | 12406442,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12406442,07 | 2968,05 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 28. | г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, д. 184 | 1983 | X | панельные | 9 | 3 | 5864,00 | 3077,00 | 3077,00 | 190 | 5455370,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5455370,80 | 1772,95 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 29. | г. Махачкала, ул. Нахимова, д. 13в | 1983 | X | панельные | 5 | 1 | 3447,00 | 2701,00 | 2701,00 | 188 | 6535726,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6535726,58 | 2419,74 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 30. | г. Махачкала, ул. Перова, д. 29а (г. Махачкала, ул. Перова, д. 15а) | 1995 | X | панельные | 9 | 3 | 5707,00 | 4325,50 | 4325,50 | 108 | 9112469,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9112469,75 | 2106,69 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 31. | г. Махачкала, ул. С.Стальского, д. 18 | 1986 | X | панельные | 7 | 4 | 2966,60 | 2718,00 | 2718,00 | 202 | 17201931,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17201931,48 | 6328,89 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 32. | г. Махачкала, мкр-н Степной, ул. Булача Х.О., д. 7б | 1996 | X | панельные | 9 | 3 | 5684,40 | 4831,74 | 5420,00 | 161 | 9195080,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9195080,33 | 1903,06 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 33. | г. Махачкала, ул. Абаканская (мкр-н Новый город), д. 3 | 1996 | X | кирпичные | 5 | 6 | 4472,00 | 3972,00 | 3972,00 | 187 | 9827656,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9827656,12 | 2474,23 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 34. | г. Махачкала, ул. Героев Дагестана, д. 10а | 2004 | X | панельные | 10 | 3 | 5527,00 | 4618,00 | 4618,00 | 110 | 7298023,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7298023,52 | 1580,34 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 35. | г. Махачкала, ул. Героев Дагестана, д. 18 | 1986 | X | панельные | 9 | 5 | 8500,00 | 7022,45 | 7022,45 | 313 | 858808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858808,00 | 122,29 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 36. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 88 | 1970 | X | панельные | 5 | 4 | 3325,90 | 2234,40 | 2234,40 | 179 | 2563338,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2563338,27 | 1147,22 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 37. | г. Махачкала, ул. Ломоносова, д. 15 | 1964 | X | панельные | 5 | 4 | 3659,30 | 2973,30 | 2973,30 | 182 | 12113628,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12113628,08 | 4074,14 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 38. | г. Махачкала, ул. Нахимова, д. 13б | 1983 | X | панельные | 5 | 2 | 4205,00 | 3397,00 | 3397,00 | 247 | 5698331,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5698331,19 | 1677,46 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 39. | г. Махачкала, ул. Нигматулы Магомедова, д. 81, корп. 1 | 1991 | X | каменные | 9 | 2 | 3895,00 | 2775,00 | 2775,00 | 251 | 3692553,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3692553,61 | 1330,65 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 40. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 36 | 1962 | X | кирпичные | 4 | 1 | 1073,00 | 922,10 | 922,10 | 46 | 5885985,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5885985,95 | 6383,24 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 41. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 37 | 1935 | X | каменные | 4 | 1 | 1175,00 | 947,20 | 947,20 | 54 | 5663835,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5663835,55 | 5979,56 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 42. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 66 | 1967 | X | панельные | 5 | 6 | 4820,70 | 4048,70 | 4048,70 | 162 | 8342327,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8342327,22 | 2060,50 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 43. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 95 | 1966 | X | панельные | 5 | 4 | 3435,20 | 2887,20 | 2887,20 | 117 | 7082280,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7082280,73 | 2452,99 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 44. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 104 | 1964 | X | панельные | 5 | 3 | 2981,50 | 2593,50 | 2593,50 | 130 | 5603020,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5603020,07 | 2160,41 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 45. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 106 | 1964 | X | панельные | 5 | 3 | 2973,00 | 2576,00 | 2576,00 | 127 | 5479610,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5479610,65 | 2127,18 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 46. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 119 | 1977 | X | кирпичные | 5 | 6 | 4387,90 | 3615,90 | 3615,90 | 117 | 14905651,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14905651,49 | 4122,25 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 47. | г. Махачкала, просп. Р.Манташева, д. 66 | 1981 | X | кирпичные | 5 | 3 | 3001,60 | 2542,10 | 2542,10 | 105 | 6814614,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6814614,12 | 2680,70 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| 48. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 2 | 1968 | X | панельные | 5 | 6 | 4795,60 | 4076,26 | 3192,00 | 283 | 9275441,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9275441,53 | 2275,48 | 6761,33 | 31.12.2023 |
| Итого по г. Каспийску на 2023 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 35077,70 | 31237,36 | 30857,36 | 1720 | 57009550,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57009550,71 | 1825,04 | Х | Х |
| 49. | г. Каспийск, ул. Абдулманапова, д. 8 | 1967 | X | кирпичные | 2 | 1 | 403,20 | 403,20 | 403,20 | 27 | 1758523,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1758523,70 | 4361,42 | 6869,64 | 31.12.2023 |
| 50. | г. Каспийск, ул. Абдулманапова, д. 10 | 1967 | X | кирпичные | 2 | 1 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 27 | 1751131,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1751131,79 | 4669,68 | 6869,64 | 31.12.2023 |
| 51. | г. Каспийск, ул. Абдулманапова, д. 143 | 1965 | X | кирпичные | 2 | 2 | 617,50 | 617,50 | 617,50 | 43 | 2898934,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2898934,81 | 4694,63 | 6869,64 | 31.12.2023 |
| 52. | г. Каспийск, ул. Алферова, д. 8 | 1976 | X | кирпичные | 5 | 2 | 1455,30 | 1428,20 | 1428,20 | 82 | 3355037,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3355037,62 | 2349,14 | 6869,64 | 31.12.2023 |
| 53. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 5 | 1972 | X | кирпичные | 2 | 2 | 948,10 | 710,50 | 710,50 | 67 | 316841,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316841,79 | 445,94 | 6869,64 | 31.12.2023 |
| 54. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 14 | 1982 | X | панельные | 5 | 4 | 3324,10 | 2860,00 | 2709,00 | 135 | 7250890,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7250890,43 | 2535,28 | 6869,64 | 31.12.2023 |
| 55. | г. Каспийск, ул. Комсомольская, д. 5 | 1968 | X | панельные | 5 | 6 | 4711,60 | 4663,00 | 4663,00 | 242 | 5304458,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5304458,59 | 1137,56 | 6869,64 | 31.12.2023 |
| 56. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 29 | 1986 | X | кирпичные | 9 | 6 | 10627,50 | 9095,00 | 9095,00 | 627 | 3922012,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3922012,06 | 431,23 | 6869,64 | 31.12.2023 |
| 57. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 38 | 1973 | X | панельные | 5 | 1 | 1152,60 | 979,71 | 979,71 | 96 | 6508987,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6508987,64 | 6643,79 | 6869,64 | 31.12.2023 |
| 58. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 40 | 1979 | X | кирпичные | 5 | 2 | 1327,70 | 1254,10 | 1254,10 | 79 | 631104,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631104,44 | 503,23 | 6869,64 | 31.12.2023 |
| 59. | г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 6 | 1961 | X | кирпичные | 3 | 7 | 3807,40 | 3415,20 | 3415,20 | 70 | 2217358,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2217358,68 | 649,26 | 6869,64 | 31.12.2023 |
| 60. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 3 | 1940 | X | панельные | 2 | 1 | 1078,00 | 954,00 | 725,00 | 24 | 6553633,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6553633,90 | 6869,64 | 6869,64 | 31.12.2023 |
| 61. | г. Каспийск, пер. Трудовой, д. 11 | 1972 | X | кирпичные | 2 | 2 | 571,70 | 485,95 | 485,95 | 32 | 2753273,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2753273,84 | 5665,76 | 6869,64 | 31.12.2023 |
| 62. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 1 | 1937 | X | кирпичные | 4 | 6 | 4678,00 | 3996,00 | 3996,00 | 169 | 11787361,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11787361,42 | 2949,79 | 6869,64 | 31.12.2023 |
| Итого по г. Избербашу на 2023 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 19547,45 | 14139,51 | 13281,94 | 710 | 27975077,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27975077,42 | 1978,50 | Х | Х |
| 63. | г. Избербаш, ул. А.Абубакара, д. 10 | 1951 | Х | кирпичные | 2 | 2 | 389,80 | 246,20 | 131,80 | 8 | 328309,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328309,22 | 1333,51 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 64. | г. Избербаш, ул. А.Абубакара, д. 16 | 1964 | Х | каменные | 2 | 2 | 411,00 | 267,10 | 263,80 | 8 | 2140855,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2140855,42 | 8015,18 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 65. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 35 | 1937 | Х | каменные | 2 | 3 | 804,80 | 569,40 | 569,40 | 30 | 382424,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382424,48 | 671,63 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 66. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 111 | 1993 | Х | каменные | 2 | 2 | 914,20 | 784,80 | 784,80 | 24 | 8300230,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8300230,96 | 10576,24 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 67. | г. Избербаш, ул. Г.Гусейханова, д. 3 | 1984 | Х | каменные | 5 | 2 | 2742,50 | 2331,13 | 2331,13 | 69 | 837367,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837367,08 | 359,21 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 68. | г. Избербаш, квартал Головная нефтекачка, д. 2 | 1964 | Х | каменные | 4 | 2 | 1466,40 | 1408,40 | 1408,40 | 86 | 2048096,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2048096,71 | 1454,20 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 69. | г. Избербаш, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1938 | Х | панельные | 2 | 1 | 459,20 | 232,96 | 212,60 | 8 | 174668,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174668,72 | 749,78 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 70. | г. Избербаш, пер. Заводской, д. 1а | 1963 | Х | каменные | 3 | 3 | 1562,70 | 1276,10 | 1003,69 | 8 | 2167303,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2167303,85 | 1698,38 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 71. | г. Избербаш, ул. Заводская, д. 1б | 1991 | Х | каменные | 3 | 3 | 3994,50 | 1260,10 | 1260,10 | 60 | 4841428,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4841428,66 | 3842,10 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 72. | г. Избербаш, пер. Заводской, д. 3а | 1963 | Х | каменные | 3 | 3 | 1562,70 | 1356,10 | 1045,40 | 27 | 2173141,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2173141,36 | 1602,49 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 73. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 23 | 1955 | Х | панельные | 2 | 2 | 754,55 | 617,52 | 617,52 | 25 | 263838,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263838,91 | 427,26 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 74. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 102 | 1955 | Х | каменные | 2 | 2 | 371,60 | 371,60 | 260,00 | 25 | 1637927,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1637927,02 | 4407,77 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 75. | г. Избербаш, пер. Заводской, д. 5а | 1970 | Х | каменные | 3 | 3 | 1562,70 | 1125,30 | 1100,50 | 200 | 1504171,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1504171,21 | 1336,68 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 76. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 34 | 1962 | Х | каменные | 2 | 2 | 682,8 | 596,80 | 596,80 | 41 | 329380,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329380,42 | 551,91 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 77. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 36 | 1951 | Х | каменные | 2 | 1 | 467,00 | 424,00 | 424,00 | 22 | 210778,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210778,31 | 497,12 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 78. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 38 | 1951 | Х | каменные | 2 | 1 | 467,00 | 424,00 | 424,00 | 28 | 212658,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212658,20 | 501,55 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 79. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 40 | 1951 | Х | каменные | 2 | 1 | 467,00 | 424,00 | 424,00 | 26 | 210932,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210932,14 | 497,48 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| 80. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 42 | 1951 | Х | каменные | 2 | 1 | 467,00 | 424,00 | 424,00 | 15 | 211564,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211564,75 | 498,97 | 10576,24 | 31.12.2023 |
| Итого по г. Дербенту на 2023 год |  | X | X | X | X | X | 23562,20 | 22271,54 | 17750,54 | 1054 | 54850386,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54850386,77 | 2462,80 | Х | Х |
| 81. | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 8б | 1988 | X | панельные | 5 | 3 | 3866,70 | 3866,70 | 1917,00 | 81 | 2716839,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2716839,43 | 702,62 | 11912,68 | 31.12.2023 |
| 82. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 12а | 1977 | X | панельные | 5 | 6 | 4589,50 | 3737,00 | 3287,00 | 171 | 7832991,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7832991,04 | 2096,06 | 11912,68 | 31.12.2023 |
| 83. | г. Дербент, ул. Вавилова, д. 11 | 1955 | X | каменные | 4 | 4 | 1372,00 | 1372,00 | 1372,00 | 79 | 2065722,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2065722,58 | 1505,63 | 11912,68 | 31.12.2023 |
| 84. | г. Дербент, ул. Генриха Гасанова, д. 2а | 1966 | X | панельные | 5 | 2 | 1585,50 | 1585,50 | 1461,90 | 84 | 3400547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3400547,00 | 2144,78 | 11912,68 | 31.12.2023 |
| 85. | г. Дербент, ул. Генриха Гасанова, д. 3 | 1964 | X | панельные | 3 | 2 | 1168,00 | 1168,00 | 1111,26 | 72 | 3593483,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3593483,14 | 3076,61 | 11912,68 | 31.12.2023 |
| 86. | г. Дербент, ул. Генриха Гасанова, д. 20 | 1989 | X | каменные | 5 | 4 | 3909,00 | 3909,00 | 2779,24 | 166 | 5155151,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5155151,49 | 1318,79 | 11912,68 | 31.12.2023 |
| 87. | г. Дербент, ул. М.Горького, д. 41 | 1965 | X | каменные | 1 | 2 | 420,00 | 327,40 | 327,40 | 15 | 3809327,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3809327,57 | 11635,09 | 11912,68 | 31.12.2023 |
| 88. | г. Дербент, ул. М.Горького, д. 41а | 1965 | X | каменные | 1 | 2 | 420,00 | 327,40 | 327,40 | 15 | 3900210,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3900210,57 | 11912,68 | 11912,68 | 31.12.2023 |
| 89. | г. Дербент, ул. Салаватова, д. 1 | 1965 | X | каменные | 2 | 3 | 713,40 | 713,60 | 498,40 | 62 | 3561537,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3561537,46 | 4990,94 | 11912,68 | 31.12.2023 |
| 90. | г. Дербент, ул. С.Стальского, д. 22 | 1957 | X | каменные | 2 | 2 | 1009,10 | 857,74 | 857,74 | 60 | 3407238,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3407238,12 | 3972,34 | 11912,68 | 31.12.2023 |
| 91. | г. Дербент, ул. Ю.Гагарина, д. 25б | 1969 | X | каменные | 5 | 4 | 2492,00 | 2492,00 | 1896,00 | 98 | 4813388,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4813388,67 | 1931,54 | 11912,68 | 31.12.2023 |
| 92. | г. Дербент, ул. Х. Тагиева, д. 33, корп. 1 | 1982 | X | панельные | 5 | 3 | 2017,00 | 1915,20 | 1915,20 | 151 | 10593949,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10593949,70 | 5531,51 | 11912,68 | 31.12.2023 |
| Итого по г. Буйнакску на 2023 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 85583,52 | 73561,55 | 73561,55 | 4683 | 160658329,68 | 0,00 | 131431178,80 | 0,00 | 29227150,88 | 2184,00 | Х | Х |
| 93. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 1 | 1973 | X | панельные | 5 | 4 | 3434,80 | 3386,54 | 3386,54 | 180 | 6800943,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6800943,30 | 2008,23 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 94. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 2 | 1972 | X | панельные | 5 | 4 | 4442,00 | 3451,61 | 3451,61 | 180 | 6780740,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6780740,76 | 1964,52 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 95. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 7 | 1973 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2881,00 | 2512,49 | 2512,49 | 180 | 5580957,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5580957,04 | 2221,29 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 96. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 65 | 1959 | X | кирпичные | 3 | 2 | 2221,70 | 1690,16 | 1690,16 | 90 | 538664,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 538664,24 | 318,71 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 97. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 67а | 1958 | X | кирпичные | 2 | 2 | 493,80 | 451,80 | 451,80 | 24 | 203544,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203544,07 | 450,52 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 98. | г. Буйнакск, ул. Имама Шамиля, д. 23 | 1972 | X | кирпичные | 4 | 2 | 1524,40 | 1038,03 | 1038,03 | 150 | 4004471,39 | 0,00 | 3777760,14 | 0,00 | 226711,25 | 3857,76 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 99. | г. Буйнакск, ул. Имама Шамиля, д. 50 | 1987 | X | панельные | 9 | 2 | 4303,70 | 4064,93 | 4064,93 | 200 | 5182569,73 | 0,00 | 4875385,22 | 0,00 | 307184,51 | 1274,95 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 100. | г. Буйнакск, ул. Имама Шамиля, д. 52 | 1993 | X | панельные | 9 | 3 | 5981,60 | 4058,90 | 4058,90 | 301 | 7941048,25 | 0,00 | 7498413,34 | 0,00 | 442634,91 | 1956,45 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 101. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 6 | 1975 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2347,32 | 1995,22 | 1995,22 | 72 | 6816023,13 | 0,00 | 5341638,24 | 0,00 | 1474384,89 | 3416,17 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 102. | г. Буйнакск, ул. Чкалова, д. 14 | 1975 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2771,60 | 2470,06 | 2470,06 | 180 | 5437959,26 | 0,00 | 5127756,86 | 0,00 | 310202,40 | 2201,55 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 103. | г. Буйнакск, ул. Чкалова, д. 16 | 1975 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2789,10 | 2622,13 | 2622,13 | 156 | 5239288,31 | 0,00 | 4860746,26 | 0,00 | 378542,05 | 1998,10 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 104. | г. Буйнакск, ул. Чкалова, д. 18 | 1979 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3255,00 | 3009,23 | 3009,23 | 180 | 5259005,12 | 0,00 | 4892220,91 | 0,00 | 366784,21 | 1747,62 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 105. | г. Буйнакск, ул. Чкалова, д. 21 | 1975 | X | панельные | 5 | 3 | 2809,40 | 2353,97 | 2353,97 | 180 | 4238412,04 | 0,00 | 3958890,65 | 0,00 | 279521,39 | 1800,54 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 106. | г. Буйнакск, ул. Чкалова, д. 23 | 1975 | X | панельные | 5 | 3 | 2809,40 | 2438,78 | 2438,78 | 180 | 4238439,84 | 0,00 | 3958918,45 | 0,00 | 279521,39 | 1737,93 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 107. | г. Буйнакск, ул. Чкалова, д. 25 | 1978 | X | панельные | 5 | 4 | 3504,00 | 2641,52 | 2641,52 | 180 | 5467169,98 | 0,00 | 5161512,32 | 0,00 | 305657,66 | 2069,71 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 108. | г. Буйнакск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1988 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3093,50 | 2927,18 | 2927,18 | 180 | 7055114,34 | 0,00 | 6674347,12 | 0,00 | 380767,22 | 2410,21 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 109. | г. Буйнакск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 1978 | X | кирпичные | 5 | 6 | 5816,70 | 4888,77 | 4888,77 | 210 | 9090605,55 | 0,00 | 8562576,90 | 0,00 | 528028,65 | 1859,49 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 110. | г. Буйнакск, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 1980 | X | панельные | 5 | 6 | 3264,00 | 3075,31 | 3075,31 | 210 | 8760510,85 | 0,00 | 8246201,24 | 0,00 | 514309,61 | 2848,66 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 111. | г. Буйнакск, ул. Атаева, д. 13а | 1986 | X | кирпичные | 5 | 6 | 4862,90 | 4546,16 | 4546,16 | 210 | 9264628,88 | 0,00 | 8708573,58 | 0,00 | 556055,30 | 2037,90 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 112. | г. Буйнакск, ул. Габиева, д. 18 | 1972 | X | кирпичные | 4 | 2 | 1514,00 | 1396,00 | 1396,00 | 150 | 4010336,82 | 0,00 | 3783625,57 | 0,00 | 226711,25 | 2872,73 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 113. | г. Буйнакск, ул. Д.Кумухского, д. 69 | 1975 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3157,30 | 2244,96 | 2244,96 | 180 | 5593933,18 | 0,00 | 5277222,49 | 0,00 | 316710,69 | 2491,77 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 114. | г. Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, д. 7 | 1984 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3149,00 | 2901,00 | 2901,00 | 180 | 6570187,38 | 0,00 | 6174844,50 | 0,00 | 395342,88 | 2264,80 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 115. | г. Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, д. 14 | 1984 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2783,00 | 2378,20 | 2378,20 | 180 | 5614962,09 | 0,00 | 5299941,88 | 0,00 | 315020,21 | 2361,01 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 116. | г. Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, д. 29 | 1981 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2776,80 | 2425,20 | 2425,20 | 180 | 6588611,02 | 0,00 | 6253186,90 | 0,00 | 335424,12 | 2716,73 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 117. | г. Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, д. 29а | 1981 | X | панельные | 4 | 4 | 2570,00 | 2344,50 | 2344,50 | 150 | 5703722,54 | 0,00 | 5341503,17 | 0,00 | 362219,37 | 2432,81 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 118. | г. Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, д. 33 | 1978 | X | панельные | 5 | 6 | 3105,50 | 2849,70 | 2849,70 | 180 | 8162353,09 | 0,00 | 7710763,48 | 0,00 | 451589,61 | 2864,29 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 119. | г. Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, д. 35 | 1966 | X | кирпичные | 5 | 6 | 3105,50 | 2631,50 | 2631,50 | 180 | 8260082,19 | 0,00 | 7808492,58 | 0,00 | 451589,61 | 3138,93 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| 120. | г. Буйнакск, ул. Р.П.Аскерханова, д. 2 | 1975 | X | панельные | 5 | 1 | 816,50 | 767,70 | 767,70 | 60 | 2254045,29 | 0,00 | 2136657,00 | 0,00 | 117388,29 | 2936,10 | 3857,76 | 31.12.2023 |
| Итого по г. Дагестанские Огни на 2023 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 2158,30 | 2001,30 | 2001,30 | 124 | 1115844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1115844,31 | 557,56 | Х | Х |
| 121. | г. Дагестанские Огни, ул. Революции, д. 12 | 1965 | Х | кирпичные | 3 | 2 | 1046,50 | 968,10 | 968,10 | 65 | 553765,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553765,84 | 572,01 | 572,01 | 31.12.2023 |
| 122. | г. Дагестанские Огни, ул. Революции, д. 16 | 1964 | Х | кирпичные | 3 | 2 | 1111,80 | 1033,20 | 1033,20 | 59 | 562078,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562078,47 | 544,02 | 572,01 | 31.12.2023 |
| Итого по г. Кизляру на 2023 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 10699,20 | 8587,03 | 8207,33 | 371 | 30027300,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30027300,13 | 3496,82 | Х | Х |
| 123. | г. Кизляр, ул. Багратиона, д. 26 | 1960 | Х | кирпичные | 2 | 2 | 616,00 | 437,00 | 437,00 | 12 | 2794022,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2794022,92 | 6393,65 | 9755,14 | 31.12.2023 |
| 124. | г. Кизляр, ул. Грозненская, д. 118 | 1973 | Х | кирпичные | 2 | 2 | 555,00 | 309,00 | 309,00 | 28 | 2910622,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2910622,05 | 9419,49 | 9755,14 | 31.12.2023 |
| 125. | г. Кизляр, ул. Д.Бедного, д. 20 | 1963 | Х | кирпичные | 2 | 2 | 530,00 | 478,00 | 478,00 | 20 | 2599804,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2599804,85 | 5438,92 | 9755,14 | 31.12.2023 |
| 126. | г. Кизляр, ул. Кирова, д. 14 | 1962 | Х | кирпичные | 2 | 2 | 445,00 | 311,00 | 311,00 | 33 | 2766084,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2766084,31 | 8894,16 | 9755,14 | 31.12.2023 |
| 127. | г. Кизляр, ул. М.Горького, д. 9 | 1946 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 291,00 | 160,00 | 160,00 | 10 | 1357476,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1357476,56 | 8484,23 | 9755,14 | 31.12.2023 |
| 128. | г. Кизляр, ул. Мичурина, д. 8 | 1959 | Х | кирпичные | 2 | 3 | 595,00 | 380,00 | 0,00 | 24 | 3706951,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3706951,82 | 9755,14 | 9755,14 | 31.12.2023 |
| 129. | г. Кизляр, ул. Набережная, д. 42/1 | 1974 | Х | кирпичные | 3 | 2 | 955,00 | 639,00 | 639,30 | 38 | 2897071,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2897071,52 | 4533,76 | 9755,14 | 31.12.2023 |
| 130. | г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 22 | 2006 | Х | панельный | 9 | 3 | 5862,00 | 5084,00 | 5084,00 | 178 | 7126995,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7126995,37 | 1401,85 | 9755,14 | 31.12.2023 |
| 131. | г. Кизляр, ул. Мичурина, д. 12 | 1973 | Х | кирпичные | 3 | 3 | 850,20 | 789,03 | 789,03 | 28 | 3868270,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3868270,73 | 4902,56 | 9755,14 | 31.12.2023 |
| Итого по г. Кизилюрту на 2023 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 12480,10 | 10825,06 | 8298,60 | 716 | 21348252,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21348252,26 | 1972,11 | Х | Х |
| 132. | г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 68 | 1989 | Х | панельные | 9 | 2 | 4875,10 | 3834,00 | 2046,00 | 210 | 6034667,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6034667,11 | 1573,99 | 6545,48 | 31.12.2023 |
| 133. | г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 56 | 1997 | Х | панельные | 9 | 1 | 2507,40 | 2151,00 | 1233,00 | 108 | 3043730,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3043730,49 | 1415,03 | 6545,48 | 31.12.2023 |
| 134. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 46 | 1987 | Х | панельные | 9 | 2 | 3834,00 | 3766,00 | 3834,00 | 266 | 6034556,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6034556,12 | 1602,38 | 6545,48 | 31.12.2023 |
| 135. | г. Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул. Казбекова, д. 3 | 1956 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 421,20 | 358,02 | 395,20 | 42 | 2343411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2343411,00 | 6545,48 | 6545,48 | 31.12.2023 |
| 136. | г. Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул. Казбекова, д. 5 | 1956 | Х | кирпичные | 2 | 2 | 421,20 | 358,02 | 395,20 | 45 | 1637869,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1637869,24 | 4574,80 | 6545,48 | 31.12.2023 |
| 137. | г. Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул. Казбекова, д. 7 | 1956 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 421,20 | 358,02 | 395,20 | 45 | 2254018,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2254018,30 | 6295,79 | 6545,48 | 31.12.2023 |
| Итого по г. Хасавюрту на 2023 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 16688,00 | 14111,55 | 14111,55 | 796 | 23709725,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23709725,51 | 1680,16 | Х | Х |
| 138. | г. Хасавюрт, ул. Грозненская, д. 88 | 1982 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3101,00 | 2990,15 | 2990,15 | 175 | 2267956,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2267956,82 | 758,48 | 3727,39 | 31.12.2023 |
| 139. | г. Хасавюрт, ул. Датуева, д. 63 | 1987 | X | панельные | 9 | 2 | 3979,00 | 3473,10 | 3473,10 | 207 | 4699676,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4699676,48 | 1353,16 | 3727,39 | 31.12.2023 |
| 140. | г. Хасавюрт, ул. Датуева, д. 70 | 1994 | X | кирпичные | 5 | 2 | 3634,00 | 2990,00 | 2990,00 | 145 | 11144903,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11144903,01 | 3727,39 | 3727,39 | 31.12.2023 |
| 141. | г. Хасавюрт, ул. Ботаюртовское шоссе, д. 5 | 1973 | X | панельные | 3 | 4 | 2311,00 | 1891,00 | 1891,00 | 111 | 387591,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387591,71 | 204,97 | 3727,39 | 31.12.2023 |
| 142. | г. Хасавюрт, ул. Батырмурзаева, д. 5 | 1973 | X | панельные | 3 | 4 | 2311,00 | 1891,00 | 1891,00 | 111 | 4655679,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4655679,58 | 2462,02 | 3727,39 | 31.12.2023 |
| 143. | г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, д. 72 | 1972 | X | кирпичные | 3 | 3 | 1352,00 | 876,30 | 876,30 | 47 | 553917,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553917,91 | 632,11 | 3727,39 | 31.12.2023 |
| Итого по г. Южно-Сухокумску на 2023 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 955,90 | 955,10 | 955,10 | 84 | 5706622,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5706622,46 | 5974,90 | Х | Х |
| 144. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 14 | 1992 | X | кирпичные | 2 | 3 | 955,90 | 955,10 | 955,10 | 84 | 5706622,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5706622,46 | 5974,90 | 5974,90 | 31.12.2023 |
| Итого по Дербентскому району на 2023 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 8798,00 | 8134,00 | 8134,00 | 481 | 9181110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9181110,00 | 1128,73 | Х | Х |
| 145. | пос. Белиджи, ул. Рутульская, д. 2 | 1972 | X | каменные | 2 | 1 | 378,00 | 360,00 | 360,00 | 28 | 2228940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2228940,00 | 6191,50 | 6191,50 | 31.12.2023 |
| 146. | пос. Мамедкала, ул. Максима Горького, д. 16 | 1978 | X | панельные | 5 | 4 | 4210,00 | 3887,00 | 3887,00 | 228 | 3476085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3476085,00 | 894,28 | 6191,50 | 31.12.2023 |
| 147. | пос. Мамедкала, ул. Комарова, д. 14 | 1979 | X | панельные | 5 | 4 | 4210,00 | 3887,00 | 3887,00 | 225 | 3476085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3476085,00 | 894,28 | 6191,50 | 31.12.2023 |
| Итого по Казбековскому району на 2023 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3706,00 | 2904,00 | 2904,00 | 296 | 3385243,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3385243,23 | 1165,72 | Х | Х |
| 148. | Казбековский район, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 3 | 1973 | X | панельные | 5 | 1 | 790,50 | 501,50 | 501,50 | 99 | 561589,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561589,28 | 1142,88 | 1541,01 | 31.12.2023 |
| 149. | Казбековский район, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 4 | 1974 | X | панельные | 5 | 1 | 790,50 | 501,50 | 501,50 | 88 | 549554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549554,00 | 1142,88 | 1541,01 | 31.12.2023 |
| 150. | Казбековский район, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 12 | 1967 | X | панельные | 4 | 4 | 2125,00 | 1901,00 | 1901,00 | 109 | 2274099,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2274099,95 | 1541,01 | 1541,01 | 31.12.2023 |
| ## 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Республике Дагестан на 2024 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 365993,38 | 297328,38 | 275328,67 | 16409 | 651601620,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651601620,54 | 2191,52 | Х | Х |
| Итого по г. Махачкале на 2024 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 180578,45 | 137463,88 | 129869,34 | 7919 | 385118308,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385118308,93 | 2801,60 | Х | Х |
| 1. | г. Махачкала, ул. Абаканская (мкр-н Новый город), д. 3 | 1996 | X | кирпичные | 5 | 6 | 4472,00 | 3972,00 | 3972,00 | 187 | 10968846,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10968846,96 | 2761,54 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 2. | г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 67г | 1970 | X | каменные | 5 | 3 | 2514,70 | 2198,90 | 2198,90 | 98 | 8616639,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8616639,55 | 3918,61 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 3. | г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 110 | 1981 | X | панельные | 9 | 4 | 7030,40 | 4504,90 | 4504,90 | 138 | 8913647,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8913647,58 | 1978,66 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 4. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 23д | 1976 | X | панельные | 5 | 8 | 6169,70 | 4147,30 | 4147,30 | 293 | 10329650,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10329650,01 | 2490,69 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 5. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 62д | 1987 | X | панельные | 5 | 5 | 4147,50 | 2564,00 | 3921,00 | 160 | 8356886,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8356886,07 | 3259,32 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 6. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 72 | 1982 | X | панельные | 9 | 3 | 4768,00 | 2836,00 | 4836,00 | 151 | 16476095,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16476095,74 | 5809,62 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 7. | г. Махачкала, ул. Абдулхамида Юсупова, д. 42а | 1990 | X | панельные | 4 | 8 | 3556,80 | 2297,70 | 2297,70 | 256 | 8316883,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8316883,93 | 3619,66 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 8. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 2 | 1968 | X | панельные | 5 | 6 | 4795,60 | 4076,26 | 3192,00 | 283 | 5374319,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5374319,07 | 1318,44 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 9. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 6а | 1977 | X | панельные | 5 | 6 | 5159,80 | 4603,00 | 3111,30 | 251 | 7534143,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7534143,59 | 1636,79 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 10. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 6б | 1988 | X | панельные | 9 | 2 | 3250,80 | 1946,70 | 1947,00 | 195 | 6759644,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6759644,41 | 3472,36 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 11. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 8а | 1986 | X | панельные | 9 | 3 | 5039,00 | 3062,70 | 3063,00 | 309 | 10138698,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10138698,36 | 3310,38 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 12. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 8а | 1984 | X | панельные | 9 | 2 | 3730,50 | 3357,45 | 3357,45 | 195 | 4614820,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4614820,25 | 1374,50 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 13. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 61а | 1970 | X | панельные | 5 | 6 | 4705,90 | 3289,50 | 3289,50 | 266 | 7656436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7656436,23 | 2327,54 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 14. | г. Махачкала, ул. Героев Дагестана, д. 10в | 1982 | X | кирпичные | 9 | 7 | 11662,00 | 7814,05 | 4762,00 | 473 | 12933635,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12933635,30 | 1655,18 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 15. | г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 37а | 1975 | X | каменные | 5 | 4 | 2788,20 | 2288,50 | 1814,50 | 136 | 6409646,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6409646,47 | 2800,81 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 16. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 12б | 1985 | X | панельные | 5 | 1 | 2320,00 | 2644,50 | 0,00 | 72 | 3650194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3650194,60 | 1380,30 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 17. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 54 | 1991 | X | панельные | 9 | 3 | 5656,60 | 5656,60 | 3565,70 | 81 | 10139414,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10139414,90 | 1792,49 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 18. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 10б <9> | 1975 | X | панельные | 5 | 4 | 2763,40 | 2485,40 | 2485,40 | 110 | 15341171,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15341171,40 | 6172,52 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 19. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 45б | 1968 | X | панельные | 5 | 4 | 3416,00 | 2359,20 | 2278,00 | 146 | 12739486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12739486,93 | 5399,92 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 20. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 68б | 1971 | X | панельные | 5 | 3 | 2615,00 | 1597,00 | 1597,00 | 113 | 6489170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6489170,10 | 4063,35 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 21. | г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 122а (г. Махачкала, ул. И.Казака, д. 26) | 1969 | X | панельные | 5 | 6 | 4735,80 | 4025,43 | 3147,10 | 293 | 18548917,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18548917,56 | 4607,93 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 22. | г. Махачкала, туп. Каммаева 1-й, д. 3 (г. Махачкала, ул. Каммаева, д. 2а) | 1991 | X | панельные | 9 | 5 | 8977,00 | 5607,00 | 5607,00 | 135 | 16898682,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16898682,18 | 3013,85 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 23. | г. Махачкала, ул. Каммаева, д. 25а | 1991 | X | панельные | 10 | 5 | 9978,00 | 8456,00 | 8456,00 | 429 | 17153132,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17153132,36 | 2028,52 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 24. | г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 101 | 1956 | X | каменные | 2 | 2 | 631,00 | 536,18 | 405,60 | 12 | 3689434,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3689434,91 | 6880,96 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 25. | г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 162 | 1978 | X | каменные | 9 | 1 | 2018,50 | 1715,73 | 1312,40 | 88 | 2457743,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2457743,15 | 1432,48 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 26. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 175 | 1976 | X | панельные | 5 | 4 | 3175,00 | 2325,00 | 2325,00 | 145 | 5336960,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5336960,06 | 2295,47 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 27. | г. Махачкала, ул. Мурсалова, д. 86а | 1985 | X | панельные | 5 | 2 | 3478,00 | 2956,30 | 3328,70 | 221 | 6414581,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6414581,62 | 2169,80 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 28. | г. Махачкала, ул. О.Кошевого, д. 31 | 1992 | X | панельные | 9 | 4 | 6637,70 | 5400,00 | 5400,00 | 259 | 13253481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13253481,50 | 2454,35 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 29. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 75 | 1993 | X | панельные | 10 | 2 | 3635,00 | 2953,80 | 2953,80 | 168 | 6865237,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6865237,27 | 2324,21 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 30. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 109д | 1989 | X | панельные | 10 | 2 | 3229,00 | 2557,00 | 2557,00 | 170 | 6865237,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6865237,27 | 2684,88 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 31. | г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 61 | 1947 | X | каменные | 2 | 3 | 900,00 | 638,50 | 638,50 | 54 | 8979815,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8979815,04 | 14063,92 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 32. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 2 | 1972 | X | панельные | 5 | 4 | 3487,60 | 2260,50 | 2178,50 | 135 | 5241476,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5241476,17 | 2318,72 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 33. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 9 | 1968 | X | панельные | 5 | 4 | 3350,85 | 2848,22 | 3151,00 | 155 | 9823583,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9823583,79 | 3449,03 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 34. | г. Махачкала, мкр-н Степной, ул. Булача Х.О., д. 7в | 1996 | X | кирпичные | 9 | 3 | 4465,90 | 3810,47 | 4396,00 | 189 | 10027923,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10027923,93 | 2631,68 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 35. | г. Махачкала, ул. Абдулхамида Юсупова, д. 29 <1> | 1994 | X | панельные | 5 | 8 | 5336,00 | 4784,00 | 4784,00 | 306 | 26292973,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26292973,19 | 7651,00 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 36. | г. Махачкала, ул. Каримова, д. 4 | 1985 | X | панельные | 9 | 6 | 10293,50 | 7563,50 | 7563,50 | 480 | 9771124,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9771124,96 | 1291,88 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 37. | г. Махачкала, мкр-н Научный городок, ул. Абдуразака Шахбанова, д. 14а | 1988 | X | панельные | 5 | 8 | 5253,00 | 3384,00 | 3384,00 | 299 | 10767657,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10767657,56 | 3613,28 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 38. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 23 | 1960 | X | панельные | 3 | 3 | 1721,00 | 1053,00 | 1053,00 | 72 | 5809012,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5809012,52 | 6249,46 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 39. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 46 | 1966 | X | панельные | 5 | 4 | 3649,90 | 2706,57 | 2706,57 | 175 | 12511944,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12511944,69 | 5517,65 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 40. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 7 | 1966 | X | панельные | 5 | 4 | 3421,20 | 2908,02 | 2908,02 | 175 | 5285840,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5285840,88 | 1817,68 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| 41. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 9 | 1958 | X | каменные | 3 | 3 | 1642,60 | 1273,00 | 1273,00 | 46 | 1364116,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1364116,87 | 1071,58 | 14063,92 | 31.12.2024 |
| Итого по г. Каспийску на 2024 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 36417,30 | 31154,28 | 24356,30 | 1474 | 67559885,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67559885,91 | 2168,56 | Х | Х |
| 42. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 10 | 1995 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3760,00 | 3196,00 | 1999,60 | 236 | 5836027,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5836027,71 | 1826,04 | 5430,18 | 31.12.2024 |
| 43. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 17 | 1966 | X | кирпичные | 5 | 6 | 4474,50 | 4474,50 | 2952,70 | 222 | 1948107,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1948107,45 | 435,38 | 5430,18 | 31.12.2024 |
| 44. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 14 | 1962 | X | кирпичные | 3 | 3 | 1933,70 | 1478,20 | 922,90 | 36 | 4764968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4764968,73 | 3223,49 | 5430,18 | 31.12.2024 |
| 45. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 16 | 1961 | X | кирпичные | 3 | 2 | 1084,00 | 1108,10 | 700,10 | 24 | 3508791,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3508791,42 | 3166,49 | 5430,18 | 31.12.2024 |
| 46. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 18 | 1961 | X | кирпичные | 3 | 2 | 1084,00 | 1034,20 | 699,60 | 24 | 3576291,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3576291,72 | 3458,03 | 5430,18 | 31.12.2024 |
| 47. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 20 | 1961 | X | кирпичные | 3 | 3 | 1492,30 | 1548,30 | 948,30 | 36 | 4758922,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4758922,73 | 3073,64 | 5430,18 | 31.12.2024 |
| 48. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 22 | 1963 | X | кирпичные | 2 | 2 | 727,10 | 724,70 | 725,40 | 16 | 3370600,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3370600,62 | 4651,03 | 5430,18 | 31.12.2024 |
| 49. | г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 2 | 1980 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2751,50 | 2338,78 | 1947,20 | 160 | 5001693,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5001693,76 | 2138,59 | 5430,18 | 31.12.2024 |
| 50. | г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 37 | 1979 | X | кирпичные | 5 | 6 | 4480,00 | 3090,30 | 3090,30 | 247 | 4523388,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4523388,35 | 1463,74 | 5430,18 | 31.12.2024 |
| 51. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 11 | 1976 | X | каменные | 2 | 2 | 867,60 | 799,60 | 799,60 | 12 | 3440797,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3440797,42 | 4303,15 | 5430,18 | 31.12.2024 |
| 52. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 12 | 1982 | X | панельные | 5 | 4 | 3879,80 | 3087,40 | 3087,40 | 152 | 8034598,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8034598,87 | 2602,38 | 5430,18 | 31.12.2024 |
| 53. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 56 | 1993 | X | панельные | 9 | 3 | 4665,10 | 3197,90 | 3197,90 | 72 | 4777217,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4777217,31 | 1493,86 | 5430,18 | 31.12.2024 |
| 54. | г. Каспийск, ул. Мира, д. 12 | 1962 | X | каменные | 2 | 2 | 869,80 | 728,40 | 728,40 | 12 | 3955344,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3955344,50 | 5430,18 | 5430,18 | 31.12.2024 |
| 55. | г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 30 | 1999 | X | кирпичные | 9 | 3 | 4347,90 | 4347,90 | 2556,90 | 225 | 10063135,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10063135,32 | 2314,48 | 5430,18 | 31.12.2024 |
| Итого по г. Избербашу на 2024 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 47335,50 | 39608,31 | 34090,97 | 1757 | 24777559,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24777559,45 | 625,56 | Х | Х |
| 56. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 109 | 1986 | Х | панельные | 5 | 6 | 3212,50 | 2162,90 | 2162,90 | 146 | 973646,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973646,69 | 450,16 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 57. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 109а | 1988 | Х | панельные | 5 | 8 | 6292,00 | 4832,00 | 4382,00 | 295 | 1397851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1397851,20 | 289,29 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 58. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 81 | 1981 | Х | панельные | 5 | 6 | 3178,50 | 2145,50 | 2145,50 | 162 | 964701,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964701,75 | 449,64 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 59. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 83 | 1983 | Х | панельные | 5 | 6 | 3253,00 | 2291,00 | 2291,00 | 130 | 985217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985217,20 | 430,04 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 60. | г. Избербаш, просп. Ленина, д. 3 | 1979 | Х | панельные | 5 | 6 | 3286,50 | 2793,53 | 2191,50 | 210 | 980858,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980858,82 | 351,12 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 61. | г. Избербаш, просп. Ленина, д. 8 | 1978 | Х | каменные | 5 | 4 | 3244,50 | 2757,83 | 1805,50 | 180 | 7882393,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7882393,91 | 2858,19 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 62. | г. Избербаш, просп. Мира, д. 1 | 1984 | Х | панельные | 5 | 6 | 3183,50 | 2068,95 | 2145,50 | 70 | 974719,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974719,97 | 471,12 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 63. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 3 | 1937 | Х | деревянные | 2 | 3 | 820,00 | 465,20 | 426,00 | 22 | 530889,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530889,39 | 1141,21 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 64. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 5 | 1937 | Х | деревянные | 2 | 3 | 713,00 | 616,90 | 559,00 | 30 | 532139,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532139,39 | 862,60 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 65. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 35 | 1993 | Х | каменные | 2 | 2 | 914,20 | 417,40 | 376,00 | 24 | 476035,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476035,86 | 1140,48 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 66. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 97 | 1975 | Х | каменные | 2 | 2 | 415,20 | 627,60 | 569,00 | 17 | 451718,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451718,03 | 719,75 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 67. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 99 | 1959 | Х | деревянные | 2 | 1 | 424,00 | 424,00 | 396,00 | 24 | 289739,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289739,42 | 683,35 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 68. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 101 | 1959 | Х | деревянные | 2 | 1 | 424,00 | 421,80 | 391,00 | 16 | 289739,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289739,42 | 686,91 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 69. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 103 | 1959 | Х | деревянные | 2 | 1 | 424,00 | 424,00 | 396,00 | 16 | 289739,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289739,42 | 683,35 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 70. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 105 | 1959 | Х | деревянные | 2 | 1 | 424,00 | 424,00 | 392,00 | 14 | 289739,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289739,42 | 683,35 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 71. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 107 | 1962 | Х | деревянные | 2 | 1 | 533,30 | 379,80 | 354,00 | 14 | 289739,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289739,42 | 762,87 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 72. | г. Избербаш, ул. Мичурина, д. 7 | 1951 | Х | каменные | 2 | 2 | 425,00 | 425,00 | 380,00 | 8 | 414845,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414845,89 | 976,11 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 73. | г. Избербаш, ул. Мичурина, д. 9 | 1951 | Х | каменные | 2 | 2 | 387,10 | 387,10 | 367,00 | 8 | 414532,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414532,89 | 1070,87 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 74. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 27 | 1964 | Х | каменные | 3 | 2 | 1092,60 | 1074,30 | 1020,00 | 63 | 554605,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554605,09 | 516,25 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 75. | г. Избербаш, ул. Г.Гусейханова, д. 3 | 1964 | Х | кирпичные | 4 | 2 | 1466,40 | 1466,40 | 982,50 | 86 | 636703,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636703,12 | 434,19 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 76. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 25 | 1964 | Х | каменные | 4 | 2 | 1422,40 | 1412,20 | 1332,00 | 75 | 635743,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635743,12 | 450,18 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 77. | г. Избербаш, просп. Ленина, д. 1 | 1978 | Х | кирпичные | 5 | 6 | 3244,00 | 3244,00 | 2173,50 | 17 | 1836188,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1836188,87 | 566,03 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 78. | г. Избербаш, ул. Советская, д. 32 | 1987 | Х | каменные | 5 | 4 | 2068,50 | 2068,50 | 1972,00 | 40 | 1008262,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1008262,23 | 487,44 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 79. | г. Избербаш, ул. Чернышевского, д. 63 | 1982 | Х | каменные | 5 | 4 | 2357,40 | 2357,40 | 2254,00 | 43 | 1254620,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1254620,50 | 532,21 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| 80. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 116а | 2009 | Х | каменные | 5 | 5 | 4129,90 | 3921,00 | 2627,07 | 47 | 423188,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423188,43 | 107,93 | 2963,48 | 31.12.2024 |
| Итого по г. Дербенту на 2024 год |  | X | X | X | X | X | 38985,34 | 35271,27 | 34958,27 | 1645 | 68639205,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68639205,75 | 1946,04 | X | X |
| 81. | г. Дербент, ул. С.Стальского, д. 22а | 1957 | X | каменные | 3 | 2 | 1002,30 | 1002,30 | 1002,30 | 13 | 3886864,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3886864,14 | 3877,94 | 9832,39 | 31.12.2024 |
| 82. | г. Дербент, ул. Пушкина, д. 79 | 1968 | X | каменные | 2 | 2 | 469,40 | 398,99 | 398,99 | 21 | 3923024,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3923024,96 | 9832,39 | 9832,39 | 31.12.2024 |
| 83. | г. Дербент, ул. Расулбекова, д. 10а | 1989 | X | панельные | 5 | 6 | 5358,40 | 5358,40 | 5358,40 | 125 | 9822804,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9822804,89 | 1833,16 | 9832,39 | 31.12.2024 |
| 84. | г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 13 | 1963 | X | каменные | 4 | 2 | 1575,34 | 1339,04 | 1339,04 | 85 | 3226458,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3226458,61 | 2409,53 | 9832,39 | 31.12.2024 |
| 85. | г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 14 | 1969 | X | каменные | 5 | 2 | 1894,00 | 1609,90 | 1609,90 | 76 | 3728421,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3728421,89 | 2315,93 | 9832,39 | 31.12.2024 |
| 86. | г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 15 | 1968 | X | каменные | 5 | 2 | 1864,80 | 1585,08 | 1585,08 | 91 | 3331859,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3331859,59 | 2102,01 | 9832,39 | 31.12.2024 |
| 87. | г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 4 | 1974 | X | каменные | 5 | 4 | 2622,80 | 2229,38 | 2229,38 | 135 | 972315,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 972315,97 | 436,14 | 9832,39 | 31.12.2024 |
| 88. | г. Дербент, ул. Оскара, д. 9 | 1995 | X | каменные | 5 | 2 | 2097,80 | 1783,13 | 1783,13 | 81 | 4462651,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4462651,57 | 2502,71 | 9832,39 | 31.12.2024 |
| 89. | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 8а | 1989 | X | панельные | 5 | 5 | 4138,50 | 4138,00 | 3890,00 | 162 | 7198375,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7198375,91 | 1739,58 | 9832,39 | 31.12.2024 |
| 90. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 20 | 1981 | X | панельные | 12 | 1 | 2484,00 | 2484,00 | 2484,00 | 174 | 1562708,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1562708,21 | 629,11 | 9832,39 | 31.12.2024 |
| 91. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 20а | 1978 | X | панельные | 5 | 6 | 4428,00 | 4428,00 | 4428,00 | 168 | 8439806,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8439806,20 | 1906,01 | 9832,39 | 31.12.2024 |
| 92. | г. Дербент, ул. Ю.Гагарина, д. 2а | 1958 | X | каменные | 2 | 2 | 567,00 | 444,00 | 379,00 | 9 | 2386812,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2386812,16 | 5375,70 | 9832,39 | 31.12.2024 |
| 93. | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 3 | 1988 | X | панельные | 5 | 7 | 3527,00 | 2997,95 | 2997,95 | 234 | 9155752,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9155752,29 | 3054,00 | 9832,39 | 31.12.2024 |
| 94. | г. Дербент, ул. Шахбазова, д. 57 | 1975 | X | панельные | 5 | 6 | 4922,00 | 3642,00 | 3642,00 | 189 | 647857,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647857,69 | 177,89 | 9832,39 | 31.12.2024 |
| 95. | г. Дербент, ул. Шеболдаева, д. 47а | 1978 | X | панельные | 3 | 4 | 2034,00 | 1831,10 | 1831,10 | 82 | 5893491,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5893491,68 | 3218,55 | 9832,39 | 31.12.2024 |
| Итого по г. Буйнакску на 2024 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 11841,34 | 10676,54 | 10676,54 | 864 | 27259162,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27259162,26 | 2553,18 | Х | Х |
| 96. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 3 | 1974 | X | панельные | 5 | 4 | 3453,00 | 3439,89 | 3439,89 | 210 | 6028349,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6028349,49 | 1752,48 | 6646,23 | 31.12.2024 |
| 97. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 5 | 1971 | X | панельные | 5 | 3 | 2543,20 | 2191,30 | 2191,30 | 180 | 4860127,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4860127,44 | 2217,92 | 6646,23 | 31.12.2024 |
| 98. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 6 | 1972 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2906,90 | 2419,49 | 2419,49 | 180 | 7435036,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7435036,73 | 3072,98 | 6646,23 | 31.12.2024 |
| 99. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 77а | 1958 | X | кирпичные | 2 | 1 | 359,06 | 331,06 | 331,06 | 36 | 1764549,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1764549,94 | 5330,00 | 6646,23 | 31.12.2024 |
| 100. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 78 | 1958 | X | кирпичные | 2 | 1 | 359,06 | 331,00 | 331,00 | 36 | 1773630,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1773630,31 | 5358,40 | 6646,23 | 31.12.2024 |
| 101. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 79 | 1958 | X | кирпичные | 2 | 1 | 359,06 | 331,00 | 331,00 | 36 | 2199901,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2199901,08 | 6646,23 | 6646,23 | 31.12.2024 |
| 102. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 79а | 1958 | X | кирпичные | 2 | 1 | 359,06 | 331,00 | 331,00 | 36 | 2004279,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2004279,61 | 6054,13 | 6646,23 | 31.12.2024 |
| 103. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 10 | 1973 | X | кирпичные | 5 | 2 | 1502,00 | 1301,80 | 1301,80 | 150 | 1193287,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1193287,66 | 3605,10 | 6646,23 | 31.12.2024 |
| Итого по г. Дагестанские Огни на 2024 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 10778,75 | 9327,80 | 9327,80 | 701 | 5988679,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5988679,26 | 642,02 | Х | Х |
| 104. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 5 | 1986 | Х | панельные | 5 | 6 | 3669,50 | 3000,00 | 3000,00 | 223 | 2276856,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2276856,35 | 758,95 | 1432,89 | 31.12.2024 |
| 105. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 3 | 1975 | Х | панельные | 5 | 6 | 3662,00 | 3210,00 | 3210,00 | 201 | 1737883,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1737883,14 | 541,40 | 1432,89 | 31.12.2024 |
| 106. | г. Дагестанские Огни, ул. М.И.Калинина, д. 1 | 1969 | Х | каменные | 5 | 4 | 2997,20 | 2708,30 | 2708,30 | 236 | 1582277,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1582277,97 | 584,23 | 1432,89 | 31.12.2024 |
| 107. | г. Дагестанские Огни, ул. Школьная, д. 14 | 1995 | Х | каменные | 2 | 1 | 450,05 | 409,50 | 409,50 | 41 | 391661,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391661,80 | 956,44 | 1432,89 | 31.12.2024 |
| Итого по г. Кизляру на 2024 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 4488,10 | 3662,20 | 3697,20 | 157 | 23859057,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23859057,81 | 6514,95 | Х | Х |
| 108. | г. Кизляр, ул. М.Горького, д. 2а | 1959 | Х | каменные | 2 | 3 | 476,00 | 451,00 | 391,00 | 16 | 2639528,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2639528,75 | 5852,61 | 11972,92 | 31.12.2024 |
| 109. | г. Кизляр, ул. Первомайская, д. 7 | 1954 | Х | кирпичные | 2 | 2 | 378,00 | 204,00 | 204,00 | 19 | 2442475,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2442475,52 | 11972,92 | 11972,92 | 31.12.2024 |
| 110. | г. Кизляр, ул. Первомайская, д. 9 | 1954 | Х | кирпичные | 2 | 2 | 378,00 | 204,00 | 231,00 | 14 | 2428745,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2428745,71 | 11905,62 | 11972,92 | 31.12.2024 |
| 111. | г. Кизляр, ул. Первомайская, д. 11 | 1955 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 408,00 | 290,00 | 287,00 | 13 | 2411436,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2411436,98 | 8315,30 | 11972,92 | 31.12.2024 |
| 112. | г. Кизляр, ул. Победы, д. 85 | 1963 | Х | кирпичные | 2 | 2 | 451,00 | 303,00 | 447,00 | 16 | 3503516,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3503516,36 | 11562,76 | 11972,92 | 31.12.2024 |
| 113. | г. Кизляр, ул. Хорошева, д. 172 | 1960 | Х | кирпичные | 2 | 2 | 610,00 | 529,00 | 456,00 | 31 | 3569294,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3569294,15 | 6747,25 | 11972,92 | 31.12.2024 |
| 114. | г. Кизляр, ул. Багратиона, д. 36 | 1952 | Х | кирпичные | 2 | 2 | 447,00 | 420,00 | 420,00 | 16 | 2284639,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2284639,86 | 5439,62 | 11972,92 | 31.12.2024 |
| 115. | г. Кизляр, ул. Пушкина, д. 76 | 1960 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 439,00 | 409,00 | 409,00 | 11 | 2168213,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2168213,52 | 5301,26 | 11972,92 | 31.12.2024 |
| 116. | г. Кизляр, ул. Советская, д. 8 | 1958 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 452,00 | 427,00 | 427,00 | 11 | 1937791,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1937791,71 | 4538,15 | 11972,92 | 31.12.2024 |
| 117. | г. Кизляр, пгт Комсомольский, ул. Кирова, д. 2а | 1969 | Х | кирпичные | 2 | 2 | 449,1 | 425,20 | 425,20 | 10 | 473415,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473415,25 | 1113,39 | 11972,92 | 31.12.2024 |
| Итого по г. Кизилюрту на 2024 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 13902,50 | 11940,05 | 10128,20 | 705 | 27992331,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27992331,55 | 2344,41 | Х | Х |
| 118. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 18а | 1991 | Х | панельные | 9 | 2 | 3834,00 | 3766,00 | 4515,00 | 248 | 6759569,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6759569,68 | 1794,89 | 9197,85 | 31.12.2024 |
| 119. | г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 86 | 1990 | Х | панельные | 9 | 2 | 4875,00 | 3834,00 | 2046,00 | 71 | 6759569,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6759569,68 | 1763,06 | 9197,85 | 31.12.2024 |
| 120. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 20 | 1975 | Х | панельные | 5 | 1 | 787,00 | 787,00 | 787,00 | 70 | 1916134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1916134,72 | 2434,73 | 9197,85 | 31.12.2024 |
| 121. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 22 | 1976 | Х | панельные | 5 | 1 | 787,00 | 668,95 | 505,00 | 60 | 1916134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1916134,72 | 2864,39 | 9197,85 | 31.12.2024 |
| 122. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 24 | 1976 | Х | панельные | 5 | 1 | 787,00 | 668,95 | 505,00 | 70 | 1916134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1916134,72 | 2864,39 | 9197,85 | 31.12.2024 |
| 123. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 26 | 1976 | Х | панельные | 5 | 1 | 787,00 | 668,95 | 505,00 | 60 | 1916134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1916134,72 | 2864,39 | 9197,85 | 31.12.2024 |
| 124. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 76 | 1982 | Х | панельные | 5 | 1 | 1107,50 | 787,00 | 506,00 | 60 | 1916134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1916134,72 | 2434,73 | 9197,85 | 31.12.2024 |
| 125. | г. Кизилюрт, пгт Бавтугай, ул. К.Маркса, д. 3 | 1960 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 386,40 | 253,00 | 253,00 | 24 | 2327054,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2327054,83 | 9197,85 | 9197,85 | 31.12.2024 |
| 126. | г. Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул. Парковая, д. 1 | 1956 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 551,6 | 506,20 | 506,20 | 42 | 2565463,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2565463,76 | 5068,08 | 9197,85 | 31.12.2024 |
| Итого по г. Хасавюрту на 2024 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 13488,00 | 11380,80 | 11380,80 | 681 | 10493890,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10493890,50 | 922,07 | Х | Х |
| 127. | г. Хасавюрт, ул. Батырмурзаева, д. 6 | 1973 | X | кирпичные | 3 | 3 | 2196,00 | 1400,70 | 1400,70 | 85 | 6112527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6112527,72 | 4363,91 | 4547,15 | 31.12.2024 |
| 128. | г. Хасавюрт, ул. Датуева, д. 35 | 1983 | X | кирпичные | 5 | 6 | 4366,00 | 3890,00 | 3890,00 | 228 | 2010613,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2010613,21 | 516,87 | 4547,15 | 31.12.2024 |
| 129. | г. Хасавюрт, ул. Датуева, д. 63 | 1987 | X | панельные | 9 | 2 | 3979,00 | 3473,10 | 3473,10 | 207 | 1909199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1909199,56 | 549,71 | 4547,15 | 31.12.2024 |
| 130. | г. Хасавюрт, ул. С.Гайдара, д. 35 | 1974 | X | кирпичные | 5 | 3 | 2947,00 | 2617,00 | 2617,00 | 161 | 461550,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461550,01 | 176,37 | 4547,15 | 31.12.2024 |
| Итого по г. Южно-Сухокумску на 2024 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3546,70 | 3196,57 | 3196,57 | 153 | 1180360,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1180360,05 | 369,26 | Х | Х |
| 131. | г. Южно-Сухокумск, ул. Горького, д. 3 | 1970 | X | кирпичные | 3 | 1 | 502,20 | 426,87 | 426,87 | 28 | 697227,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 697227,72 | 1633,35 | 2019,81 | 31.12.2024 |
| 132. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 12 | 1977 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3044,50 | 2769,70 | 2769,70 | 125 | 483132,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483132,33 | 174,43 | 2019,81 | 31.12.2024 |
| Итого по Ботлихскому району на 2024 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 446,40 | 400,48 | 400,48 | 21 | 419887,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419887,61 | 1048,46 | Х | Х |
| 133. | Ботлихский район, с. Ботлих 1 (мкр-н), ул. Заводская, д. 10 | 1982 | X | каменные | 2 | 2 | 446,40 | 400,48 | 400,48 | 21 | 419887,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419887,61 | 1048,46 | 1179,39 | 31.12.2024 |
| Итого по Дербентскому району на 2024 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 479,00 | 452,00 | 452,00 | 30 | 3035715,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3035715,16 | 6716,18 | Х | Х |
| 134. | Дербентский район, пос. Белиджи, ул. С.Стальского, д. 1 | 1972 | X | каменные | 2 | 2 | 479,00 | 452,00 | 452,00 | 30 | 3035715,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3035715,16 | 6716,18 | 9158,10 | 31.12.2024 |
| Итого по Казбековскому району на 2024 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3706,00 | 2794,20 | 2794,20 | 302 | 5277576,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5277576,30 | 1888,76 | Х | Х |
| 135. | Казбековский район, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 9 | 1976 | X | панельные | 5 | 1 | 790,50 | 501,50 | 501,50 | 92 | 533592,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533592,28 | 1063,99 | 2938,48 | 31.12.2024 |
| 136. | Казбековский район, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 10 | 1977 | X | панельные | 5 | 1 | 790,50 | 501,50 | 501,50 | 102 | 533592,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533592,28 | 1063,99 | 2938,48 | 31.12.2024 |
| 137. | Казбековский район, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 15 | 1970 | X | панельные | 4 | 4 | 2125,00 | 1791,20 | 1791,20 | 108 | 4210391,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4210391,74 | 2350,60 | 2938,48 | 31.12.2024 |
| ## 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Республике Дагестан на 2025 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 667775,39 | 504243,42 | 499710,97 | 25889 | 1009840131,30 | 0,00 | 100000000,00 | 0,00 | 909840131,30 | 2002,68 | Х | Х |
| Итого по г. Махачкале на 2025 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 375319,75 | 270081,04 | 274604,71 | 15029 | 581951789,15 | 0,00 | 90000000,00 | 0,00 | 491951789,15 | 2154,73 | Х | Х |
| 1. | г. Махачкала, ул. Агасиева, д. 23 | 1973 | X | панельные | 4 | 4 | 2368,00 | 2012,80 | 1582,00 | 102 | 5363794,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5363794,82 | 2684,73 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 2. | г. Махачкала, ул. Агасиева, д. 25 | 1973 | X | панельные | 4 | 4 | 2393,00 | 1582,00 | 1582,00 | 134 | 5363794,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5363794,82 | 3415,82 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 3. | г. Махачкала, ул. Абдуллы Гаджиева, д. 24а | 1980 | X | панельные | 9 | 3 | 4672,60 | 3490,60 | 3490,60 | 205 | 11570563,25 | 0,00 | 5190000,00 | 0,00 | 6380563,25 | 3283,67 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 4. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 5а | 1974 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3131,50 | 2143,00 | 4143,00 | 192 | 4896450,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4896450,01 | 2390,13 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 5. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 297б | 1990 | X | панельные | 10 | 2 | 4001,00 | 1863,70 | 2498,00 | 167 | 7671040,47 | 0,00 | 3500000,00 | 0,00 | 4171040,47 | 4100,07 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 6. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 19а, корп. 1 | 1989 | X | панельные | 9 | 3 | 5063,40 | 4303,89 | 5063,40 | 267 | 11123952,78 | 0,00 | 5190000,00 | 0,00 | 5933952,78 | 2663,16 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 7. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 19а, корп. 2 | 1991 | X | панельные | 10 | 2 | 4552,00 | 3950,00 | 3950,00 | 149 | 7645581,94 | 0,00 | 3460000,00 | 0,00 | 4185581,94 | 1934,51 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 8. | г. Махачкала, ул. Ахмедхана Абу-Бакара, д. 1в | 1975 | X | каменные | 5 | 4 | 3360,00 | 2969,05 | 2969,05 | 175 | 6626287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6626287,50 | 2332,83 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 9. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 8 | 1987 | X | панельные | 9 | 3 | 4167,00 | 3541,10 | 2277,80 | 230 | 11186893,65 | 0,00 | 5190000,00 | 0,00 | 5996893,65 | 3236,84 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 10. | г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 35 | 1952 | X | кирпичные | 2 | 3 | 728,90 | 436,60 | 436,60 | 30 | 8314033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8314033,00 | 25821,84 | 25864,03 | 31.12.2024 |
| 11. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 59а | 1970 | X | панельные | 5 | 6 | 4705,90 | 4000,02 | 3110,90 | 266 | 7004509,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7004509,27 | 1751,12 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 12. | г. Махачкала, ул. Г.Цадасы, д. 47 | 1971 | X | каменные | 2 | 4 | 872,60 | 802,60 | 802,60 | 63 | 2662888,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2662888,92 | 7577,41 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 13. | г. Махачкала, ул. Г.Цадасы, д. 49 | 1992 | X | каменные | 2 | 4 | 873,80 | 803,80 | 803,80 | 64 | 3192236,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3192236,80 | 5699,54 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 14. | г. Махачкала, ул. Даганова, д. 19а | 1991 | X | панельные | 10 | 5 | 9957,40 | 5982,40 | 5982,40 | 280 | 19312399,96 | 0,00 | 8650000,00 | 0,00 | 10662399,96 | 3193,25 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 15. | г. Махачкала, ул. Агасиева, д. 16а (г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 5) | 1987 | X | панельные | 9 | 2 | 4340,00 | 2510,00 | 2510,00 | 188 | 7456275,57 | 0,00 | 3460000,00 | 0,00 | 3996275,57 | 3044,35 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 16. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 4 | 1982 | X | панельные | 9 | 4 | 7937,40 | 6951,00 | 6951,00 | 326 | 9650719,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9650719,72 | 1508,40 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 17. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 29 | 1977 | X | каменные | 5 | 10 | 7422,00 | 3018,00 | 3018,00 | 256 | 13427062,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13427062,07 | 4533,52 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 18. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 57а | 1979 | X | кирпичные | 5 | 5 | 4149,30 | 3526,91 | 2450,80 | 190 | 9347182,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9347182,16 | 3082,92 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 19. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 59 | 1975 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2710,20 | 2303,67 | 1859,90 | 199 | 6215044,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6215044,98 | 2676,61 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 20. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 60а | 1969 | X | кирпичные | 5 | 2 | 1864,50 | 1264,10 | 1264,10 | 66 | 3602748,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3602748,92 | 3278,60 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 21. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 60б | 1967 | X | панельные | 5 | 4 | 2904,00 | 1336,20 | 1336,20 | 100 | 4790077,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4790077,74 | 3782,47 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 22. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 91 | 1974 | X | панельные | 5 | 4 | 3095,70 | 2710,70 | 2710,70 | 177 | 4604102,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4604102,29 | 1886,61 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 23. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 95 <2> | 1992 | X | панельные | 5 | 6 | 4836,30 | 4421,30 | 4421,30 | 317 | 14363861,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14363861,26 | 3659,11 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 24. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 97 | 1989 | X | панельные | 9 | 2 | 3686,00 | 1978,00 | 3717,00 | 201 | 7415362,00 | 0,00 | 3460000,00 | 0,00 | 3955362,00 | 3863,15 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 25. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 107в, корп. 1 | 1988 | X | панельные | 10 | 4 | 9241,80 | 7855,53 | 7954,00 | 394 | 15333340,05 | 0,00 | 6920000,00 | 0,00 | 8413340,05 | 1945,46 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 26. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 107в, корп. 3 | 1989 | X | панельные | 10 | 2 | 3888,90 | 2410,00 | 3888,90 | 185 | 7363214,93 | 0,00 | 3460000,00 | 0,00 | 3903214,93 | 3170,67 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 27. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 107в, корп. 4 | 1988 | X | панельные | 10 | 2 | 3939,00 | 2431,00 | 3856,50 | 178 | 7464165,66 | 0,00 | 3460000,00 | 0,00 | 4004165,66 | 3143,28 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 28. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 107в, корп. 5 | 1987 | X | панельные | 9 | 3 | 5882,40 | 890,80 | 5468,70 | 282 | 11236300,11 | 0,00 | 5190000,00 | 0,00 | 6046300,11 | 12867,05 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 29. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 113 | 1988 | X | панельные | 9 | 2 | 2864,00 | 3064,59 | 2290,00 | 60 | 7488306,97 | 0,00 | 3460000,00 | 0,00 | 4028306,97 | 2493,42 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 30. | г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 118в | 1970 | X | панельные | 5 | 4 | 3413,20 | 2253,50 | 3386,70 | 152 | 5087860,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5087860,78 | 2315,14 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 31. | г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 124а | 1970 | X | панельные | 5 | 6 | 4752,00 | 3112,10 | 3112,10 | 270 | 3481611,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3481611,93 | 1269,66 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 32. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 169 | 1973 | X | панельные | 5 | 4 | 3403,00 | 2893,32 | 2214,00 | 145 | 5063915,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5063915,42 | 1810,74 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 33. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 171 | 1973 | X | панельные | 5 | 4 | 3385,00 | 2877,93 | 2214,00 | 172 | 4978854,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4978854,39 | 1820,42 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 34. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 181 | 1962 | X | каменные | 2 | 2 | 451,00 | 423,00 | 423,00 | 17 | 4291304,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4291304,02 | 12146,83 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 35. | г. Махачкала, ул. Нигматулы Магомедова, д. 75, корп. 2 | 1996 | X | панельные | 9 | 2 | 4596,00 | 3557,70 | 3557,70 | 156 | 7428811,49 | 0,00 | 3460000,00 | 0,00 | 3968811,49 | 2147,82 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 36. | г. Махачкала, ул. Атаева, д. 4 <11> | 1972 | X | каменные | 5 | 4 | 4357,00 | 3161,70 | 3161,70 | 254 | 7670230,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7670230,14 | 2448,53 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 37. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 6, корп. 1 <17> | 1987 | X | панельные | 9 | 2 | 3373,00 | 2044,00 | 2044,00 | 86 | 5384440,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5384440,94 | 4082,94 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 38. | г. Махачкала, ул. Абдулхалимова, д. 8 <9> | 1976 | X | панельные | 5 | 4 | 3806,90 | 1282,80 | 1282,80 | 95 | 7410224,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7410224,81 | 6119,28 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 39. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 1 <14> | 1986 | X | панельные | 9 | 3 | 5570,60 | 4774,30 | 4774,30 | 180 | 3357229,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3357229,97 | 1049,61 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 40. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 21 <5> | 1972 | X | панельные | 5 | 4 | 3122,70 | 2106,40 | 2106,40 | 197 | 1965769,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1965769,33 | 1193,68 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 41. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 78а <7> | 1975 | X | панельные | 5 | 4 | 2744,70 | 2744,40 | 2744,40 | 139 | 3557721,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3557721,52 | 1819,31 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 42. | г. Махачкала, ул. Каримова, д. 12, корп. 1 <13> | 1988 | X | панельные | 9 | 3 | 5367,80 | 3339,40 | 3339,40 | 233 | 22000717,04 | 0,00 | 5190000,00 | 0,00 | 16810717,04 | 7105,42 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 43. | г. Махачкала, просп. Насрутдинова, д. 30а, корп. 4 | 1998 | X | панельные | 9 | 3 | 5473,00 | 4683,50 | 4683,50 | 259 | 11163549,20 | 0,00 | 5190000,00 | 0,00 | 5973549,20 | 2447,31 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 44. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 6в <10> | 1976 | X | панельные | 5 | 6 | 5267,00 | 4476,95 | 4476,95 | 203 | 13856493,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13856493,36 | 4553,95 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 45. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 21а <3> | 1984 | X | панельные | 9 | 3 | 5231,00 | 4446,35 | 4446,35 | 228 | 10885663,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10885663,84 | 3357,11 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 46. | г. Махачкала, ул. Стояна Джорова, д. 5 <16> | 1976 | X | панельные | 5 | 4 | 3152,30 | 2679,46 | 2679,46 | 143 | 10749731,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10749731,67 | 6011,93 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 47. | г. Махачкала, ул. Циолковского, д. 8 <15> | 1960 | X | каменные | 2 | 2 | 504,40 | 329,40 | 329,40 | 34 | 5539822,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5539822,54 | 23502,67 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 48. | г. Махачкала, ул. Циолковского, д. 13 <20> | 1975 | X | панельные | 5 | 4 | 3126,80 | 2136,80 | 2136,80 | 138 | 14861300,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14861300,78 | 10334,19 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 49. | г. Махачкала, мкр-н Степной, ул. Булача Х.О., д. 5 | 1998 | X | панельные | 9 | 3 | 4856,50 | 4131,85 | 4131,85 | 175 | 11160901,15 | 0,00 | 5190000,00 | 0,00 | 5970901,15 | 2774,05 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 50. | г. Махачкала, ул. Абдулхамида Юсупова, д. 39б <18> | 1998 | X | панельные | 10 | 2 | 5692,20 | 3516,20 | 3516,20 | 127 | 8979138,90 | 0,00 | 3460000,00 | 0,00 | 5519138,90 | 2700,53 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 51. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 16 | 1992 | X | панельные | 7 | 1 | 14733,00 | 11134,00 | 11134,00 | 507 | 704954,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704954,18 | 207,15 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 52. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 30 <21> | 1974 | Х | панельные | 5 | 6 | 4590,70 | 3086,50 | 3086,50 | 174 | 485373,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485373,13 | 243,14 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 53. | г. Махачкала, ул. Богатырева, д. 26 | 1993 | X | каменные | 9 | 2 | 4242,80 | 3279,80 | 3279,80 | 177 | 7418986,13 | 0,00 | 3460000,00 | 0,00 | 3958986,13 | 2329,81 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 54. | г. Махачкала, ул. Героев Дагестана, д. 10в | 1982 | X | кирпичные | 9 | 7 | 11662,00 | 7814,05 | 4762,00 | 473 | 1693187,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1693187,57 | 216,69 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 55. | г. Махачкала, ул. Героев Дагестана, д. 18 | 1986 | X | панельные | 9 | 5 | 8500,00 | 5832,05 | 5832,05 | 313 | 1745787,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1745787,50 | 303,52 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 56. | г. Махачкала, ул. Манташева, д. 15 | 1973 | X | кирпичные | 7 | 6 | 4451,00 | 3568,00 | 3568,00 | 200 | 16955962,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16955962,71 | 4739,65 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 57. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 123 | 1993 | X | панельные | 10 | 2 | 3635,00 | 2964,00 | 2964,00 | 168 | 7683584,95 | 0,00 | 3460000,00 | 0,00 | 4223584,95 | 2578,04 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 58. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 10а | 1976 | X | панельные | 5 | 6 | 4638,50 | 2906,50 | 2906,50 | 186 | 417650,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417650,02 | 151,46 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 59. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 10б | 1977 | X | панельные | 5 | 4 | 3160,70 | 1850,20 | 1850,20 | 122 | 2572654,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2572654,91 | 1440,62 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 60. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 10д | 1979 | X | панельные | 5 | 4 | 3141,00 | 1959,00 | 1959,00 | 159 | 1331667,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1331667,03 | 881,71 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 61. | г. Махачкала, ул. Циолковского, д. 2 | 1960 | X | каменные | 2 | 2 | 467,80 | 409,20 | 409,20 | 20 | 3187058,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3187058,98 | 7788,51 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 62. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 2а | 1975 | X | панельные | 5 | 6 | 4628,50 | 3346,50 | 3346,50 | 243 | 2972388,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2972388,05 | 879,68 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 63. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 41 | 1968 | X | панельные | 5 | 6 | 5102,00 | 5028,90 | 5028,90 | 181 | 2286121,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2286121,02 | 261,24 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 64. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 43б | 1973 | X | панельные | 5 | 6 | 4602,00 | 4105,50 | 4105,50 | 213 | 5407718,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5407718,72 | 1641,91 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 65. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 45 | 1973 | X | панельные | 5 | 4 | 3193,00 | 2450,20 | 2450,20 | 121 | 382717,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382717,23 | 342,20 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 66. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 45в | 1974 | X | панельные | 5 | 1 | 1091,00 | 873,50 | 873,50 | 59 | 219832,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219832,06 | 424,11 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 67. | г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 48е | 1968 | X | панельные | 5 | 6 | 4749,00 | 3675,00 | 3675,00 | 220 | 407781,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407781,20 | 330,31 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 68. | г. Махачкала, ул. Лизы Чайкиной, д. 40 | 1995 | X | кирпичные | 5 | 2 | 1694,00 | 1439,90 | 1087,00 | 30 | 5032774,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5032774,76 | 4603,87 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 69. | г. Махачкала, ул. М.Ярагского, д. 79а | 1978 | X | панельные | 5 | 6 | 4653,70 | 3853,70 | 3853,70 | 207 | 7766296,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7766296,58 | 2586,68 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 70. | г. Махачкала, ул. Нахимова, д. 22а | 1978 | X | панельные | 5 | 2 | 1581,00 | 1159,00 | 1159,00 | 89 | 389399,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389399,55 | 588,83 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 71. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 10в | 1960 | X | панельные | 5 | 6 | 4217,20 | 3996,30 | 3996,30 | 144 | 8846183,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8846183,44 | 3898,28 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 72. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 1 | 1954 | X | каменные | 4 | 3 | 1706,60 | 1274,60 | 1274,60 | 45 | 3756993,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3756993,87 | 2030,59 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 73. | г. Махачкала, ул. Учительская, д. 13в, корп. 3 | 1982 | X | кирпичные | 5 | 3 | 3726,00 | 1466,00 | 1466,00 | 305 | 4770667,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4770667,69 | 5717,02 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 74. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 1б | 1984 | X | панельные | 5 | 6 | 4857,50 | 3525,50 | 3525,50 | 90 | 3929463,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3929463,24 | 2532,77 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 75. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 9 | 1968 | X | панельные | 5 | 4 | 3350,85 | 2848,22 | 3151,00 | 155 | 3052202,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3052202,33 | 1931,21 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 76. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 4 <24> | 1972 | X | панельные | 5 | 6 | 4694,50 | 3276,80 | 3276,80 | 237 | 14219992,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14219992,58 | 4286,94 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 77. | г. Махачкала, пер. Журавлева, д. 4 <22> | 2002 | X | панельные | 7 | 2 | 3865,00 | 2485,00 | 2485,00 | 110 | 6925149,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6925149,93 | 4845,90 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 78. | г. Махачкала, мкр-н Научный городок, ул. Абдуразака Шахбанова, д. 10 <23> | 1993 | X | панельные | 9 | 4 | 7435,00 | 5182,00 | 5182,00 | 398 | 16429593,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16429593,54 | 5990,54 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 79. | г. Махачкала, ул. Эмирова, д. 19 | 1942 | X | кирпичные | 4 | 4 | 2337,00 | 1677,00 | 1677,00 | 125 | 10404017,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10404017,09 | 8831,34 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 80. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 19 | 1981 | X | кирпичные | 3 | 4 | 1406,00 | 1280,00 | 1280,00 | 78 | 10724220,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10724220,26 | 2492,60 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 81. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 75 | 1968 | X | каменные | 5 | 4 | 3384,80 | 2523,20 | 2523,20 | 136 | 5118893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5118893,00 | 1752,93 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 82. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 42а | 1974 | X | панельные | 5 | 4 | 2449,30 | 1729,30 | 1729,30 | 121 | 2854091,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2854091,92 | 7910,95 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 83 | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 113а | 1977 | X | каменные | 5 | 4 | 3142,50 | 2856,50 | 2856,50 | 110 | 2230491,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2230491,24 | 3330,45 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 84. | г. Махачкала, ул. Красноярская, д. 12, корп. 1 | 2008 | X | кирпичные | 9 | 5 | 12634,60 | 10262,80 | 10262,80 | 50 | 3152321,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3152321,24 | 2860,10 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 85. | г. Махачкала, ул. Красноярская, д. 12, корп. 2 | 2009 | X | кирпичные | 9 | 5 | 17550,00 | 7280,40 | 7280,40 | 50 | 3152321,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3152321,25 | 3540,21 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| 86. | г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 54 | 1967 | X | панельные | 5 | 4 | 2791,50 | 2157,50 | 2157,50 | 167 | 2755805,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2755805,40 | 1277,31 | 25864,03 | 31.12.2025 |
| Итого по г. Каспийску на 2025 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 94689,80 | 75026,67 | 75100,52 | 2078 | 144982284,63 | 0,00 | 6000000,00 | 0,00 | 138982284,63 | 1932,41 | Х | Х |
| 87. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 15 | 1976 | X | панельные | 2 | 2 | 803,50 | 571,50 | 571,50 | 12 | 4798922,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4798922,68 | 8956,30 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 88. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 5 | 1962 | X | кирпичные | 2 | 1 | 1582,00 | 1239,60 | 1239,60 | 99 | 6450464,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6450464,59 | 5429,61 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 89. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 6 | 1973 | X | кирпичные | 5 | 9 | 4966,70 | 4007,70 | 4007,70 | 84 | 17649198,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17649198,07 | 4808,24 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 90. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 14 | 1974 | X | кирпичные | 5 | 9 | 5517,00 | 3604,60 | 3604,60 | 84 | 15278231,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15278231,71 | 4585,58 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 91. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 15 | 1969 | X | каменные | 5 | 4 | 3439,20 | 3159,20 | 3159,20 | 80 | 7731408,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7731408,24 | 2407,48 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 92. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 28 | 1975 | X | кирпичные | 5 | 2 | 1688,80 | 1435,48 | 1121,60 | 118 | 3909073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3909073,41 | 2884,00 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 93. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 33 | 1990 | X | кирпичные | 9 | 6 | 13174,70 | 13066,10 | 13438,03 | 616 | 22427328,66 | 0,00 | 6000000,00 | 0,00 | 16427328,66 | 1726,59 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 94. | г. Каспийск, пгт Кирпичный, ул. Военный городок, д. 3 | 1985 | X | кирпичные | 2 | 1 | 408,60 | 301,00 | 316,80 | 22 | 2285746,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2285746,54 | 7989,32 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 95. | г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 11 | 1988 | X | панельные | 5 | 4 | 3190,50 | 1869,40 | 1869,40 | 50 | 20573994,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20573994,42 | 12630,16 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 96. | г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 31 | 1940 | X | панельные | 5 | 4 | 3145,80 | 3144,80 | 3144,80 | 141 | 5568759,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5568759,85 | 2182,09 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 97. | г. Каспийск, ул. Алферова, д. 1 | 1940 | X | каменные | 5 | 7 | 3542,60 | 2232,60 | 2232,60 | 66 | 1486752,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1486752,65 | 1416,72 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 98. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37 | 1940 | X | панельные | 9 | 7 | 10815,80 | 6083,80 | 6083,80 | 181 | 15437157,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15437157,93 | 2564,61 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 99. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 11 | 1940 | X | панельные | 5 | 1 | 1204,50 | 754,50 | 754,50 | 192 | 247963,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247963,27 | 2377,42 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 100. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 4 | 1937 | X | панельные | 4 | 6 | 4198,10 | 3568,39 | 3568,39 | 133 | 12694055,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12694055,13 | 3819,96 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 101. | г. Каспийск, ул. Каспийская, д. 6г | 2011 | X | кирпичные | 10 | 4 | 9253,00 | 7497,00 | 7497,00 | 50 | 2110806,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2110806,87 | 1103,27 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 102. | г. Каспийск, ул. Каспийская, д. 6д | 2011 | X | кирпичные | 10 | 4 | 9253,00 | 7497,00 | 7497,00 | 50 | 2110806,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2110806,87 | 1103,27 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 103. | г. Каспийск, ул. Каспийская, д. 8в | 2011 | X | кирпичные | 10 | 4 | 9253,00 | 7497,00 | 7497,00 | 50 | 2110806,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2110806,87 | 1103,27 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| 104. | г. Каспийск, ул. Каспийская, д. 8г | 2011 | X | кирпичные | 10 | 4 | 9253,00 | 7497,00 | 7497,00 | 50 | 2110806,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2110806,87 | 1103,27 | 12630,16 | 31.12.2025 |
| Итого по г. Избербашу на 2025 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 51847,80 | 41094,44 | 37295,70 | 2226 | 23765174,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23765174,76 | 578,31 | Х | Х |
| 105. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 83а | 1983 | Х | панельные | 5 | 6 | 3135,00 | 2231,00 | 2231,00 | 164 | 1184554,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1184554,01 | 530,70 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 106. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 83б | 1991 | Х | панельные | 5 | 6 | 3994,50 | 2424,00 | 2424,00 | 60 | 1053421,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1053421,31 | 530,70 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 107. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 104 | 1980 | Х | панельные | 5 | 6 | 4514,50 | 3837,33 | 2191,50 | 200 | 1262297,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1262297,56 | 530,70 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 108. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 106 | 1980 | Х | панельные | 5 | 6 | 4712,50 | 4005,63 | 3150,50 | 70 | 1186443,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1186443,07 | 530,70 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 109. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 108а | 1983 | Х | панельные | 5 | 6 | 3168,50 | 2693,23 | 2108,00 | 180 | 1211557,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1211557,06 | 530,70 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 110. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 110 | 1984 | Х | панельные | 5 | 8 | 3941,00 | 3349,85 | 2637,30 | 236 | 1379185,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1379185,27 | 530,70 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 111. | г. Избербаш, квартал Головная нефтекачка, д. 1 | 1938 | Х | каменные | 2 | 1 | 459,20 | 412,30 | 412,30 | 8 | 204136,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204136,69 | 798,05 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 112. | г. Избербаш, ул. Заводская, д. 1б | 2001 | Х | кирпичные | 3 | 2 | 1562,70 | 1425,70 | 1425,70 | 27 | 646772,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646772,45 | 420,63 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 113. | г. Избербаш, просп. Ленина, д. 3 | 1979 | Х | панельные | 5 | 6 | 3286,50 | 1735,50 | 1735,50 | 210 | 2112784,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2112784,19 | 1284,32 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 114. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 112 | 1986 | Х | кирпичные | 5 | 6 | 3763,00 | 3293,00 | 3293,00 | 220 | 2054101,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2054101,19 | 668,81 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 115. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 59 | 1975 | Х | каменные | 5 | 4 | 2445,60 | 2175,60 | 2175,60 | 107 | 1556819,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1556819,06 | 658,62 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 116. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 61 | 1974 | Х | панельные | 5 | 6 | 3232,00 | 2782,00 | 2782,00 | 132 | 2056065,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2056065,51 | 784,41 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 117. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 61а | 1974 | Х | каменные | 5 | 4 | 2548,30 | 2284,30 | 2284,30 | 110 | 1496753,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1496753,24 | 597,08 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 118. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 65 | 1971 | Х | каменные | 5 | 4 | 2354,80 | 2126,80 | 2126,80 | 57 | 1438926,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1438926,43 | 621,33 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 119. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 67 | 1965 | Х | каменные | 5 | 4 | 3455,80 | 2474,90 | 2474,90 | 130 | 1558386,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1558386,90 | 557,53 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 120. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 69 | 1965 | Х | каменные | 5 | 2 | 2020,90 | 1690,30 | 1690,30 | 185 | 1288434,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1288434,12 | 489,16 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| 121. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 83 | 1983 | Х | каменные | 5 | 6 | 3253,00 | 2153,00 | 2153,00 | 130 | 2074536,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2074536,70 | 1058,44 | 1284,32 | 31.12.2025 |
| Итого по г. Дербенту на 2025 год: |  | X | X | X | X | X | 58478,96 | 49823,63 | 45420,60 | 2098 | 123938768,33 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 119938768,33 | 2487,55 | X | X |
| 122. | г. Дербент, ул. имени Надыра Эмиргамзаева, д. 40 | 1960 | X | панельные | 5 | 4 | 2700,00 | 2700,00 | 2300,00 | 98 | 7459068,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7459068,84 | 2811,11 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 123. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 17 | 1972 | X | панельные | 5 | 3 | 3373,80 | 3373,80 | 2828,50 | 124 | 6113605,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6113605,11 | 1843,58 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 124. | г. Дербент, ул. Кобякова, д. 12 | 1957 | X | панельные | 3 | 3 | 1468,00 | 1468,00 | 1419,97 | 50 | 8688287,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8688287,89 | 7155,07 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 125. | г. Дербент, ул. Расулбекова, д. 14 | 1987 | X | панельные | 5 | 9 | 8827,70 | 8827,70 | 7318,00 | 281 | 14792195,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14792195,88 | 1340,83 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 126. | г. Дербент, ул. Расулбекова, д. 15 | 1986 | X | панельные | 5 | 8 | 6249,00 | 6249,00 | 4349,00 | 214 | 12221746,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12221746,75 | 1893,79 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 127. | г. Дербент, ул. С.Стальского, д. 37 | 1984 | X | каменные | 2 | 1 | 943,70 | 943,70 | 943,70 | 50 | 5704032,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5704032,89 | 6086,97 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 128. | г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 37а | 1982 | X | панельные | 9 | 2 | 3227,00 | 2742,95 | 2742,95 | 144 | 4012755,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4012755,32 | 1508,04 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 129. | г. Дербент, ул. Ю.Гагарина, д. 37 | 1982 | X | панельные | 3 | 1 | 2086,70 | 1831,10 | 1831,10 | 49 | 5435825,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5435825,08 | 3096,04 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 130. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 12а | 1977 | X | панельные | 5 | 6 | 4589,50 | 3448,78 | 3448,78 | 171 | 2019030,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2019030,99 | 692,46 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 131. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 20 | 1981 | X | панельные | 12 | 1 | 2484,00 | 2109,20 | 2109,20 | 174 | 11144061,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 9144061,00 | 5150,50 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 132. | г. Дербент, ул. Вавилова, д. 11 | 1955 | X | каменные | 4 | 4 | 1372,00 | 777,12 | 777,12 | 79 | 362731,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362731,62 | 2929,67 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 133. | г. Дербент, ул. имени Надыра Эмиргамзаева, д. 40а | 1975 | X | каменные | 5 | 6 | 3008,50 | 2053,90 | 2053,90 | 107 | 13764340,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13764340,14 | 8417,72 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 134. | г. Дербент, ул. имени Надыра Эмиргамзаева, д. 42 | 1974 | X | каменные | 5 | 6 | 4512,00 | 3600,00 | 3600,00 | 179 | 15547692,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15547692,75 | 4005,31 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 135. | г. Дербент, ул. М.Далгата, д. 1 | 1966 | X | каменные | 4 | 2 | 1553,56 | 1419,48 | 1419,48 | 32 | 739649,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 739649,74 | 654,27 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 136. | г. Дербент, ул. Приморская, д. 4 | 1991 | X | панельные | 9 | 2 | 2893,50 | 2520,90 | 2520,90 | 94 | 7600390,33 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 5600390,33 | 3115,70 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 137. | г. Дербент, ул. Расулбекова, д. 10а | 1989 | X | панельные | 5 | 6 | 5357,40 | 3641,40 | 3641,40 | 125 | 5153823,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5153823,44 | 2092,25 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| 138. | г. Дербент, ул. Расулбекова, д. 16а | 1986 | X | панельные | 5 | 4 | 3832,60 | 2116,60 | 2116,60 | 127 | 3179530,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3179530,56 | 3003,77 | 8589,53 | 31.12.2025 |
| Итого по г. Буйнакску на 2025 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 8888,92 | 7888,13 | 7888,13 | 486 | 32439773,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32439773,75 | 4112,48 | Х | Х |
| 139. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 67а | 1958 | X | кирпичные | 2 | 2 | 493,80 | 451,80 | 451,80 | 24 | 2650748,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2650748,61 | 9303,11 | 9303,11 | 31.12.2025 |
| 140. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 81 | 1958 | X | кирпичные | 2 | 1 | 359,06 | 331,06 | 331,06 | 36 | 1817174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1817174,50 | 8464,01 | 9303,11 | 31.12.2025 |
| 141. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 81а | 1958 | X | кирпичные | 2 | 1 | 359,06 | 331,06 | 331,06 | 36 | 1676750,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1676750,33 | 7196,01 | 9303,11 | 31.12.2025 |
| 142. | г. Буйнакск, ул. Имама Шамиля, д. 132б <7> | 1976 | X | панельные | 5 | 6 | 4866,00 | 4215,21 | 4215,21 | 210 | 17924459,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17924459,51 | 4910,93 | 9303,11 | 31.12.2025 |
| 143. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 45 <20> | 1978 | X | панельные | 5 | 4 | 2811,00 | 2559,00 | 2559,00 | 180 | 8370640,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8370640,80 | 3766,20 | 9303,11 | 31.12.2025 |
| Итого по г. Дагестанские Огни на 2025 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 6149,36 | 5550,56 | 5550,56 | 352 | 5873636,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5873636,76 | 1058,21 | Х | Х |
| 144. | г. Дагестанские Огни, пер. Ильича, д. 1 | 1962 | X | каменные | 3 | 2 | 1121,70 | 1041,00 | 1041,00 | 72 | 823952,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823952,17 | 1004,30 | 11715,81 | 31.12.2025 |
| 145. | г. Дагестанские Огни, ул. Н.Г.Чернышевского, д. 9а | 1977 | Х | каменные | 2 | 2 | 527,30 | 365,10 | 365,10 | 26 | 2840001,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2840001,66 | 11715,81 | 11715,81 | 31.12.2025 |
| 146. | г. Дагестанские Огни, ул. А.С.Пушкина, д. 9 | 1992 | Х | кирпичные | 3 | 2 | 1129,40 | 1049,40 | 1049,40 | 72 | 797140,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 797140,13 | 1188,44 | 11715,81 | 31.12.2025 |
| 147. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 4 | 1992 | Х | кирпичные | 5 | 4 | 3370,96 | 3095,06 | 3095,06 | 182 | 1412542,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1412542,80 | 612,14 | 11715,81 | 31.12.2025 |
| Итого по г. Кизляру на 2025 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 4202,00 | 3320,20 | 3030,00 | 174 | 25048127,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25048127,52 | 7544,16 | Х | Х |
| 148. | г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 1 | 1969 | Х | кирпичные | 3 | 3 | 728,00 | 529,00 | 529,00 | 56 | 1977504,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1977504,92 | 4385,47 | 10319,17 | 31.12.2025 |
| 149. | г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, д. 1 | 1958 | Х | кирпичные | 2 | 2 | 1021,00 | 900,00 | 647,00 | 20 | 6099303,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6099303,31 | 10319,17 | 10319,17 | 31.12.2025 |
| 150. | г. Кизляр, ул. Д.Бедного, д. 30 | 1959 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 426,00 | 303,00 | 303,00 | 14 | 2599297,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2599297,54 | 7818,91 | 10319,17 | 31.12.2025 |
| 151. | г. Кизляр, ул. Д.Бедного, д. 32 | 1951 | Х | деревянные | 2 | 2 | 410,00 | 270,00 | 233,00 | 12 | 1889034,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1889034,58 | 7300,86 | 10319,17 | 31.12.2025 |
| 152. | г. Кизляр, ул. Лалаянца, д. 47 | 1960 | Х | кирпичные | 2 | 2 | 366,00 | 419,00 | 419,00 | 15 | 3638204,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3638204,95 | 8214,01 | 10319,17 | 31.12.2025 |
| 153. | г. Кизляр, ул. Лалаянца, д. 49 | 1960 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 366,00 | 271,20 | 271,00 | 17 | 2442690,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2442690,30 | 8650,96 | 10319,17 | 31.12.2025 |
| 154. | г. Кизляр, ул. Короткая, д. 2 | 1963 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 374,00 | 259,00 | 259,00 | 8 | 2445859,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2445859,76 | 10082,84 | 10319,17 | 31.12.2025 |
| 155. | г. Кизляр, ул. Крылова, д. 115а | 1960 | Х | кирпичные | 2 | 3 | 511,00 | 369,00 | 369,00 | 32 | 3956232,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3956232,16 | 10250,76 | 10319,17 | 31.12.2025 |
| Итого по г. Кизилюрту на 2025 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 11777,20 | 8609,00 | 7971,00 | 740 | 20998947,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20998947,11 | 2439,19 | Х | Х |
| 156. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 38 | 1979 | Х | панельные | 5 | 1 | 1107,50 | 668,95 | 505,00 | 71 | 2034161,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2034161,45 | 3255,84 | 16724,39 | 31.12.2025 |
| 157. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 52 | 1977 | Х | панельные | 5 | 1 | 787,00 | 668,95 | 505,00 | 81 | 563009,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563009,92 | 1007,53 | 16724,39 | 31.12.2025 |
| 158. | г. Кизилюрт, пгт Бавтугай, ул. Дахадаева, д. 16 | 1960 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 446,80 | 253,00 | 253,00 | 24 | 2796984,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2796984,83 | 16242,36 | 16724,39 | 31.12.2025 |
| 159. | г. Кизилюрт, пгт Бавтугай, ул. Дахадаева, д. 21 | 1960 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 446,80 | 253,00 | 253,00 | 24 | 2903510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2903510,23 | 14616,28 | 16724,39 | 31.12.2025 |
| 160. | г. Кизилюрт, пгт Бавтугай, ул. К.Маркса, д. 4 | 1960 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 386,40 | 253,00 | 253,00 | 24 | 2757652,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2757652,18 | 16724,39 | 16724,39 | 31.12.2025 |
| 161. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 72а | 1976 | Х | панельные | 5 | 4 | 3361,20 | 2653,60 | 2653,60 | 211 | 1608283,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1608283,68 | 1059,96 | 16724,39 | 31.12.2025 |
| 162. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 74 | 1982 | Х | панельные | 5 | 1 | 1107,50 | 780,10 | 470,00 | 60 | 2200404,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200404,18 | 2745,41 | 16724,39 | 31.12.2025 |
| 163. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 94 | 1979 | Х | панельные | 5 | 4 | 3361,20 | 2356,80 | 2356,80 | 197 | 1479629,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1479629,38 | 1056,09 | 16724,39 | 31.12.2025 |
| 164. | г. Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул. Заводская, д. 4 | 1960 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 386,40 | 360,80 | 360,80 | 24 | 2329698,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2329698,92 | 8648,88 | 16724,39 | 31.12.2025 |
| 165. | г. Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул. Заводская, д. 6 | 1960 | Х | кирпичные | 2 | 1 | 386,40 | 360,80 | 360,80 | 24 | 2325612,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2325612,34 | 8648,88 | 16724,39 | 31.12.2025 |
| Итого по г. Хасавюрту на 2025 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 12832,00 | 10139,40 | 10139,40 | 577 | 20355394,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20355394,04 | 2007,55 | Х | Х |
| 166. | г. Хасавюрт, ул. Новая, д. 1а | 1974 | X | кирпичные | 5 | 2 | 3804,00 | 3144,00 | 3144,00 | 97 | 6357338,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6357338,28 | 2022,05 | 3617,10 | 31.12.2025 |
| 167. | г. Хасавюрт, пер. Речной, д. 3 | 1972 | X | панельные | 5 | 6 | 5540,00 | 4250,90 | 4250,90 | 300 | 10891224,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10891224,52 | 2562,10 | 3617,10 | 31.12.2025 |
| 168. | г. Хасавюрт, ул. Лесная, д. 76 | 1975 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3488,00 | 2744,50 | 2744,50 | 180 | 3106831,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3106831,24 | 1132,02 | 3617,10 | 31.12.2025 |
| Итого по г. Южно-Сухокумску на 2025 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 22971,30 | 19834,90 | 19834,90 | 907 | 7605344,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7605344,16 | 383,43 | Х | Х |
| 169. | г. Южно-Сухокумск, ул. Калинина, д. 12 | 1979 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2849,50 | 2729,50 | 2729,50 | 133 | 1420685,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1420685,52 | 608,61 | 1151,36 | 31.12.2025 |
| 170. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 6 | 1977 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2804,00 | 2608,80 | 2608,80 | 47 | 495561,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495561,34 | 480,37 | 1151,36 | 31.12.2025 |
| 171. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 8 | 1971 | X | кирпичные | 4 | 4 | 2535,50 | 2353,00 | 2353,00 | 85 | 361246,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361246,05 | 462,36 | 1151,36 | 31.12.2025 |
| 172. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 16 | 1993 | X | кирпичные | 2 | 3 | 930,00 | 832,00 | 832,00 | 84 | 758834,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758834,20 | 1141,77 | 1151,36 | 31.12.2025 |
| 173. | г. Южно-Сухокумск, ул. Калинина, д. 1 | 1981 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3044,50 | 1989,50 | 1989,50 | 120 | 1512596,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1512596,59 | 1000,31 | 1151,36 | 31.12.2025 |
| 174. | г. Южно-Сухокумск, ул. Калинина, д. 3 | 1980 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3044,50 | 1949,50 | 1949,50 | 140 | 1538976,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1538976,66 | 1061,67 | 1151,36 | 31.12.2025 |
| 175. | г. Южно-Сухокумск, ул. Калинина, д. 8 | 1977 | X | кирпичные | 4 | 4 | 2536,00 | 2424,00 | 2424,00 | 55 | 502165,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502165,17 | 461,54 | 1151,36 | 31.12.2025 |
| 176. | г. Южно-Сухокумск, ул. Комарова, д. 1а | 1995 | X | кирпичные | 4 | 4 | 2532,00 | 2412,00 | 2412,00 | 119 | 599683,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599683,88 | 473,71 | 1151,36 | 31.12.2025 |
| 177. | г. Южно-Сухокумск, ул. Ленина, д. 10 | 1972 | X | кирпичные | 4 | 4 | 2695,30 | 2536,60 | 2536,60 | 124 | 415594,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415594,75 | 479,11 | 1151,36 | 31.12.2025 |
| Итого по Ботлихскому району на 2025 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 405,80 | 364,60 | 364,60 | 40 | 3040986,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3040986,46 | 8340,61 | Х | Х |
| 178. | с. Ботлих 1 (мкр-н), ул. Заводская, д. 6 | 1982 | X | каменный | 2 | 2 | 405,80 | 364,60 | 364,60 | 40 | 3040986,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3040986,46 | 8340,61 | 11353,43 | 31.12.2025 |
| Итого по Казбековскому району на 2025 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 5458,50 | 3387,50 | 3387,50 | 348 | 9368243,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9368243,74 | 2765,53 | Х | Х |
| 179. | Казбековский р-н, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 11 | 1979 | X | панельные | 5 | 1 | 790,50 | 501,50 | 501,50 | 98 | 553424,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553424,36 | 1238,12 | 3126,09 | 31.12.2025 |
| 180. | Казбековский р-н, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 33 | 1971 | X | панельные | 5 | 6 | 4668,00 | 2886,00 | 2886,00 | 250 | 8814819,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8814819,38 | 3126,09 | 3126,09 | 31.12.2025 |
| Итого по Дербентскому району на 2025 год |  | Х | Х | Х | Х | Х | 14754,00 | 9123,35 | 9123,35 | 834 | 10471660,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10471660,89 | 1147,79 | Х | Х |
| 181. | пос. Мамедкала, ул. Наримана Алиева, д. 26 | 1989 | Х | панельные | 5 | 2 | 1910,00 | 1406,00 | 1406,00 | 107 | 763300,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763300,88 | 717,16 | 744,70 | 31.12.2025 |
| 182. | пос. Мамедкала, ул. Наримана Алиева, д. 28 | 1986 | Х | панельные | 5 | 2 | 1917,00 | 1413,00 | 1413,00 | 109 | 762770,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762770,85 | 713,61 | 744,70 | 31.12.2025 |
| 183. | пос. Мамедкала, ул. Наримана Алиева, д. 30 | 1986 | Х | панельные | 5 | 2 | 1858,00 | 1354,00 | 1354,00 | 103 | 762424,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762424,51 | 744,70 | 744,70 | 31.12.2025 |
| 184. | пос. Мамедкала, ул. Наримана Алиева, д. 32 | 1989 | Х | панельные | 5 | 2 | 1858,00 | 1354,00 | 1354,00 | 105 | 764095,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764095,22 | 744,70 | 744,70 | 31.12.2025 |
| 185. | с. Джалган, ул. Предгорная, д. 5, корп. 1 | 2017 | Х | блочные | 9 | 3 | 7211,00 | 3596,35 | 3596,35 | 410 | 7419069,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7419069,43 | 2062,94 | 744,70 | 31.12.2025 |

--------------------------------

<1>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 4 мая 2023 г. по делу N 3а-99/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2024 году.

<2>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 16 июня 2023 г. по делу N 3а-157/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<3>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 16 октября 2023 г. по делу N 3а-239/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<4>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-267/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<5>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-280/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<6>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-281/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<7>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-284/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<8>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-285/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<9>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-286/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2024 году.

<10>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-287/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<11>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-289/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<12>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 25 декабря 2023 г. по делу N 3а-308/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<13>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 25 декабря 2023 г. по делу N 3а-309/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<14>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 25 декабря 2023 г. по делу N 3а-310/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<15>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 25 декабря 2023 г. по делу N 3а-311/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<16>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 25 декабря 2023 г. по делу N 3а-313/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<17>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 25 декабря 2023 г. по делу N 3а-314/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<18>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 12 апреля 2024 г. по делу N 3а-175/2024. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<19>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 21 мая 2024 г. по делу N 3а-371/2024. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<20>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 21 июня 2024 г. по делу N 3а-379/2024. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<21>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 21 июня 2024 г. по делу N 3а-381/2024. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<22>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 29 ноября 2024 г. по делу N 3а-584/2024. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<23>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 25 декабря 2024 г. по делу N 3а-657/2024. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<24>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 14 февраля 2025 г. по делу N 3а-98/2025 (3а-677/2024). Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

# Приложение N 2

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 18 ноября 2022 г. N 389

РЕЕСТР

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ,

ВКЛЮЧЕННЫХ В УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕСПУБЛИКОЙ ДАГЕСТАН

В СООТВЕТСТВИИ С ЖИЛИЩНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ КРАТКОСРОЧНЫЙ

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В 2023 - 2025 ГОДАХ, ПО ВИДАМ РЕМОНТА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РД от 05.05.2026 N 97) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды работ и (или) услуг, установленные Законом Республики Дагестан от 9 июля 2013 г. N 57 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента | утепление фасадов | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | разработка ПСД | строительный контроль |
|  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | водоснабжение | газоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого по Республике Дагестан на 2023 - 2025 годы |  | 2404803262,28 | 141771170,94 | 93700362,04 | 32460400,65 | 14449726,04 | 28029156,33 | 152 | 489126986,70 | 228449,08 | 1152069882,84 | 0,00 | 9594727,66 | 86258,00 | 299039276,51 | 447373,34 | 0,00 | 0,00 | 95778919,61 | 48335279,62 |
| ## 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Республике Дагестан на 2023 год |  | 743361510,44 | 26811130,85 | 14092564,32 | 5089537,22 | 1871236,46 | 4937370,03 | 51 | 144061171,48 | 81954,40 | 395290619,25 | 0,00 | 799458,13 | 35890,00 | 107054304,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28358359,61 | 14995758,20 |
| Итого по г. Махачкале на 2023 год |  | 348394067,96 | 5547930,66 | 4239884,80 | 1426423,34 | 0,00 | 278937,07 | 43 | 123294115,40 | 25090,00 | 110140796,97 | 0,00 | 0,00 | 28950,00 | 84547934,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11892733,61 | 7025311,43 |
| 1. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 6в | 7752040,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1170,00 | 4946604,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2329277,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319671,00 | 156486,71 |
| 2. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 113 | 7441636,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 7022549,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268800,00 | 150286,98 |
| 3. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 4 | 7595314,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1650,00 | 7226631,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222144,00 | 146538,49 |
| 4. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 16 | 22076785,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 20781838,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 847029,61 | 447917,51 |
| 5. | г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 62 | 5481519,88 | 401385,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1500,00 | 4788652,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184868,00 | 106613,57 |
| 6. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 14 | 3100099,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2914623,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122240,00 | 63235,37 |
| 7. | г. Махачкала, ул. Гаджи Алибегова, д. 48а | 9476954,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 8912404,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372450,00 | 192100,07 |
| 8. | г. Махачкала, ул. Гаджи Алибегова, д. 84 (г. Махачкала, ул. Гаджи Алибегова, д. 80а) | 8034032,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2739746,00 | 1150,00 | 4757651,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375950,00 | 160684,93 |
| 9. | г. Махачкала, ул. Гайдара Гаджиева, д. 1 | 4371768,13 | 444492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 3611424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230000,00 | 85852,13 |
| 10. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 9а | 9478050,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 8913477,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372450,00 | 192123,14 |
| 11. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 13 | 2773128,80 | 896712,98 | 994966,21 | 294312,27 | 0,00 | 278937,07 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260118,00 | 48082,27 |
| 12. | г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 43 | 2077079,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 1933003,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102332,00 | 41743,97 |
| 13. | г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 16 | 446743,56 | 415166,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 | 9577,36 |
| 14. | г. Махачкала, ул. Декоративная, д. 4 (г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 58) | 6325602,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5949114,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248300,00 | 128188,32 |
| 15. | г. Махачкала, ул. Декоративная, д. 10 (г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 60) | 12573049,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 11820704,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496600,00 | 255745,29 |
| 16. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 103 | 9546594,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 8985596,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366720,00 | 194277,71 |
| 17. | г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 118б (г. Махачкала, ул. И.Казака, д. 22а) | 7011426,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 4971397,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1706839,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190203,00 | 142987,22 |
| 18. | г. Махачкала, ул. Каримова, д. 6, корп. 2 | 5972423,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5606441,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244480,00 | 121501,93 |
| 19. | г. Махачкала, ул. Каримова, д. 10 | 10149323,54 | 1968832,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800,00 | 7440469,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543200,00 | 196820,87 |
| 20. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 6 | 4741832,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750,00 | 4568701,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74869,00 | 98261,89 |
| 21. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 7 | 6087265,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 2570868,00 | 0,00 | 0,00 | 1200,00 | 3218855,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173642,00 | 123900,26 |
| 22. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 9 | 7604317,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 4330914,01 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 2931861,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184161,00 | 157381,21 |
| 23. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 17 | 4573616,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 4373964,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118230,00 | 81421,96 |
| 24. | г. Махачкала, ул. Лизы Чайкиной, д. 40 | 3756678,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 3536685,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148200,00 | 71793,10 |
| 25. | г. Махачкала, ул. Магидова, д. 113 | 3353681,19 | 427349,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 2703591,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155400,00 | 67340,30 |
| 26. | г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 166а | 5580976,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 5218500,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250800,00 | 111675,90 |
| 27. | г. Махачкала, ул. Махача Дахадаева, д. 105 | 12406442,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 11666061,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488960,00 | 251420,77 |
| 28. | г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, д. 184 | 5455370,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 5069188,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273600,00 | 112581,90 |
| 29. | г. Махачкала, ул. Нахимова, д. 13в | 6535726,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 6209286,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193202,00 | 133238,44 |
| 30. | г. Махачкала, ул. Перова, д. 29а (г. Махачкала, ул. Перова, д. 15а) | 9112469,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 8565402,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360990,00 | 186077,42 |
| 31. | г. Махачкала, ул. С.Стальского, д. 18 | 17201931,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 11073502,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 5227409,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565540,00 | 335479,51 |
| 32. | г. Махачкала, мкр-н Степной, ул. Булача Х.О., д. 7б | 9195080,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 8641327,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366720,00 | 187032,66 |
| 33. | г. Махачкала, ул. Абаканская (мкр-н Новый город), д. 3 | 9827656,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3200,00 | 9502901,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121392,00 | 203362,17 |
| 34. | г. Махачкала, ул. Героев Дагестана, д. 10а | 7298023,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6723876,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384000,00 | 190147,39 |
| 35. | г. Махачкала, ул. Героев Дагестана, д. 18 | 858808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 550,00 | 812939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28472,00 | 17397,00 |
| 36. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 88 | 2563338,27 | 993991,04 | 1327457,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192200,00 | 49689,49 |
| 37. | г. Махачкала, ул. Ломоносова, д. 15 | 12113628,08 | 0,00 | 1917460,85 | 1132111,07 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 6214744,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2108362,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527800,00 | 213149,47 |
| 38. | г. Махачкала, ул. Нахимова, д. 13б | 5698331,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 5366883,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216000,00 | 115447,35 |
| 39. | г. Махачкала, ул. Нигматулы Магомедова, д. 81, корп. 1 | 3692553,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 3446035,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171000,00 | 75517,93 |
| 40. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 36 | 5885985,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2059283,86 | 0,00 | 0,00 | 1020,00 | 3604978,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99500,00 | 122223,27 |
| 41. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 37 | 5663835,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 2294300,61 | 0,00 | 0,00 | 1280,00 | 3140074,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99500,00 | 129960,21 |
| 42. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 66 | 8342327,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2850,00 | 8062557,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99500,00 | 180270,02 |
| 43. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 95 | 7082280,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 6870988,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99500,00 | 111791,79 |
| 44. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 104 | 5603020,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2050,00 | 5392615,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99500,00 | 110904,78 |
| 45. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 106 | 5479610,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2050,00 | 5274500,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99500,00 | 105609,87 |
| 46. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 119 | 14905651,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1500,00 | 7244524,97 | 0,00 | 0,00 | 2700,00 | 7250354,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99500,00 | 311272,19 |
| 47. | г. Махачкала, просп. Р.Манташева, д. 66 | 6814614,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1300,00 | 6364666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312000,00 | 137948,12 |
| 48. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 2 | 9275441,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | 8983690,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99500,00 | 192251,22 |
| Итого по г. Каспийску на 2023 год |  | 57009550,70 | 5347271,44 | 5987995,98 | 1582552,97 | 0,00 | 491919,02 | 0 | 0,00 | 6320,00 | 28737194,18 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 11456763,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2214824,00 | 1191029,32 |
| 49. | г. Каспийск, ул. Абдулманапова, д. 8 | 1758523,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 1626240,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92372,00 | 39911,47 |
| 50. | г. Каспийск, ул. Абдулманапова, д. 10 | 1751131,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480,00 | 1618848,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92372,00 | 39911,47 |
| 51. | г. Каспийск, ул. Абдулманапова, д. 143 | 2898934,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680,00 | 2726838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105386,00 | 66710,81 |
| 52. | г. Каспийск, ул. Алферова, д. 8 | 3355037,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 3147778,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143640,00 | 63618,77 |
| 53. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 5 | 316841,79 | 292224,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17000,00 | 7617,58 |
| 54. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 14 | 7250890,43 | 0,00 | 2121254,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 4663287,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331650,00 | 134698,30 |
| 55. | г. Каспийск, ул. Комсомольская, д. 5 | 5304458,59 | 1574696,96 | 1829310,90 | 960862,98 | 0,00 | 491919,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324000,00 | 123668,73 |
| 56. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 29 | 3922012,05 | 2893749,18 | 0,00 | 621689,99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312005,00 | 94567,88 |
| 57. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 38 | 6508987,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1250,00 | 6090530,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285000,00 | 133457,20 |
| 58. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 40 | 631104,44 | 586601,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31000,00 | 13503,35 |
| 59. | г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 6 | 2217358,68 | 0,00 | 2037430,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142000,00 | 37927,77 |
| 60. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 3 | 6553633,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 6276867,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132108,00 | 144658,10 |
| 61. | г. Каспийск, пер. Трудовой, д. 11 | 2753273,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,00 | 2586802,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106791,00 | 59680,26 |
| 62. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 1 | 11787361,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 11456763,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99500,00 | 231097,63 |
| Итого по г. Избербашу на 2023 год |  | 27975077,42 | 5474766,66 | 0,00 | 693867,27 | 1871236,46 | 1121307,72 | 0 | 0,00 | 2282,00 | 12352728,69 | 0,00 | 799458,13 | 1440,00 | 3740112,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1303533,00 | 618067,16 |
| 63. | г. Избербаш, ул. А.Абубакара, д. 10 | 328309,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 282505,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32025,00 | 13778,76 |
| 64. | г. Избербаш, ул. А.Абубакара, д. 16 | 2140855,42 | 316629,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,00 | 1746703,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32025,00 | 45497,14 |
| 65. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 35 | 382424,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358597,01 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15696,00 | 8131,47 |
| 66. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 111 | 8300230,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1410,00 | 7802001,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346794,00 | 151435,69 |
| 67. | г. Избербаш, ул. Г.Гусейханова, д. 3 | 837367,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799458,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19320,00 | 18588,95 |
| 68. | г. Избербаш, квартал Головная нефтекачка, д. 2 | 2048096,71 | 264549,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 1710903,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31794,00 | 40849,79 |
| 69. | г. Избербаш, ул. Железнодорожная, д. 5 | 174668,72 | 161558,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8980,00 | 4130,34 |
| 70. | г. Избербаш, пер. Заводской, д. 1а | 2167303,85 | 716826,71 | 0,00 | 231289,09 | 627979,39 | 373769,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163191,00 | 54248,42 |
| 71. | г. Избербаш, ул. Заводская, д. 1б | 4841428,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 872,00 | 4550727,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175437,00 | 115264,24 |
| 72. | г. Избербаш, пер. Заводской, д. 3а | 2173141,36 | 715281,23 | 0,00 | 231289,09 | 635362,38 | 373769,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163191,00 | 54248,42 |
| 73. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 23 | 263838,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249297,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9000,00 | 5541,23 |
| 74. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 102 | 1637927,02 | 1515579,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87400,00 | 34947,31 |
| 75. | г. Избербаш, пер. Заводской, д. 5а | 1504171,21 | 719648,58 | 0,00 | 231289,09 | 0,00 | 373769,24 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141880,00 | 37584,30 |
| 76. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 34 | 329380,42 | 305816,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16800,00 | 6764,22 |
| 77. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 36 | 210778,31 | 189014,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 6764,22 |
| 78. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 38 | 212658,20 | 190893,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 6764,22 |
| 79. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 40 | 210932,14 | 189167,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 6764,22 |
| 80. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 42 | 211564,75 | 189800,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 6764,22 |
| Итого по г. Дербенту на 2023 год: |  | 54850386,77 | 1378906,29 | 727015,98 | 398386,92 | 0,00 | 451190,22 | 0 | 0,00 | 8485,00 | 43170562,24 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 5221459,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2419945,00 | 1082920,26 |
| 81. | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 8б | 2716839,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 569,00 | 2499193,31 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164160,00 | 53486,12 |
| 82. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 12а | 7832991,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1279,00 | 7352612,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328918,00 | 151460,39 |
| 83. | г. Дербент, ул. Вавилова, д. 11 | 2065722,58 | 659175,87 | 727015,98 | 158619,59 | 0,00 | 187115,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276018,00 | 57777,98 |
| 84. | г. Дербент, ул. Генриха Гасанова, д. 2а | 3400547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 565,00 | 3157900,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183000,00 | 59646,39 |
| 85. | г. Дербент, ул. Генриха Гасанова, д. 3 | 3593483,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 693,00 | 3374727,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155646,00 | 63109,56 |
| 86. | г. Дербент, ул. Генриха Гасанова, д. 20 | 5155151,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1120,00 | 4745916,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307672,00 | 101563,30 |
| 87. | г. Дербент, ул. М.Горького, д. 41 | 3809327,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 662,00 | 3646381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80661,00 | 82285,57 |
| 88. | г. Дербент, ул. М.Горького, д. 41а | 3900210,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 674,00 | 3737264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80661,00 | 82285,57 |
| 89. | г. Дербент, ул. Салаватова, д. 1 | 3561537,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 674,00 | 3308025,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182720,00 | 70791,75 |
| 90. | г. Дербент, ул. С.Стальского, д. 22 | 3407238,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 678,00 | 3227076,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111099,00 | 69062,21 |
| 91. | г. Дербент, ул. Ю.Гагарина, д. 25б | 4813388,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 899,00 | 4445999,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278524,00 | 88865,36 |
| 92. | г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 33, корп. 1 | 10593949,70 | 719730,42 | 0,00 | 239767,33 | 0,00 | 264075,06 | 0 | 0,00 | 672,00 | 3675464,97 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 5221459,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270866,00 | 202586,06 |
| Итого по г. Буйнакску на 2023 год |  | 160658329,68 | 1710900,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 28180,00 | 149291538,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6476436,00 | 3179454,98 |
| 93. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 1 | 6800943,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1300,00 | 6352625,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322400,00 | 125918,01 |
| 94. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 2 | 6780740,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1300,00 | 6332422,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322400,00 | 125918,01 |
| 95. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 7 | 5580957,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1220,00 | 5175311,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302560,00 | 103085,53 |
| 96. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 65 | 538664,24 | 495512,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29000,00 | 14151,47 |
| 97. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 67а | 203544,07 | 181800,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17045,00 | 4698,67 |
| 98. | г. Буйнакск, ул. Имама Шамиля, д. 23 | 4004471,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 3777760,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145600,00 | 81111,25 |
| 99. | г. Буйнакск, ул. Имама Шамиля, д. 50 | 5182569,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 950,00 | 4875385,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212800,00 | 94384,51 |
| 100. | г. Буйнакск, ул. Имама Шамиля, д. 52 | 7941048,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1350,00 | 7498413,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302400,00 | 140234,91 |
| 101. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 6 | 6816023,13 | 1033587,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1000,00 | 5341638,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298000,00 | 142797,71 |
| 102. | г. Буйнакск, ул. Чкалова, д. 14 | 5437959,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 5127756,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201600,00 | 108602,40 |
| 103. | г. Буйнакск, ул. Чкалова, д. 16 | 5239288,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 4860746,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268800,00 | 109742,05 |
| 104. | г. Буйнакск, ул. Чкалова, д. 18 | 5259005,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 4892220,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257600,00 | 109184,21 |
| 105. | г. Буйнакск, ул. Чкалова, д. 21 | 4238412,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 870,00 | 3958890,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194800,00 | 84721,39 |
| 106. | г. Буйнакск, ул. Чкалова, д. 23 | 4238439,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 870,00 | 3958918,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194800,00 | 84721,39 |
| 107. | г. Буйнакск, ул. Чкалова, д. 25 | 5467169,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 5161512,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201600,00 | 104057,66 |
| 108. | г. Буйнакск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 7055114,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1130,00 | 6674347,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253120,00 | 127647,22 |
| 109. | г. Буйнакск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 9090605,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1600,00 | 8562576,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346909,00 | 181119,65 |
| 110. | г. Буйнакск, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 8760510,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1550,00 | 8246201,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347200,00 | 167109,61 |
| 111. | г. Буйнакск, ул. Атаева, д. 13а | 9264628,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800,00 | 8708573,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367242,00 | 188813,30 |
| 112. | г. Буйнакск, ул. Габиева, д. 18 | 4010336,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 3783625,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145600,00 | 81111,25 |
| 113. | г. Буйнакск, ул. Д.Кумухского, д. 69 | 5593933,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 5277222,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201600,00 | 115110,69 |
| 114. | г. Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, д. 7 | 6570187,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 6174844,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257600,00 | 137742,88 |
| 115. | г. Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, д. 14 | 5614962,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 5299941,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201600,00 | 113420,21 |
| 116. | г. Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, д. 29 | 6588611,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 900,00 | 6253186,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201600,00 | 133824,12 |
| 117. | г. Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, д. 29а | 5703722,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 5341503,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235200,00 | 127019,37 |
| 118. | г. Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, д. 33 | 8162353,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1270,00 | 7710763,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284480,00 | 167109,61 |
| 119. | г. Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, д. 35 | 8260082,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1270,00 | 7808492,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284480,00 | 167109,61 |
| 120. | г. Буйнакск, ул. Р.П.Аскерханова, д. 2 | 2254045,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 2136657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78400,00 | 38988,29 |
| Итого по г. Дагестанские Огни на 2023 год |  | 1115844,31 | 0,00 | 999273,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77160,00 | 39411,06 |
| 121. | г. Дагестанские Огни, ул. Революции, д. 12 | 553765,84 | 0,00 | 496260,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37800,00 | 19705,53 |
| 122. | г. Дагестанские Огни, ул. Революции, д. 16 | 562078,47 | 0,00 | 503012,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39360,00 | 19705,53 |
| Итого по г. Кизляру на 2023 год |  | 30027300,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6566130,85 | 4458,40 | 21480118,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1353293,00 | 627757,55 |
| 123. | г. Кизляр, ул. Багратиона, д. 26 | 2794022,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 2632906,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106462,00 | 54654,84 |
| 124. | г. Кизляр, ул. Грозненская, д. 118 | 2910622,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 541,00 | 2715843,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139128,00 | 55650,58 |
| 125. | г. Кизляр, ул. Д.Бедного, д. 20 | 2599804,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 528,00 | 2441102,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106462,00 | 52240,41 |
| 126. | г. Кизляр, ул. Кирова, д. 14 | 2766084,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,00 | 2612376,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102326,00 | 51381,79 |
| 127. | г. Кизляр, ул. М.Горького, д. 9 | 1357476,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260,00 | 1242995,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89024,00 | 25457,40 |
| 128. | г. Кизляр ул. Мичурина д. 8 | 3706951,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 692,00 | 3523838,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109262,00 | 73851,39 |
| 129. | г. Кизляр, ул. Набережная, д. 42/1 | 2897071,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 2685322,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156163,00 | 55585,65 |
| 130. | г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 22 | 7126995,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6566130,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372000,00 | 188864,52 |
| 131. | г. Кизляр, ул. Мичурина, д. 12 | 3868270,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 727,40 | 3625733,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172466,00 | 70070,97 |
| Итого по г. Кизилюрту на 2023 год |  | 21348252,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 14200925,23 | 1229,00 | 5830322,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891568,00 | 425436,64 |
| 132. | г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 68 | 6034667,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5669963,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240660,00 | 124043,85 |
| 133. | г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 56 | 3043730,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2861109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120330,00 | 62290,79 |
| 134. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 46 | 6034556,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5669852,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240660,00 | 124043,85 |
| 135. | г. Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул. Казбекова, д. 3 | 2343411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 437,00 | 2208398,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93565,00 | 41447,83 |
| 136. | г. Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул. Казбекова, д. 5 | 1637869,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 333,00 | 1502918,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102788,00 | 32162,49 |
| 137. | г. Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул. Казбекова, д. 7 | 2254018,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 459,00 | 2119005,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93565,00 | 41447,83 |
| Итого по г. Хасавюрту на 2023 год |  | 23709725,51 | 1501357,72 | 2138394,31 | 988306,72 | 0,00 | 344016,00 | 0 | 0,00 | 3440,00 | 15086187,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2088034,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1107272,00 | 456156,69 |
| 138. | г. Хасавюрт, ул. Грозненская, д. 88 | 2267956,82 | 0,00 | 2138394,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89765,00 | 39797,51 |
| 139. | г. Хасавюрт, ул. Датуева, д. 63 | 4699676,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 4345943,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272800,00 | 80932,57 |
| 140. | г. Хасавюрт, ул. Датуева, д. 70 | 11144903,01 | 992524,89 | 0,00 | 988306,72 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1240,00 | 6440577,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2088034,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415947,00 | 219512,83 |
| 141. | г. Хасавюрт, ул. Ботаюртовское шоссе, д. 5 | 387591,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344016,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34760,00 | 8815,71 |
| 142. | г. Хасавюрт, ул. Батырмурзаева, д. 5 | 4655679,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 4299666,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264000,00 | 92012,99 |
| 143. | г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, д. 72 | 553917,91 | 508832,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30000,00 | 15085,08 |
| Итого по г. Южно-Сухокумску на 2023 год |  | 5706622,46 | 504519,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 4976999,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121995,00 | 103108,29 |
| 144. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 14 | 5706622,46 | 504519,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 4976999,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121995,00 | 103108,29 |
| Итого по Дербентскому району на 2023 год |  | 9181110,00 | 4300000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2250000,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 2100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346000,00 | 185110,00 |
| 145. | Дербентский район, пос. Белиджи, ул. Рутульская, д. 2 | 2228940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 2100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84000,00 | 44940,00 |
| 146. | Дербентский район, пос. Мамедкала, ул. Максима Горького, д. 16 | 3476085,00 | 2150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1125000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131000,00 | 70085,00 |
| 147. | Дербентский район, пос. Мамедкала, ул. Комарова, д. 14 | 3476085,00 | 2150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1125000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131000,00 | 70085,00 |
| Итого по Казбековскому району на 2023 год |  | 3385243,23 | 1045478,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920,00 | 2124170,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153600,00 | 61994,82 |
| 148. | Казбековский район, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 3 | 561589,28 | 528611,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21600,00 | 11377,44 |
| 149. | Казбековский район, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 4 | 549554,00 | 516866,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21600,00 | 11087,80 |
| 150. | Казбековский район, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 12 | 2274099,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920,00 | 2124170,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110400,00 | 39529,58 |
| ## 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Республике Дагестан на 2024 год |  | 651601620,54 | 35329222,73 | 14375201,00 | 6091798,58 | 5812642,43 | 6087749,97 | 39 | 124425334,45 | 72290,08 | 356333757,82 | 0,00 | 3086459,02 | 16454,00 | 60570496,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26478978,00 | 13009980,37 |
| Итого по г. Махачкале на 2024 год |  | 385118308,93 | 12762976,56 | 6759704,63 | 4311667,28 | 0,00 | 732751,95 | 32 | 102230832,07 | 34796,00 | 180799162,56 | 0,00 | 2512720,24 | 14254,00 | 52941442,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14309040,00 | 7758011,17 |
| 1. | г. Махачкала, ул. Абаканская (мкр-н Новый город), д. 3 | 10968846,96 | 1728019,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1606,00 | 8504623,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517214,00 | 218989,50 |
| 2. | г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 67г | 8616639,55 | 907976,30 | 1232607,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 847,00 | 4700754,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1045866,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574600,00 | 154834,80 |
| 3. | г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 110 | 8913647,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1415,00 | 8322263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408000,00 | 183384,58 |
| 4. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 23д | 10329650,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2112,00 | 9710514,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410626,00 | 208509,23 |
| 5. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 62д | 8356886,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1270,00 | 6417698,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1404422,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367368,00 | 167397,33 |
| 6. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 72 | 16476095,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9701122,37 | 940,00 | 5779408,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662880,00 | 332685,06 |
| 7. | г. Махачкала, ул. Абдулхамида Юсупова, д. 42а | 8316883,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1652,00 | 7845449,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293104,00 | 178330,11 |
| 8. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 2 | 5374319,07 | 1472867,00 | 1469741,66 | 837889,09 | 0,00 | 305488,28 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780949,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403231,00 | 104152,42 |
| 9. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 6а | 7534143,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1537,00 | 6985405,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394272,00 | 154465,83 |
| 10. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 6б | 6759644,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6367965,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254720,00 | 136959,25 |
| 11. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 8а | 10138698,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9551195,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382080,00 | 205422,70 |
| 12. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 8а | 4614820,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 4381236,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136400,00 | 97183,43 |
| 13. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 61а | 7656436,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800,00 | 7124017,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379965,00 | 152453,97 |
| 14. | г. Махачкала, ул. Героев Дагестана, д. 10в | 12933635,30 | 3575681,01 | 724833,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 8033139,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335500,00 | 264481,28 |
| 15. | г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 37а | 6409646,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 6003127,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285200,00 | 121319,17 |
| 16. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 12б | 3650194,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 3403754,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173600,00 | 72840,34 |
| 17. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 54 | 10139414,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9551897,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382080,00 | 205437,79 |
| 18. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 10б <9> | 15341171,40 | 1110786,42 | 1125870,90 | 1345589,87 | 0,00 | 73398,17 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 5218086,66 | 0,00 | 336983,48 | 2150,00 | 5036100,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793251,00 | 301103,99 |
| 19. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 45б | 12739486,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1075,00 | 5016558,42 | 0,00 | 0,00 | 1780,00 | 7110435,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352975,00 | 259518,27 |
| 20. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 68б | 6489170,10 | 957583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 925,00 | 5085790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313400,00 | 132397,10 |
| 21. | г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 122а (г. Махачкала, ул. И.Казака, д. 26) | 18548917,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1537,00 | 7157272,21 | 0,00 | 0,00 | 2420,00 | 10663274,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347011,00 | 381359,70 |
| 22. | г. Махачкала, туп. Каммаева 1-й, д. 3 (г. Махачкала, ул. Каммаева, д. 2а) | 16898682,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 15919493,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636800,00 | 342389,10 |
| 23. | г. Махачкала, ул. Каммаева, д. 25а | 17153132,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 16168585,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636800,00 | 347746,46 |
| 24. | г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 101 | 3689434,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 558,00 | 3499779,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116332,00 | 73323,35 |
| 25. | г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 162 | 2457743,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 415,00 | 2289145,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124000,00 | 44597,54 |
| 26. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 175 | 5336960,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1075,00 | 4954795,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276000,00 | 106165,00 |
| 27. | г. Махачкала, ул. Мурсалова, д. 86а | 6414581,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 927,00 | 5732080,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208877,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357280,00 | 116344,26 |
| 28. | г. Махачкала, ул. О.Кошевого, д. 31 | 13253481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 12467927,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517400,00 | 268154,41 |
| 29. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 75 | 6865237,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6467438,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258700,00 | 139098,68 |
| 30. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 109д | 6865237,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6467438,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258700,00 | 139098,68 |
| 31. | г. Махачкала, ул. Танкаева, д. 61 | 8979815,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 4723336,03 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 3930971,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140511,00 | 184996,16 |
| 32. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 2 | 5241476,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1075,00 | 4870664,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273600,00 | 97212,01 |
| 33. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 9 | 9823583,79 | 1107977,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1840,00 | 8366759,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146000,00 | 202846,80 |
| 34. | г. Махачкала, мкр-н Степной, ул. Булача Х.О., д. 7в | 10027923,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9567768,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254720,00 | 205435,41 |
| 35. | г. Махачкала, ул. Абдулхамида Юсупова, д. 29 <1> | 26292973,19 | 1902085,49 | 2206651,75 | 2128188,32 | 0,00 | 353865,50 | 0 | 0,00 | 2000,00 | 10096757,00 | 0,00 | 1394787,14 | 2750,00 | 6953595,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721274,00 | 535768,90 |
| 36. | г. Махачкала, ул. Каримова, д. 4 | 9771124,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2100,00 | 9459600,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99500,00 | 212024,56 |
| 37. | г. Махачкала, мкр-н Научный городок, ул. Абдуразака Шахбанова, д. 14а | 10767657,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1920,00 | 10105109,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452328,00 | 210220,09 |
| 38. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 23 | 5809012,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1000,00 | 5478854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213220,00 | 116938,52 |
| 39. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 46 | 12511944,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1120,00 | 4954295,76 | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 6908233,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384398,00 | 265017,01 |
| 40. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 7 | 5285840,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 4945643,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252000,00 | 88197,31 |
| 41. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 9 | 1364116,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 1312905,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22000,00 | 29211,07 |
| Итого по г. Каспийску на 2024 год |  | 67559885,91 | 3947551,62 | 2785633,16 | 150443,04 | 0,00 | 301086,72 | 3 | 9458718,38 | 10730,00 | 46292886,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3279106,00 | 1344460,40 |
| 42. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 10 | 5836027,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1400,00 | 5387532,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336000,00 | 112494,82 |
| 43. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 17 | 1948107,45 | 1433683,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301086,72 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176213,00 | 37124,09 |
| 44. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 14 | 4764968,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1000,00 | 4477112,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192046,00 | 95810,21 |
| 45. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 16 | 3508791,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 3257928,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181143,00 | 69719,68 |
| 46. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 18 | 3576291,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 3324014,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181143,00 | 71133,92 |
| 47. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 20 | 4758922,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 4477112,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186000,00 | 95810,21 |
| 48. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 22 | 3370600,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 3184635,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117814,00 | 68151,20 |
| 49. | г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 2 | 5001693,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 4651327,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252000,00 | 98365,96 |
| 50. | г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 37 | 4523388,35 | 1419424,95 | 2785633,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228342,00 | 89988,24 |
| 51. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 11 | 3440797,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 3251626,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125531,00 | 63640,41 |
| 52. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 12 | 8034598,87 | 1094443,03 | 0,00 | 150443,04 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1350,00 | 6125310,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508000,00 | 156401,91 |
| 53. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 56 | 4777217,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 4409985,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264000,00 | 103232,00 |
| 54. | г. Каспийск, ул. Мира, д. 12 | 3955344,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 730,00 | 3746299,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128874,00 | 80170,81 |
| 55. | г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 30 | 10063135,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9458718,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402000,00 | 202416,94 |
| Итого по г. Избербашу на 2024 год |  | 24777559,45 | 9483429,08 | 0,00 | 265506,59 | 5812642,43 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200,00 | 7629053,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1097858,00 | 489069,64 |
| 56. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 109 | 973646,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908645,94 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43258,00 | 21742,75 |
| 57. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 109а | 1397851,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1272062,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96640,00 | 29148,67 |
| 58. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 81 | 964701,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900049,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42910,00 | 21742,75 |
| 59. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 83 | 985217,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 917654,45 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45820,00 | 21742,75 |
| 60. | г. Избербаш, просп. Ленина, д. 3 | 980858,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902938,68 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55871,00 | 22049,14 |
| 61. | г. Избербаш, просп. Ленина, д. 8 | 7882393,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2200,00 | 7629053,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111373,00 | 141967,20 |
| 62. | г. Избербаш, просп. Мира, д. 1 | 974719,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 911291,83 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41379,00 | 22049,14 |
| 63. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 3 | 530889,39 | 494199,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26114,00 | 10575,87 |
| 64. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 5 | 532139,39 | 494199,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27364,00 | 10575,87 |
| 65. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 35 | 476035,86 | 445932,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20560,00 | 9542,96 |
| 66. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 97 | 451718,03 | 422407,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20271,00 | 9039,52 |
| 67. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 99 | 289739,42 | 272703,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200,00 | 5835,86 |
| 68. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 101 | 289739,42 | 272703,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200,00 | 5835,86 |
| 69. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 103 | 289739,42 | 272703,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200,00 | 5835,86 |
| 70. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 105 | 289739,42 | 272703,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200,00 | 5835,86 |
| 71. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 107 | 289739,42 | 272703,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11200,00 | 5835,86 |
| 72. | г. Избербаш, ул. Мичурина, д. 7 | 414845,89 | 386140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20442,00 | 8263,41 |
| 73. | г. Избербаш, ул. Мичурина, д. 9 | 414532,89 | 386140,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20129,00 | 8263,41 |
| 74. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 27 | 554605,09 | 517758,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25767,00 | 11080,02 |
| 75. | г. Избербаш, ул. Г.Гусейханова, д. 3 | 636703,12 | 592346,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31680,00 | 12676,22 |
| 76. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 25 | 635743,12 | 592346,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30720,00 | 12676,22 |
| 77. | г. Избербаш, просп. Ленина, д. 1 | 1836188,87 | 1713715,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85800,00 | 36673,51 |
| 78. | г. Избербаш, ул. Советская, д. 32 | 1008262,23 | 917429,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71200,00 | 19632,99 |
| 79. | г. Избербаш, ул. Чернышевского, д. 63 | 1254620,50 | 1157294,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72560,00 | 24766,10 |
| 80. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 116а | 423188,43 | 0,00 | 0,00 | 265506,59 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152000,00 | 5681,84 |
| Итого по г. Дербенту на 2024 год |  | 68639205,75 | 3557996,43 | 691897,36 | 474827,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12100,00 | 58977042,49 | 0,00 | 573738,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3021030,00 | 1342672,89 |
| 81. | г. Дербент, ул. С.Стальского, д. 22а | 3886864,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 3655265,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158600,00 | 72998,74 |
| 82. | г. Дербент, ул. Пушкина, д. 79 | 3923024,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 720,00 | 3726936,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116332,00 | 79756,44 |
| 83. | г. Дербент, ул. Расулбекова, д. 10а | 9822804,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1900,00 | 9259819,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380989,00 | 181996,23 |
| 84. | г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 13 | 3226458,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 740,00 | 2996845,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168720,00 | 60893,44 |
| 85. | г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 14 | 3728421,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 3459195,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195200,00 | 74026,78 |
| 86. | г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 15 | 3331859,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 800,00 | 3069860,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195200,00 | 66798,97 |
| 87. | г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 4 | 972315,97 | 869704,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84000,00 | 18611,67 |
| 88. | г. Дербент, ул. Оскара, д. 9 | 4462651,57 | 0,00 | 691897,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 760,00 | 3429189,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259620,00 | 81944,78 |
| 89. | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 8а | 7198375,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1600,00 | 6689773,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374859,00 | 133743,40 |
| 90. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 20 | 1562708,21 | 890285,00 | 0,00 | 474827,80 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168382,00 | 29213,41 |
| 91. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 20а | 8439806,20 | 1798007,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 6370862,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99500,00 | 171436,89 |
| 92. | г. Дербент, ул. Ю.Гагарина, д. 2а | 2386812,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 770,00 | 2206700,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129615,00 | 50496,24 |
| 93. | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 3 | 9155752,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2350,00 | 8557651,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414967,00 | 183133,74 |
| 94. | г. Дербент, ул. Шахбазова, д. 57 | 647857,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573738,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61000,00 | 13118,91 |
| 95. | г. Дербент, ул. Шеболдаева, д. 47а | 5893491,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1010,00 | 5554942,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214046,00 | 124503,25 |
| Итого по г. Буйнакску на 2024 год |  | 27259162,26 | 2038644,55 | 0,00 | 248871,88 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4628,08 | 23010756,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1441218,00 | 519670,89 |
| 96. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 3 | 6028349,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1236,25 | 5576006,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332800,00 | 119542,50 |
| 97. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 5 | 4860127,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 908,50 | 4502675,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256000,00 | 101452,20 |
| 98. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 6 | 7435036,73 | 1226571,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1087,33 | 5674468,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390630,00 | 143366,90 |
| 99. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 77а | 1764549,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 1648329,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89780,00 | 26440,55 |
| 100. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 78 | 1773630,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 347,00 | 1655369,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86056,00 | 32204,47 |
| 101. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 79 | 2199901,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 349,00 | 2073019,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86552,00 | 40329,65 |
| 102. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 79а | 2004279,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 1880887,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86800,00 | 36591,82 |
| 103. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 10 | 1193287,66 | 812072,98 | 0,00 | 248871,88 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112600,00 | 19742,80 |
| Итого по г. Дагестанские Огни на 2024 год |  | 5988679,26 | 370868,00 | 4137965,85 | 640481,99 | 0,00 | 353906,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337600,00 | 147857,32 |
| 104. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 5 | 2276856,35 | 0,00 | 1056378,85 | 640481,99 | 0,00 | 353906,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162000,00 | 64089,41 |
| 105. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 3 | 1737883,14 | 0,00 | 1611500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88000,00 | 38383,14 |
| 106. | г. Дагестанские Огни, ул. М.И.Калинина, д. 1 | 1582277,97 | 0,00 | 1470087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74000,00 | 38190,97 |
| 107. | г. Дагестанские Огни, ул. Школьная, д. 14 | 391661,80 | 370868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13600,00 | 7193,80 |
| Итого по г. Кизляру на 2024 год |  | 23859057,81 | 425795,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4675,00 | 21995398,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 963244,00 | 474619,88 |
| 108. | г. Кизляр, ул. М.Горького, д. 2а | 2639528,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 2477783,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108721,00 | 53024,56 |
| 109. | г. Кизляр, ул. Первомайская, д. 7 | 2442475,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 2288756,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107470,00 | 46248,74 |
| 110. | г. Кизляр, ул. Первомайская, д. 9 | 2428745,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 460,00 | 2275644,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106852,00 | 46248,74 |
| 111. | г. Кизляр, ул. Первомайская, д. 11 | 2411436,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 2258246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104864,00 | 48326,48 |
| 112. | г. Кизляр, ул. Победы, д. 85 | 3503516,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 720,00 | 3319386,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113095,00 | 71034,87 |
| 113. | г. Кизляр, ул. Хорошева, д. 172 | 3569294,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 715,00 | 3383786,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113095,00 | 72413,02 |
| 114. | г. Кизляр, ул. Багратиона, д. 36 | 2284639,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 2134437,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104525,00 | 45676,97 |
| 115. | г. Кизляр, ул. Пушкина, д. 76 | 2168213,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330,00 | 2044903,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81840,00 | 41470,33 |
| 116. | г. Кизляр, ул. Советская, д. 8 | 1937791,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 340,00 | 1812453,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84320,00 | 41018,46 |
| 117. | г. Кизляр, пгт Комсомольский, ул. Кирова, д. 2а | 473415,25 | 425795,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38462,00 | 9157,71 |
| Итого по г. Кизилюрту на 2024 год |  | 27992331,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 12735784,00 | 2800,00 | 13453941,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1252295,00 | 550311,42 |
| 118. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 18а | 6759569,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6367892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254720,00 | 136957,68 |
| 119. | г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 86 | 6759569,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6367892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254720,00 | 136957,68 |
| 120. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 20 | 1916134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 1777122,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102400,00 | 36612,57 |
| 121. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 22 | 1916134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 351,00 | 1777122,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102400,00 | 36612,57 |
| 122. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 24 | 1916134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 352,00 | 1777122,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102400,00 | 36612,57 |
| 123. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 26 | 1916134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 353,00 | 1777122,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102400,00 | 36612,57 |
| 124. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 76 | 1916134,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 354,00 | 1777122,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102400,00 | 36612,57 |
| 125. | г. Кизилюрт, пгт Бавтугай, ул. К.Маркса, д. 3 | 2327054,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 2166445,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116586,00 | 44023,15 |
| 126. | г. Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул. Парковая, д. 1 | 2565463,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 470,00 | 2401884,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114269,00 | 49310,06 |
| Итого по г. Хасавюрту на 2024 год |  | 10493890,50 | 684349,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4278261,19 | 0 | 0,00 | 920,00 | 4900688,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437383,00 | 193207,94 |
| 127. | г. Хасавюрт, ул. Батырмурзаева, д. 6 | 6112527,72 | 684349,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140623,85 | 0 | 0,00 | 920,00 | 4900688,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271503,00 | 115362,50 |
| 128. | г. Хасавюрт, ул. Датуева, д. 35 | 2010613,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1898133,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74000,00 | 38480,05 |
| 129. | г. Хасавюрт, ул. Датуева, д. 63 | 1909199,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1821891,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56880,00 | 30428,47 |
| 130. | г. Хасавюрт, ул. С.Гайдара, д. 35 | 461550,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417613,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 8936,92 |
| Итого по г. Южно-Сухокумску на 2024 год |  | 1180360,05 | 662984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421744,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71363,00 | 24268,98 |
| 131. | г. Южно-Сухокумск, ул. Горького, д. 3 | 697227,72 | 662984,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 19000,00 | 15243,66 |
| 132. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 12 | 483132,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421744,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 52363,00 | 9025,32 |
| Итого по Ботлихскому району на 2024 год |  | 419887,61 | 393663,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17800,00 | 8424,39 |
| 133. | Ботлихский район, с. Ботлих 1 (мкр-н), ул. Заводская, д. 10 | 419887,61 | 393663,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17800,00 | 8424,39 |
| Итого по Дербентскому району на 2024 год |  | 3035715,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 2879119,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106741,00 | 49854,91 |
| 134. | Дербентский район, пос. Белиджи, ул. С.Стальского, д. 1 | 3035715,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 2879119,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106741,00 | 49854,91 |
| Итого по Казбековскому району на 2024 год |  | 5277576,30 | 1000963,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 991,00 | 4024761,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144300,00 | 107550,54 |
| 135. | Казбековский район, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 9 | 533592,28 | 500481,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22400,00 | 10710,31 |
| 136. | Казбековский район, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 10 | 533592,28 | 500481,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22400,00 | 10710,31 |
| 137. | Казбековский район, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 15 | 4210391,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 991,00 | 4024761,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99500,00 | 86129,91 |
| ## 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Республике Дагестан на 2025 год |  | 1009840131,30 | 79630817,36 | 65232596,72 | 21279064,85 | 6765847,15 | 17004036,33 | 62 | 220640480,77 | 74204,60 | 400445505,76 | 0,00 | 5708810,51 | 33914,00 | 131414475,45 | 447373,34 | 0,00 | 0,00 | 40941582,00 | 20329541,05 |
| Итого по г. Махачкале на 2025 год |  | 581951789,15 | 28726241,38 | 35332951,54 | 14729589,56 | 0,00 | 8705004,16 | 52 | 184064437,79 | 38185,00 | 187993054,25 | 0,00 | 3263224,63 | 22328,00 | 83797329,29 | 447373,34 | 0,00 | 0,00 | 23155352,00 | 11737231,20 |
| 1. | г. Махачкала, ул. Агасиева, д. 23 | 5363794,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 5102599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152000,00 | 109195,62 |
| 2. | г. Махачкала, ул. Агасиева, д. 25 | 5363794,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 5102599,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152000,00 | 109195,62 |
| 3. | г. Махачкала, ул. Абдуллы Гаджиева, д. 24а | 11570563,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10905192,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432000,00 | 233371,11 |
| 4. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 5а | 4896450,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 4637213,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160000,00 | 99236,37 |
| 5. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 297б | 7671040,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 7228353,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288000,00 | 154686,77 |
| 6. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 19а, корп. 1 | 11123952,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10467938,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432000,00 | 224013,89 |
| 7. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 19а, корп. 2 | 7645581,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 7203428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288000,00 | 154153,37 |
| 8. | г. Махачкала, ул. Ахмедхана Абу-Бакара, д. 1в | 6626287,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1250,00 | 6322975,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168000,00 | 135311,68 |
| 9. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 8 | 11186893,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10529561,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432000,00 | 225332,61 |
| 10. | г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 35 | 8314033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 5018323,01 | 0,00 | 0,00 | 1180,00 | 3024102,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99500,00 | 172107,90 |
| 11. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 59а | 7004509,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1585,00 | 6654111,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208000,00 | 142397,98 |
| 12. | г. Махачкала, ул. Г.Цадасы, д. 47 | 2662888,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 2446457,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164077,00 | 52354,20 |
| 13. | г. Махачкала, ул. Г.Цадасы, д. 49 | 3192236,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 2964714,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164077,00 | 63444,90 |
| 14. | г. Махачкала, ул. Даганова, д. 19а | 19312399,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 18202858,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720000,00 | 389541,18 |
| 15. | г. Махачкала, ул. Агасиева, д. 16а (г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 5) | 7456275,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 7018088,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288000,00 | 150187,09 |
| 16. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 4 | 9650719,72 | 0,00 | 1267877,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 7904552,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282000,00 | 196290,00 |
| 17. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 29 | 13427062,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2600,00 | 12852624,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299391,00 | 275046,17 |
| 18. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 57а | 9347182,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1400,00 | 8955533,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000,00 | 191648,42 |
| 19. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 59 | 6215044,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 5912517,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176000,00 | 126527,87 |
| 20. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 60а | 3602748,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 3433276,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96000,00 | 73472,12 |
| 21. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 60б | 4790077,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 950,00 | 4540902,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152000,00 | 97175,31 |
| 22. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 91 | 4604102,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 950,00 | 4358823,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152000,00 | 93278,82 |
| 23. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 95 <2> | 14363861,26 | 1667927,76 | 1675642,09 | 722765,78 | 0,00 | 367613,70 | 0 | 0,00 | 1400,00 | 6851662,07 | 0,00 | 520168,06 | 0,00 | 1488543,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785040,00 | 284498,51 |
| 24. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 97 | 7415362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6978032,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288000,00 | 149329,89 |
| 25. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 107в, корп. 1 | 15333340,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 14448149,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576000,00 | 309190,40 |
| 26. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 107в, корп. 3 | 7363214,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6926977,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288000,00 | 148237,32 |
| 27. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 107в, корп. 4 | 7464165,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 7025813,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288000,00 | 150352,40 |
| 28. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 107в, корп. 5 | 11236300,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10577932,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432000,00 | 226367,75 |
| 29. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 113 | 7488306,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 7049448,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288000,00 | 150858,20 |
| 30. | г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 118в | 5087860,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 4832446,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152000,00 | 103414,35 |
| 31. | г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 124а | 3481611,93 | 1560848,65 | 1628510,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224000,00 | 68252,30 |
| 32. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 169 | 5063915,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 4660579,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303600,00 | 99736,39 |
| 33. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 171 | 4978854,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 4577300,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303600,00 | 97954,22 |
| 34. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 181 | 4291304,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 2731002,42 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 1347847,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125167,00 | 87287,38 |
| 35. | г. Махачкала, ул. Нигматулы Магомедова, д. 75, корп. 2 | 7428811,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6991199,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288000,00 | 149611,68 |
| 36. | г. Махачкала, ул. Атаева, д. 4 <11> | 7670230,14 | 1254932,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222747,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 5707781,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331000,00 | 153768,87 |
| 37. | г. Махачкала, просп. А. Акушинского, д. 6, корп. 1 <17> | 5384440,94 | 1089571,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321594,75 | 0 | 0,00 | 750,00 | 3427813,64 | 0,00 | 80191,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360000,00 | 105270,25 |
| 38. | г. Махачкала, ул. Абдулхалимова, д. 8 <9> | 7410224,81 | 0,00 | 0,00 | 1139038,82 | 0,00 | 454660,50 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383496,60 | 1900,00 | 4930733,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354171,00 | 148124,30 |
| 39. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 1 <14> | 3357229,97 | 1388139,63 | 1205523,80 | 327959,03 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133037,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237200,00 | 65369,73 |
| 40. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 21 <5> | 1965769,33 | 1231045,34 | 0,00 | 272731,31 | 0,00 | 196604,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229000,00 | 36388,16 |
| 41. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 78а <7> | 3557721,52 | 1247877,86 | 1197948,70 | 165450,77 | 0,00 | 227329,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349880,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301000,00 | 68233,64 |
| 42. | г. Махачкала, ул. Каримова, д. 12, корп. 1 <13> | 22000717,04 | 1643726,00 | 1273577,27 | 579742,09 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10588286,88 | 800,00 | 4633785,39 | 0,00 | 365258,22 | 0,00 | 1533087,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942040,00 | 441213,72 |
| 43. | г. Махачкала, просп. Насрутдинова, д. 30а, корп. 4 | 11163549,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10506705,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432000,00 | 224843,50 |
| 44. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 6в <10> | 13856493,36 | 1641297,12 | 1928858,11 | 1157565,85 | 0,00 | 634399,90 | 0 | 0,00 | 1600,00 | 6998294,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580659,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638480,00 | 276938,99 |
| 45. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 21а <3> | 10885663,84 | 1247480,69 | 1469452,04 | 682946,67 | 0,00 | 296700,56 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 5785686,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 659298,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497200,00 | 246899,07 |
| 46. | г. Махачкала, ул. Стояна Джорова, д. 5 <16> | 10749731,67 | 1078359,24 | 1139322,06 | 734622,30 | 0,00 | 260231,66 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411994,97 | 2200,00 | 6357406,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554181,00 | 213613,46 |
| 47. | г. Махачкала, ул. Циолковского, д. 8 <15> | 5539822,54 | 262987,87 | 391032,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,00 | 3149946,29 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 1498697,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123681,00 | 113477,02 |
| 48. | г. Махачкала, ул. Циолковского, д. 13 <20> | 14861300,78 | 1259642,37 | 1344047,34 | 822735,54 | 0,00 | 387403,92 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 4646633,05 | 0,00 | 474438,05 | 2350,00 | 4913406,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716640,00 | 296353,77 |
| 49. | г. Махачкала, мкр-н Степной, ул. Булача Х.О., д. 5 | 11160901,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 10504113,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432000,00 | 224788,02 |
| 50. | г. Махачкала, ул. Абдулхамида Юсупова, д. 39б <18> | 8979138,90 | 847845,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6690141,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861404,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400000,00 | 179746,99 |
| 51. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 16 | 704954,18 | 0,00 | 0,00 | 602069,88 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 12884,30 |
| 52. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 30 <21> | 485373,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447373,34 | 0,00 | 0,00 | 28426,00 | 9573,79 |
| 53. | г. Махачкала, ул. Богатырева, д. 26 | 7418986,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6981580,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288000,00 | 149405,82 |
| 54. | г. Махачкала, ул. Героев Дагестана, д. 10в | 1693187,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1608760,10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 34427,47 |
| 55. | г. Махачкала, ул. Героев Дагестана, д. 18 | 1745787,50 | 0,00 | 0,00 | 1631865,58 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79000,00 | 34921,92 |
| 56. | г. Махачкала, ул. Манташева, д. 15 | 16955962,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4148,00 | 16361558,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244267,00 | 350137,35 |
| 57. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 123 | 7683584,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 7240635,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288000,00 | 154949,60 |
| 58. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 10а | 417650,02 | 0,00 | 0,00 | 317848,07 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93000,00 | 6801,95 |
| 59. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 10б | 2572654,91 | 1371316,24 | 0,00 | 319775,72 | 0,00 | 624411,18 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207600,00 | 49551,77 |
| 60. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 10д | 1331667,03 | 0,00 | 0,00 | 774569,76 | 0,00 | 397025,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135000,00 | 25072,13 |
| 61. | г. Махачкала, ул. Циолковского, д. 2 | 3187058,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,00 | 3005810,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116924,00 | 64324,35 |
| 62. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 2а | 2972388,05 | 0,00 | 2801241,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111200,00 | 59946,57 |
| 63. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 41 | 2286121,02 | 0,00 | 2191228,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48000,00 | 46892,29 |
| 64. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 43б | 5407718,72 | 1840380,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3290340,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167200,00 | 109797,44 |
| 65. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 45 | 382717,23 | 0,00 | 343369,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32000,00 | 7348,10 |
| 66. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 45в | 219832,06 | 0,00 | 201519,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14000,00 | 4312,52 |
| 67. | г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 48е | 407781,20 | 0,00 | 354005,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46200,00 | 7575,72 |
| 68. | г. Махачкала, ул. Лизы Чайкиной, д. 40 | 5032774,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1600,00 | 4803668,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126308,00 | 102798,50 |
| 69. | г. Махачкала, ул. М.Ярагского, д. 79а | 7766296,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1600,00 | 7233891,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377600,00 | 154805,27 |
| 70. | г. Махачкала, ул. Нахимова, д. 22а | 389399,55 | 0,00 | 355785,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26000,00 | 7613,81 |
| 71. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 10в | 8846183,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1650,00 | 8240829,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429000,00 | 176353,76 |
| 72. | г. Махачкала, просп. Р. Гамзатова, д. 1 | 3756993,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 3585972,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94282,00 | 76739,80 |
| 73. | г. Махачкала, ул. Учительская, д. 13в, корп. 3 | 4770667,69 | 2284633,13 | 878355,79 | 484306,37 | 0,00 | 755003,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274160,00 | 94209,19 |
| 74. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 1б | 3929463,24 | 0,00 | 1835063,42 | 843883,82 | 0,00 | 888375,30 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285800,00 | 76340,70 |
| 75. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 9 | 3052202,33 | 0,00 | 1403402,30 | 504903,17 | 0,00 | 257726,83 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544759,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283400,00 | 58010,94 |
| 76. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 4 <24> | 14219992,58 | 1563641,93 | 0,00 | 884260,72 | 0,00 | 426165,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2850,00 | 10605513,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451948,00 | 288463,04 |
| 77. | г. Махачкала, пер. Журавлева, д. 4 <22> | 6925149,93 | 1313907,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 5205138,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266596,00 | 139507,59 |
| 78. | г. Махачкала, мкр-н Научный городок, ул. Абдуразака Шахбанова, д. 10 <23> | 16429593,54 | 1981683,88 | 1734343,54 | 765519,50 | 0,00 | 378249,62 | 0 | 0,00 | 1500,00 | 8184115,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2152282,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908200,00 | 325198,57 |
| 79. | г. Махачкала, ул. Эмирова, д. 19 | 10404017,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 10095025,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92958,00 | 216033,55 |
| 80. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 19 | 10724220,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1360,00 | 10267067,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237438,00 | 219715,23 |
| 81. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 75 | 5118893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 4753175,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264000,00 | 101717,95 |
| 82. | г. Махачкала, просп. Имама Шамиля, д. 42а | 2854091,92 | 948995,63 | 1089975,30 | 539149,22 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220800,00 | 55171,77 |
| 83. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 113а | 2230491,24 | 0,00 | 1547734,31 | 455879,59 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184000,00 | 42877,34 |
| 84. | г. Махачкала, ул. Красноярская, д. 12, корп. 1 | 3152321,24 | 0,00 | 3037567,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49750,00 | 65003,94 |
| 85. | г. Махачкала, ул. Красноярская, д. 12, корп. 2 | 3152321,25 | 0,00 | 3037567,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49750,00 | 65003,94 |
| 86. | г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 54 | 2755805,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2600651,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99500,00 | 55653,94 |
| Итого по г. Каспийску на 2025 год |  | 144982284,63 | 7882581,53 | 16395407,30 | 3235343,59 | 0,00 | 3436595,23 | 6 | 21170284,57 | 7397,50 | 44319754,28 | 0,00 | 1459956,40 | 9886,00 | 38731750,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5426693,00 | 2923917,82 |
| 87. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 15 | 4798922,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 822,00 | 4570091,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131031,00 | 97799,96 |
| 88. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 5 | 6450464,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1052,50 | 6200790,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116977,00 | 132696,92 |
| 89. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 6 | 17649198,07 | 2690203,31 | 2412511,51 | 1515105,81 | 0,00 | 1547614,74 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 8334756,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795902,00 | 353104,11 |
| 90. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 14 | 15278231,71 | 2521433,86 | 2820031,45 | 0,00 | 0,00 | 806162,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750,00 | 8215238,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608000,00 | 307365,34 |
| 91. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 15 | 7731408,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1035,00 | 7278057,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297600,00 | 155750,44 |
| 92. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 28 | 3909073,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 571,00 | 3648985,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182000,00 | 78088,28 |
| 93. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 33 | 22427328,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 21170284,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804000,00 | 453044,09 |
| 94. | г. Каспийск, пгт Кирпичный, ул. Военный городок, д. 3 | 2285746,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 343,00 | 2118454,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121957,00 | 45334,93 |
| 95. | г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 11 | 20573994,42 | 1372583,78 | 1655051,39 | 1123223,16 | 0,00 | 580122,29 | 0 | 0,00 | 1124,00 | 5965330,56 | 0,00 | 1033006,41 | 2586,00 | 7475454,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958240,00 | 410982,13 |
| 96. | г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 31 | 5568759,85 | 1298360,58 | 0,00 | 597014,62 | 0,00 | 326110,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426949,99 | 0,00 | 2498695,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311480,00 | 110148,61 |
| 97. | г. Каспийск, ул. Алферова, д. 1 | 1486752,65 | 0,00 | 1338900,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119200,00 | 28652,46 |
| 98. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 37 | 15437157,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2450,00 | 14538043,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588000,00 | 311114,14 |
| 99. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 11 | 247963,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176584,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67600,00 | 3778,91 |
| 100. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 4 | 12694055,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3750,00 | 12207606,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225206,00 | 261242,78 |
| 101. | г. Каспийск, ул. Каспийская, д. 6г | 2110806,87 | 0,00 | 2042228,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24875,00 | 43703,68 |
| 102. | г. Каспийск, ул. Каспийская, д. 6д | 2110806,87 | 0,00 | 2042228,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24875,00 | 43703,68 |
| 103. | г. Каспийск, ул. Каспийская, д. 8в | 2110806,87 | 0,00 | 2042228,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24875,00 | 43703,68 |
| 104. | г. Каспийск, ул. Каспийская, д. 8г | 2110806,87 | 0,00 | 2042228,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24875,00 | 43703,68 |
| Итого по г. Избербашу на 2025 год |  | 23765174,76 | 15546540,51 | 0,00 | 0,00 | 6765847,15 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975302,00 | 477485,10 |
| 105. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 83а | 1184554,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1116050,53 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44620,00 | 23883,48 |
| 106. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 83б | 1053421,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987802,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44480,00 | 21138,97 |
| 107. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 104 | 1262297,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1160711,34 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76747,00 | 24839,22 |
| 108. | г. Избербаш, ул. Маяковского д. 106 | 1186443,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1083150,64 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80113,00 | 23179,43 |
| 109. | г. Избербаш, ул. Маяковского д. 108а | 1211557,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133436,52 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53865,00 | 24255,54 |
| 110. | г. Избербаш, ул. Маяковского д. 110 | 1379185,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1284695,78 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66997,00 | 27492,49 |
| 111. | г. Избербаш, квартал Головная нефтекачка, д. 1 | 204136,69 | 187719,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12400,00 | 4017,20 |
| 112. | г. Избербаш, ул. Заводская, д. 1б | 646772,45 | 611095,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22600,00 | 13077,43 |
| 113. | г. Избербаш, просп. Ленина, д. 3 | 2112784,19 | 1986277,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84000,00 | 42506,35 |
| 114. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 112 | 2054101,19 | 1929803,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83000,00 | 41297,79 |
| 115. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 59 | 1556819,06 | 1471332,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54000,00 | 31486,52 |
| 116. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 61 | 2056065,51 | 1932470,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82240,00 | 41354,87 |
| 117. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 61а | 1496753,24 | 1415070,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51400,00 | 30282,51 |
| 118. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 65 | 1438926,43 | 1360021,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49800,00 | 29104,47 |
| 119. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 67 | 1558386,90 | 1474825,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52000,00 | 31561,27 |
| 120. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 69 | 1288434,12 | 1230932,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31160,00 | 26341,95 |
| 121. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 83 | 2074536,70 | 1946991,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85880,00 | 41665,61 |
| Итого по г. Дербенту на 2025 год: |  | 123938768,33 | 11157487,31 | 4390434,71 | 2566217,43 | 0,00 | 2266474,52 | 4 | 15405758,41 | 12190,00 | 74242990,05 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 | 6192085,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5230181,00 | 2487139,05 |
| 122. | г. Дербент, ул. имени Надыра Эмиргамзаева, д. 40 | 7459068,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1330,00 | 6985068,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324520,00 | 149480,46 |
| 123. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 17 | 6113605,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1080,00 | 5727516,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263520,00 | 122568,85 |
| 124. | г. Дербент, ул. Кобякова, д. 12 | 8688287,89 | 648656,84 | 1269260,18 | 370247,29 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1700,00 | 5920956,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303492,00 | 175675,18 |
| 125. | г. Дербент, ул. Расулбекова, д. 14 | 14792195,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2250,00 | 14031667,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460251,00 | 300277,68 |
| 126. | г. Дербент, ул. Расулбекова, д. 15 | 12221746,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2000,00 | 11528039,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447007,00 | 246700,05 |
| 127. | г. Дербент, ул. С.Стальского, д. 37 | 5704032,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920,00 | 5413620,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174561,00 | 115851,48 |
| 128. | г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 37а | 4012755,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 3737767,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195000,00 | 79988,22 |
| 129. | г. Дербент, ул. Ю.Гагарина, д. 37 | 5435825,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 710,00 | 5141203,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184600,00 | 110021,75 |
| 130. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 12а | 2019030,99 | 1888614,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90000,00 | 40416,35 |
| 131. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 20 | 11144061,00 | 0,00 | 0,00 | 1022512,01 | 0,00 | 998498,00 | 2 | 8428285,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471150,00 | 223615,00 |
| 132. | г. Дербент, ул. Вавилова, д. 11 | 362731,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271129,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85800,00 | 5802,17 |
| 133. | г. Дербент, ул. имени Надыра Эмиргамзаева, д. 40а | 13764340,14 | 2013001,01 | 0,00 | 288349,02 | 0,00 | 1267976,52 | 0 | 0,00 | 1550,00 | 9268719,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651560,00 | 274734,18 |
| 134. | г. Дербент, ул. имени Надыра Эмиргамзаева, д. 42 | 15547692,75 | 2280540,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1600,00 | 12409388,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543400,00 | 314364,47 |
| 135. | г. Дербент, ул. М.Далгата, д. 1 | 739649,74 | 689886,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35000,00 | 14763,56 |
| 136. | г. Дербент, ул. Приморская, д. 4 | 7600390,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6977472,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473600,00 | 149317,91 |
| 137. | г. Дербент, ул. Расулбекова, д. 10а | 5153823,44 | 2355879,77 | 1887868,60 | 520989,68 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287120,00 | 101965,39 |
| 138. | г. Дербент, ул. Расулбекова, д. 16а | 3179530,56 | 1280908,85 | 1233305,93 | 364119,43 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239600,00 | 61596,35 |
| Итого по г. Буйнакску на 2025 год |  | 32439773,75 | 3360247,85 | 1687562,74 | 278425,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4235,00 | 21074012,48 | 0,00 | 985629,48 | 0,00 | 2693309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1716892,00 | 643694,60 |
| 139. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 67а | 2650748,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2474121,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123681,00 | 52946,20 |
| 140. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 81 | 1817174,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 400,00 | 1675714,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105600,00 | 35860,28 |
| 141. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 81а | 1676750,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 335,00 | 1553720,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89780,00 | 33249,62 |
| 142. | г. Буйнакск, ул. Имама Шамиля, д. 132б <7> | 17924459,51 | 2193262,61 | 1687562,74 | 278425,20 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800,00 | 9149996,18 | 0,00 | 616230,35 | 0,00 | 2693309,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950031,00 | 355642,03 |
| 143. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 45 <20> | 8370640,80 | 1166985,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 6220459,96 | 0,00 | 369399,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447800,00 | 165996,47 |
| Итого по г. Дагестанские Огни на 2025 год |  | 5873636,76 | 1313043,67 | 1502537,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 2676239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264291,00 | 117524,96 |
| 144. | г. Дагестанские Огни, пер. Ильича, д. 1 | 823952,17 | 0,00 | 768114,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39400,00 | 16437,65 |
| 145. | г. Дагестанские Огни, ул. Н.Г.Чернышевского, д. 9а | 2840001,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 2676239,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106491,00 | 57271,52 |
| 146. | г. Дагестанские Огни, ул. А.С.Пушкина, д. 9 | 797140,13 | 0,00 | 734423,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47000,00 | 15716,66 |
| 147. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 4 | 1412542,80 | 1313043,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71400,00 | 28099,13 |
| Итого по г. Кизляру на 2025 год |  | 25048127,52 | 599007,81 | 1214684,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3588,10 | 21796657,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 932517,00 | 505261,47 |
| 148. | г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 1 | 1977504,92 | 599007,81 | 1214684,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125000,00 | 38813,01 |
| 149. | г. Кизляр, ул. Орджоникидзе, д. 1 | 6099303,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1250,00 | 5896298,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76824,00 | 126180,79 |
| 150. | г. Кизляр, ул. Д.Бедного, д. 30 | 2599297,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 365,40 | 2417219,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130350,00 | 51728,49 |
| 151. | г. Кизляр, ул. Д.Бедного, д. 32 | 1889034,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 279,20 | 1733565,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118371,00 | 37098,30 |
| 152. | г. Кизляр, ул. Лалаянца, д. 47 | 3638204,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 515,50 | 3439250,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125354,00 | 73599,97 |
| 153. | г. Кизляр, ул. Лалаянца, д. 49 | 2442690,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 309,60 | 2276222,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117757,00 | 48711,15 |
| 154. | г. Кизляр, ул. Короткая, д. 2 | 2445859,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 309,60 | 2285725,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111220,00 | 48914,52 |
| 155. | г. Кизляр, ул. Крылова, д. 115а | 3956232,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 558,80 | 3748375,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127641,00 | 80215,24 |
| Итого по г. Кизилюрту на 2025 год |  | 20998947,11 | 718414,14 | 2827602,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3189,00 | 15942756,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1093114,00 | 417059,76 |
| 156. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 38 | 2034161,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1873469,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120600,00 | 40092,24 |
| 157. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 52 | 563009,92 | 475513,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77320,00 | 10176,00 |
| 158. | г. Кизилюрт, пгт Бавтугай, ул. Дахадаева, д. 16 | 2796984,83 | 242900,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 2371639,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126494,00 | 55951,15 |
| 159. | г. Кизилюрт, пгт Бавтугай, ул. Дахадаева, д. 21 | 2903510,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 2718833,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126494,00 | 58183,03 |
| 160. | г. Кизилюрт, пгт Бавтугай, ул. К.Маркса, д. 4 | 2757652,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 595,00 | 2576031,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126494,00 | 55127,07 |
| 161. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 72а | 1608283,68 | 0,00 | 1470808,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106000,00 | 31475,30 |
| 162. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 74 | 2200404,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 354,00 | 2075281,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80712,00 | 44411,02 |
| 163. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 94 | 1479629,38 | 0,00 | 1356793,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93800,00 | 29035,39 |
| 164. | г. Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул. Заводская, д. 4 | 2329698,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 420,00 | 2165751,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117600,00 | 46347,09 |
| 165. | г. Кизилюрт, пгт Новый Сулак, ул. Заводская, д. 6 | 2325612,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 420,00 | 2161750,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117600,00 | 46261,47 |
| Итого по г. Хасавюрту на 2025 год |  | 20355394,04 | 2093158,01 | 1881415,97 | 469489,07 | 0,00 | 486112,03 | 0 | 0,00 | 2470,00 | 14080514,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937876,00 | 406828,76 |
| 166. | г. Хасавюрт, ул. Новая, д. 1а | 6357338,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 6071410,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156000,00 | 129928,18 |
| 167. | г. Хасавюрт, пер. Речной, д. 3 | 10891224,52 | 2093158,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1870,00 | 8009104,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572774,00 | 216188,41 |
| 168. | г. Хасавюрт, ул. Лесная, д. 76 | 3106831,24 | 0,00 | 1881415,97 | 469489,07 | 0,00 | 486112,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209102,00 | 60712,17 |
| Итого по г. Южно-Сухокумску на 2025 год |  | 7605344,16 | 4875356,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2109850,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470654,00 | 149483,43 |
| 169. | г. Южно-Сухокумск, ул. Калинина, д. 12 | 1420685,52 | 1329627,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62604,00 | 28454,03 |
| 170. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 6 | 495561,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438940,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47228,00 | 9393,32 |
| 171. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 8 | 361246,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313536,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41000,00 | 6709,68 |
| 172. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 16 | 758834,20 | 707885,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35800,00 | 15148,75 |
| 173. | г. Южно-Сухокумск, ул. Калинина, д. 1 | 1512596,59 | 1407476,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 30120,00 |
| 174. | г. Южно-Сухокумск, ул. Калинина, д. 3 | 1538976,66 | 1430366,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78000,00 | 30609,85 |
| 175. | г. Южно-Сухокумск, ул. Калинина, д. 8 | 502165,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450365,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42162,00 | 9637,82 |
| 176. | г. Южно-Сухокумск, ул. Комарова, д. 1а | 599683,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544961,70 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43060,00 | 11662,18 |
| 177. | г. Южно-Сухокумск, ул. Ленина, д. 10 | 415594,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362046,95 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45800,00 | 7747,80 |
| Итого по Ботлихскому району на 2025 год |  | 3040986,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2856056,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123810,00 | 61119,62 |
| 178. | с. Ботлих 1 (мкр-н), ул. Заводская, д. 6 | 3040986,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2856056,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123810,00 | 61119,62 |
| Итого по Казбековскому району на 2025 год |  | 9368243,74 | 518919,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1700,00 | 8297258,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363400,00 | 188666,20 |
| 179. | Казбековский р-н, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 11 | 553424,36 | 518919,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23400,00 | 11104,88 |
| 180. | Казбековский р-н, пгт Дубки, квартал 1-й, д. 33 | 8814819,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1700,00 | 8297258,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340000,00 | 177561,32 |
| Итого по Дербентскому району на 2025 год |  | 10471660,89 | 2839819,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7166212,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251500,00 | 214129,08 |
| 181. | пос. Мамедкала, ул. Наримана Алиева, д. 26 | 763300,88 | 710104,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38000,00 | 15196,24 |
| 182. | пос. Мамедкала, ул. Наримана Алиева, д. 28 | 762770,85 | 709585,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38000,00 | 15185,13 |
| 183. | пос. Мамедкала, ул. Наримана Алиева, д. 30 | 762424,51 | 709246,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38000,00 | 15177,88 |
| 184. | пос. Мамедкала, ул. Наримана Алиева, д. 32 | 764095,22 | 710882,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38000,00 | 15212,88 |
| 185. | с. Джалган, ул. Предгорная, д. 5, корп. 1 | 7419069,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 7166212,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99500,00 | 153356,95 |

--------------------------------

<1>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 4 мая 2023 г. по делу N 3а-99/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2024 году.

<2>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 16 июня 2023 г. по делу N 3а-157/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<3>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 16 октября 2023 г. по делу N 3а-239/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<4>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-267/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<5>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-280/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<6>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-281/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<7>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-284/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<8>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-285/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<9>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-286/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2024 году.

<10>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-287/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<11>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 2 ноября 2023 г. по делу N 3а-289/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<12>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 25 декабря 2023 г. по делу N 3а-308/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<13>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 25 декабря 2023 г. по делу N 3а-309/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<14>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 25 декабря 2023 г. по делу N 3а-310/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<15>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 25 декабря 2023 г. по делу N 3а-311/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<16>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 25 декабря 2023 г. по делу N 3а-313/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<17>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 25 декабря 2023 г. по делу N 3а-314/2023. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<18>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 12 апреля 2024 г. по делу N 3а-175/2024. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<19>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 21 мая 2024 г. по делу N 3а-371/2024. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<20>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 21 июня 2024 г. по делу N 3а-379/2024. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<21>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 21 июня 2024 г. по делу N 3а-381/2024. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<22>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 29 ноября 2024 г. по делу N 3а-584/2024. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<23>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 25 декабря 2024 г. по делу N 3а-657/2024. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

<24>. Решение Верховного Суда Республики Дагестан от 14 февраля 2025 г. по делу N 3а-98/2025 (3а-677/2024). Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме запланировано в 2025 году.

# Приложение N 3

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 18 ноября 2022 г. N 389

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В 2023 - 2025 ГОДАХ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РД от 05.05.2026 N 97) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Год | Общая площадь многоквартирных домов, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2023 г. | 408731,97 | 18283 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743361510,44 | 743361510,44 |
| 2024 г. | 365993,38 | 16409 | 0 | 0 | 0 | 137 | 137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651601620,54 | 651601620,54 |
| 2025 г. | 667775,39 | 25889 | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1009840131,30 | 1009840131,30 |