Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 июня 2020 г. N 112

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ

В 2020 - 2022 ГОДАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМАХ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2014 - 2040 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства РД от 30.04.2021 N 98, от 21.07.2021 N 185, от 25.07.2022 N 234, от 05.06.2023 N 209, с изм., внесенными Решением Верховного суда Республики Дагестан от 10.11.2022 N 3а-230/2022) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 2.2 и 12 Закона Республики Дагестан от 9 июля 2013 года N 57 "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан" Правительство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации в 2020 - 2022 годах Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан на 2014 - 2040 годы в форме приложений N 1-3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан.

(в ред. Постановлений Правительства РД от 30.04.2021 N 98, от 25.07.2022 N 234)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства

Республики Дагестан

А.ЗДУНОВ

# Приложение N 1

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 8 июня 2020 г. N 112

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, ПОДЛЕЖАЩИХ

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В 2020 - 2022 ГОДАХ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РД от 05.06.2023 N 209) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирных домов, всего | Площадь помещений многоквартирных домов |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирных домов | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений многоквартирных домов | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств государственной корпорации - Фонда, содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв. м | руб./кв. м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Итого по Республике Дагестан на 2020 - 2022 годы |  | X | X | X | X | X | 1500550,54 | 1348291,59 | 1347229,29 | 59314 | 2189251102,93 | 0,00 | 424200000,00 | 73882118,44 | 1691168984,49 | 1623,72 | X | X |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Республике Дагестан на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 489854,86 | 431952,51 | 431952,51 | 20403 | 591291228,00 | 0,00 | 100000000,00 | 0,00 | 491291228,00 | 1368,88 | X | X |
| Итого по г. Махачкале на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 274648,64 | 240255,51 | 240255,51 | 11214 | 335625500,00 | 0,00 | 69000000,00 | 0,00 | 266625500,00 | 1396,95 | X | X |
| 1. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 84а | 1990 | X | кирпичные | 9 | 4 | 8228,55 | 6994,27 | 6994,27 | 289 | 8672912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8672912,00 | 1240,00 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 2. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 90а | 1984 | X | панельные | 9 | 3 | 6480,00 | 5508,00 | 5508,00 | 260 | 3794121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3794121,00 | 688,84 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 3. | г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 108 | 1983 | X | панельные | 9 | 2 | 3717,80 | 3160,13 | 3160,13 | 138 | 4336456,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2336456,00 | 1372,24 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 4. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 5 | 1995 | X | панельные | 10 | 2 | 3840,00 | 3456,00 | 3456,00 | 179 | 4463484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4463484,00 | 1291,52 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 5. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 10 | 1983 | X | панельные | 9 | 3 | 5271,60 | 4480,86 | 4480,86 | 260 | 6504684,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3504684,00 | 1451,66 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 6. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 10а | 1984 | X | панельные | 9 | 4 | 7422,50 | 6680,25 | 6680,25 | 320 | 8672912,00 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 4672912,00 | 1298,29 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 7. | г. Махачкала, ул. А.Алиева, д. 5 | 1969 | X | кирпичные | 5 | 3 | 3339,00 | 2838,15 | 2838,15 | 165 | 486394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486394,00 | 171,38 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 8. | г. Махачкала, ул. А.Невского, д. 4 | 1988 | X | каменные | 5 | 4 | 3368,30 | 2863,06 | 2863,06 | 60 | 4368698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4368698,00 | 1525,89 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 9. | г. Махачкала, ул. А.Невского, д. 6 | 1989 | X | каменные | 5 | 4 | 2972,80 | 2526,88 | 2526,88 | 52 | 4449600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4449600,00 | 1760,91 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 10. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 47 | 1977 | X | панельные | 9 | 2 | 3250,80 | 2925,72 | 2925,72 | 132 | 4336456,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2336456,00 | 1482,18 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 11. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 2а | 1974 | X | панельные | 5 | 3 | 2547,00 | 2164,95 | 2164,95 | 130 | 3735994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3735994,00 | 1725,67 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 12. | г. Махачкала, ул. Атаева, д. 4 | 1972 | X | панельные | 5 | 4 | 4357,00 | 3921,30 | 3921,30 | 254 | 4588775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4588775,00 | 1170,22 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 13. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 6, корп. 1 | 1987 | X | панельные | 9 | 2 | 3766,10 | 3389,49 | 3389,49 | 86 | 4336456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4336456,00 | 1279,38 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 14. | г. Махачкала, ул. Аскерханова, д. 3а | 1992 | X | панельные | 10 | 1 | 1975,53 | 1679,20 | 1679,20 | 69 | 2168228,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 1168228,00 | 1291,23 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 15. | г. Махачкала, ул. Братьев Нурбагандовых, д. 12 | 1982 | X | панельные | 9 | 3 | 4679,60 | 3977,66 | 3977,66 | 210 | 6504684,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3504684,00 | 1635,30 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 16. | г. Махачкала, ул. Братьев Нурбагандовых, д. 51 | 1969 | X | каменные | 5 | 2 | 2000,00 | 1800,00 | 1800,00 | 288 | 2613055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2613055,00 | 1451,70 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 17. | г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 63 | 1933 | X | кирпичные | 3 | 2 | 1509,60 | 1283,16 | 1283,16 | 68 | 4755586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4755586,00 | 3706,15 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 18. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 48 | 1968 | X | панельные | 5 | 4 | 3415,00 | 3073,50 | 3073,50 | 117 | 1251903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1251903,00 | 407,32 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 19. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 54 | 1981 | X | панельные | 9 | 2 | 3693,00 | 3323,70 | 3323,70 | 152 | 4336456,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2336456,00 | 1304,71 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 20. | г. Махачкала, ул. Громова, д. 4 | 1958 | X | каменные | 3 | 2 | 1033,00 | 929,70 | 929,70 | 42 | 5284508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5284508,00 | 5684,10 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 21. | г. Махачкала, ул. Громова, д. 19 | 1960 | X | каменные | 2 | 1 | 778,70 | 661,90 | 661,90 | 27 | 3255757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3255757,00 | 4918,84 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 22. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 8а | 1980 | X | панельные | 9 | 3 | 5794,00 | 5214,60 | 5214,60 | 270 | 6504684,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3504684,00 | 1247,40 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 23. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 12а | 1982 | X | панельные | 9 | 3 | 5756,00 | 5180,40 | 5180,40 | 209 | 4690616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4690616,00 | 905,45 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 24. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 16в | 1972 | X | панельные | 9 | 3 | 5297,00 | 4767,30 | 4767,30 | 90 | 6504684,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3504684,00 | 1364,44 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 25. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 16, корп. 1 | 1982 | X | панельные | 9 | 3 | 5847,70 | 5262,93 | 5262,93 | 239 | 6504684,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3504684,00 | 1235,94 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 26. | г. Махачкала, ул. Героев Дагестана, д. 18 | 1986 | X | панельные | 9 | 5 | 7555,00 | 6799,50 | 6799,50 | 313 | 10841140,00 | 0,00 | 5000000,00 | 0,00 | 5841140,00 | 1594,40 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 27. | г. Махачкала, ул. Дзержинского, д. 8 | 1934 | X | каменные | 3 | 3 | 2089,30 | 1775,91 | 1775,91 | 110 | 6534455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6534455,00 | 3679,51 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 28. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 46а | 1985 | X | панельные | 9 | 5 | 8859,50 | 7973,55 | 7973,55 | 153 | 10841140,00 | 0,00 | 5000000,00 | 0,00 | 5841140,00 | 1359,64 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 29. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 48а | 1984 | X | панельные | 9 | 7 | 12351,09 | 10498,43 | 10498,43 | 206 | 15177595,00 | 0,00 | 7000000,00 | 0,00 | 8177595,00 | 1445,70 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 30. | г. Махачкала, ул. И.Казака, д. 18 | 1968 | X | панельные | 5 | 6 | 4790,00 | 4071,50 | 4071,50 | 294 | 1199408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1199408,00 | 294,59 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 31. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 6г | 1974 | X | панельные | 4 | 4 | 2419,47 | 2056,55 | 2056,55 | 128 | 4385732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4385732,00 | 2132,57 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 32. | г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 11/13 | 1980 | X | панельные | 9 | 3 | 5227,50 | 4704,75 | 4704,75 | 214 | 6504684,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3504684,00 | 1382,58 | 3543,61 | 31.12.2020 |
| 33. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 31 | 1977 | X | кирпичные | 9 | 4 | 8457,80 | 7612,02 | 7612,02 | 309 | 8672912,00 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 4672912,00 | 1139,37 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 34. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 32а | 1972 | X | панельные | 5 | 4 | 3297,50 | 2967,75 | 2967,75 | 160 | 4426340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4426340,00 | 1491,48 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 35. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 41 | 1968 | X | панельные | 5 | 6 | 5111,49 | 4344,77 | 4344,77 | 181 | 1144789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1144789,00 | 263,49 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 36. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 44б | 1970 | X | панельные | 5 | 4 | 3451,45 | 2933,73 | 2933,73 | 143 | 4363934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4363934,00 | 1487,50 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 37. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 46 | 1980 | X | панельные | 9 | 3 | 5336,30 | 4535,86 | 4535,86 | 245 | 6504684,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3504684,00 | 1434,06 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 38. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 60 | 1966 | X | панельные | 5 | 6 | 4771,80 | 4294,62 | 4294,62 | 195 | 4525067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4525067,00 | 1053,66 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 39. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 65 | 1973 | X | панельные | 12 | 1 | 3259,00 | 2770,15 | 2770,15 | 108 | 2827041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2827041,00 | 1020,54 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 40. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 67 | 1973 | X | панельные | 12 | 1 | 3324,20 | 2825,57 | 2825,57 | 107 | 5282505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5282505,00 | 1869,54 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 41. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 69 | 1974 | X | панельные | 12 | 1 | 3515,50 | 2988,18 | 2988,18 | 103 | 2827041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2827041,00 | 946,08 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 42. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 75 | 1971 | X | панельные | 5 | 6 | 4756,60 | 4043,11 | 4043,11 | 251 | 6294338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6294338,00 | 1556,81 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 43. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 79 | 1971 | X | панельные | 5 | 4 | 2999,70 | 2549,75 | 2549,75 | 149 | 4466950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4466950,00 | 1751,92 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 44. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 83 | 1970 | X | панельные | 5 | 6 | 4820,70 | 4097,60 | 4097,60 | 251 | 6234190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6234190,00 | 1521,43 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 45. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 90 | 1971 | X | панельные | 5 | 4 | 3349,90 | 3014,91 | 3014,91 | 143 | 698247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698247,00 | 231,60 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 46. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 99 | 1979 | X | панельные | 9 | 3 | 5141,70 | 4627,53 | 4627,53 | 346 | 6504684,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3504684,00 | 1405,65 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 47. | г. Махачкала, ул. Малыгина, д. 43 | 1941 | X | каменные | 2 | 2 | 648,50 | 551,23 | 551,23 | 36 | 4176419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4176419,00 | 7576,61 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 48. | г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., д. 180а | 1979 | X | панельные | 9 | 4 | 6899,00 | 6209,10 | 6209,10 | 320 | 8672912,00 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 4672912,00 | 1396,81 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 49. | г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., д. 184 | 1983 | X | панельные | 9 | 3 | 5864,00 | 5277,60 | 5277,60 | 190 | 6504684,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3504684,00 | 1232,51 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 50. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 3 | 1970 | X | каменные | 5 | 3 | 3061,50 | 2755,35 | 2755,35 | 179 | 3465502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3465502,00 | 1257,74 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 51. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 153 | 1974 | X | каменные | 5 | 4 | 2596,60 | 2207,11 | 2207,11 | 138 | 3950877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3950877,00 | 1790,07 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 52. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 153а | 1968 | X | панельные | 5 | 4 | 3484,70 | 2962,00 | 2962,00 | 165 | 4303602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4303602,00 | 1452,94 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 53. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 169а | 1973 | X | панельные | 5 | 1 | 483,60 | 435,24 | 435,24 | 23 | 1421301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1421301,00 | 3265,56 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 54. | г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 9 | 1947 | X | каменные | 2 | 2 | 762,80 | 648,38 | 648,38 | 24 | 6207388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6207388,00 | 9573,69 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 55. | г. Махачкала, мкр-н Научный городок, ул. Абдуразака Шахбанова, д. 6 | 1991 | X | панельные | 9 | 3 | 6465,06 | 5495,30 | 5495,30 | 226 | 6504684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6504684,00 | 1183,68 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 56. | г. Махачкала, мкр-н Научный городок, ул. Абдуразака Шахбанова, д. 10 | 1981 | X | панельные | 9 | 4 | 7627,70 | 6483,55 | 6483,55 | 398 | 8672912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8672912,00 | 1337,68 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 57. | г. Махачкала, мкр-н Научный городок, ул. Абдуразака Шахбанова, д. 10б | 1978 | X | панельные | 5 | 4 | 3300,70 | 2805,60 | 2805,60 | 216 | 4466950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4466950,00 | 1592,16 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 58. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 10 | 1977 | X | панельные | 9 | 3 | 5264,20 | 4474,57 | 4474,57 | 247 | 10818376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10818376,00 | 2417,75 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 59. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 21а | 1984 | X | панельные | 9 | 3 | 5231,00 | 4707,90 | 4707,90 | 228 | 6504684,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3504684,00 | 1381,65 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 60. | г. Махачкала, ул. Ушакова, д. 7 | 1981 | X | панельные | 9 | 3 | 5321,80 | 4523,53 | 4523,53 | 202 | 6504684,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3504684,00 | 1437,97 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 61. | г. Махачкала, ул. Учительская, д. 13, корп. 2 | 1996 | X | ракушечник | 6 | 5 | 4506,00 | 4055,40 | 4055,40 | 161 | 5940762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5940762,00 | 1464,90 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 62. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 1б | 1984 | X | панельные | 5 | 6 | 4857,50 | 4371,75 | 4371,75 | 90 | 6450917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6450917,00 | 1475,59 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| 63. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 3 | 1966 | X | панельные | 5 | 3 | 3047,90 | 2743,11 | 2743,11 | 156 | 3680183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3680183,00 | 1341,61 | 9573,69 | 31.12.2020 |
| Итого по г. Каспийску на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 64833,34 | 57803,44 | 57803,44 | 2904 | 113371177,00 | 0,00 | 15000000,00 | 0,00 | 98371177,00 | 1961,32 | X | X |
| 64. | г. Каспийск, ул. Бульвар Абдуллаева, д. 1 | 1987 | X | кирпичные | 5 | 10 | 6646,20 | 5649,27 | 5649,27 | 131 | 1215998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1215998,00 | 215,25 | 6894,80 | 31.12.2020 |
| 65. | г. Каспийск, ул. Гагарина, д. 67 | 1972 | X | каменные | 2 | 2 | 679,80 | 611,82 | 611,82 | 58 | 2943766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2943766,00 | 4811,49 | 6894,80 | 31.12.2020 |
| 66. | г. Каспийск, ул. Ильяшенко, д. 1 | 2003 | X | панельные | 6 | 4 | 4318,20 | 3886,38 | 3886,38 | 201 | 4690616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4690616,00 | 1206,94 | 6894,80 | 31.12.2020 |
| 67. | г. Каспийск, ул. Ильяшенко, д. 5 | 1990 | X | панельные | 9 | 3 | 4524,30 | 4071,87 | 4071,87 | 223 | 10001706,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 7001706,00 | 2456,29 | 6894,80 | 31.12.2020 |
| 68. | г. Каспийск, ул. Комсомольская, д. 6 | 1981 | X | панельные | 5 | 6 | 5443,70 | 4899,33 | 4899,33 | 235 | 9958153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9958153,00 | 2032,55 | 6894,80 | 31.12.2020 |
| 69. | г. Каспийск, ул. Комсомольская, д. 7 | 1977 | X | панельные | 5 | 6 | 4646,20 | 4181,58 | 4181,58 | 244 | 10065788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10065788,00 | 2407,17 | 6894,80 | 31.12.2020 |
| 70. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 13 | 1968 | X | каменные | 5 | 4 | 3098,10 | 2788,29 | 2788,29 | 177 | 6727259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6727259,00 | 2412,68 | 6894,80 | 31.12.2020 |
| 71. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 50 | 1985 | X | панельные | 9 | 7 | 11397,90 | 10258,11 | 10258,11 | 618 | 15177595,00 | 0,00 | 7000000,00 | 0,00 | 8177595,00 | 1479,57 | 6894,80 | 31.12.2020 |
| 72. | г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 1959 | X | каменные | 2 | 2 | 700,90 | 630,81 | 630,81 | 12 | 4349311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4349311,00 | 6894,80 | 6894,80 | 31.12.2020 |
| 73. | г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 21 | 1952 | X | кирпичные | 2 | 2 | 875,50 | 783,60 | 783,60 | 12 | 5261401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5261401,00 | 6714,40 | 6894,80 | 31.12.2020 |
| 74. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 21 | 1936 | X | каменные | 4 | 8 | 3950,04 | 3555,04 | 3555,04 | 71 | 12966847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12966847,00 | 3647,46 | 6894,80 | 31.12.2020 |
| 75. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 4 | 1937 | X | панельные | 4 | 6 | 4198,10 | 3568,39 | 3568,39 | 133 | 8945511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8945511,00 | 2506,88 | 6894,80 | 31.12.2020 |
| 76. | г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 28 | 1988 | X | панельные | 9 | 5 | 8305,50 | 7474,95 | 7474,95 | 468 | 10841140,00 | 0,00 | 5000000,00 | 0,00 | 5841140,00 | 1450,33 | 6894,80 | 31.12.2020 |
| 77. | г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 35 | 1976 | X | панельные | 5 | 8 | 6048,90 | 5444,01 | 5444,01 | 321 | 10226086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10226086,00 | 1878,41 | 6894,80 | 31.12.2020 |
| Итого по г. Избербашу на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 35459,30 | 30789,76 | 30789,76 | 1218 | 19354649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19354649,00 | 628,61 | X | X |
| 78. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 73 | 1965 | X | панельные | 5 | 4 | 3539,50 | 3185,55 | 3185,55 | 133 | 1903883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1903883,00 | 597,66 | 3342,15 | 31.12.2020 |
| 79. | г. Избербаш, ул. Г.Гусейханова, д. 5 | 1964 | X | кирпичные | 4 | 2 | 1463,80 | 1244,23 | 1244,23 | 96 | 1296729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1296729,00 | 1042,19 | 3342,15 | 31.12.2020 |
| 80. | г. Избербаш, ул. Г.Гусейханова, д. 7 | 1964 | X | кирпичные | 4 | 2 | 1863,60 | 1584,06 | 1584,06 | 300 | 1113987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1113987,00 | 703,25 | 3342,15 | 31.12.2020 |
| 81. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 25 | 1964 | X | каменные | 4 | 2 | 1423,40 | 1209,89 | 1209,89 | 75 | 478209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478209,00 | 395,25 | 3342,15 | 31.12.2020 |
| 82. | г. Избербаш, ул. Чернышевского, д. 63 | 1982 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2352,60 | 1999,71 | 1999,71 | 43 | 1005395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1005395,00 | 502,77 | 3342,15 | 31.12.2020 |
| 83. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 75 | 1966 | X | панельные | 5 | 4 | 3319,00 | 2987,10 | 2987,10 | 130 | 1873964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1873964,00 | 627,35 | 3342,15 | 31.12.2020 |
| 84. | г. Избербаш, ул. Г.Хамидова, д. 77 | 1970 | X | панельные | 5 | 4 | 4042,60 | 3638,34 | 3638,34 | 152 | 1921870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1921870,00 | 528,23 | 3342,15 | 31.12.2020 |
| 85. | г. Избербаш, ул. Заводская, д. 2а | 1988 | X | каменные | 2 | 1 | 426,20 | 383,58 | 383,58 | 24 | 308928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308928,00 | 805,38 | 3342,15 | 31.12.2020 |
| 86. | г. Избербаш, ул. Заводская, д. 4а | 1988 | X | каменные | 2 | 1 | 426,40 | 362,44 | 362,44 | 24 | 306498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306498,00 | 845,65 | 3342,15 | 31.12.2020 |
| 87. | г. Избербаш, ул. Заводская, д. 6а | 1989 | X | каменные | 2 | 1 | 426,20 | 383,58 | 383,58 | 24 | 312186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312186,00 | 813,87 | 3342,15 | 31.12.2020 |
| 88. | г. Избербаш, ул. Заводская, д. 8а | 1989 | X | каменные | 2 | 1 | 435,90 | 370,52 | 370,52 | 24 | 314958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314958,00 | 850,05 | 3342,15 | 31.12.2020 |
| 89. | г. Избербаш, ул. Заводская, д. 10а | 1988 | X | каменные | 2 | 1 | 426,20 | 383,58 | 383,58 | 24 | 300315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300315,00 | 782,93 | 3342,15 | 31.12.2020 |
| 90. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 13 | 2006 | X | кирпичные | 5 | 5 | 2523,00 | 2144,55 | 2144,55 | 96 | 7167417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7167417,00 | 3342,15 | 3342,15 | 31.12.2020 |
| 91. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 1 | 1951 | X | кирпичные | 2 | 2 | 3994,50 | 3395,33 | 3395,33 | 20 | 207651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207651,00 | 61,16 | 3662,15 | 31.12.2020 |
| 92. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 2 | 1951 | X | кирпичные | 2 | 3 | 3994,50 | 3395,33 | 3395,33 | 8 | 172537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172537,00 | 50,82 | 3662,15 | 31.12.2020 |
| 93. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 8 | 1951 | X | кирпичные | 2 | 3 | 3994,50 | 3395,33 | 3395,33 | 8 | 179021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179021,00 | 52,73 | 3662,15 | 31.12.2020 |
| 94. | г. Избербаш, просп. Мира, д. 7 | 1957 | X | каменные | 2 | 2 | 396,40 | 356,76 | 356,76 | 19 | 119265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119265,00 | 334,30 | 3662,15 | 31.12.2020 |
| 95. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 17 | 1956 | X | каменные | 2 | 1 | 411,00 | 369,90 | 369,90 | 18 | 371836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371836,00 | 1005,23 | 3662,15 | 31.12.2020 |
| Итого по г. Дербенту на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 31562,50 | 30375,85 | 30375,85 | 1182 | 40429802,00 | 0,00 | 5000000,00 | 0,00 | 35429802,00 | 1330,99 | X | X |
| 96. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 20а | 1978 | X | панельные | 5 | 6 | 4428,00 | 4428,00 | 4428,00 | 168 | 5977590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5977590,00 | 1349,95 | 4404,97 | 31.12.2020 |
| 97. | г. Дербент, ул. С.Габиева, д. 18 | 1981 | X | панельные | 5 | 6 | 3982,00 | 3982,00 | 3982,00 | 163 | 5314905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5314905,00 | 1334,73 | 4404,97 | 31.12.2020 |
| 98. | г. Дербент, ул. Вавилова, д. 11 | 1955 | X | каменные | 4 | 4 | 1372,00 | 1372,00 | 1372,00 | 79 | 2517039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2517039,00 | 1834,58 | 4404,97 | 31.12.2020 |
| 99. | г. Дербент, ул. Нанейшвили, д. 2б | 1956 | X | каменные | 3 | 3 | 894,30 | 894,30 | 894,30 | 43 | 3939366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3939366,00 | 4404,97 | 4404,97 | 31.12.2020 |
| 100. | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 11 | 1986 | X | панельные | 5 | 7 | 7911,00 | 6724,35 | 6724,35 | 252 | 8175218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8175218,00 | 1215,76 | 4404,97 | 31.12.2020 |
| 101. | г. Дербент, ул. Приморская, д. 4, корп. 1 | 1991 | X | панельные | 9 | 2 | 3422,60 | 3422,60 | 3422,60 | 124 | 4336456,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2336456,00 | 1267,01 | 4404,97 | 31.12.2020 |
| 102. | г. Дербент, ул. Приморская, д. 14 | 1993 | X | панельные | 9 | 3 | 4870,00 | 4870,00 | 4870,00 | 220 | 6504684,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3504684,00 | 1335,66 | 4404,97 | 31.12.2020 |
| 103. | г. Дербент, ул. М.Далгата, д. 6а | 1998 | X | панельные | 9 | 3 | 4682,60 | 4682,60 | 4682,60 | 133 | 3664544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3664544,00 | 782,59 | 4404,97 | 31.12.2020 |
| Итого по г. Буйнакску на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 15440,38 | 13345,53 | 13345,53 | 806 | 26238124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26238124,00 | 1966,06 | X | X |
| 104. | г. Буйнакск, ул. Ш.Шамхалова, д. 1 | 1976 | X | кирпичные | 5 | 2 | 1415,00 | 1273,50 | 1273,50 | 30 | 5529989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5529989,00 | 4342,35 | 4342,35 | 31.12.2020 |
| 105. | г. Буйнакск, ул. И. Шамиля, д. 57 | 1971 | X | кирпичные | 5 | 2 | 1730,42 | 1470,86 | 1470,86 | 30 | 4258221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4258221,00 | 2895,06 | 4342,35 | 31.12.2020 |
| 106. | г. Буйнакск, ул. И. Шамиля, д. 142 | 1971 | X | кирпичные | 4 | 2 | 2532,00 | 2152,20 | 2152,20 | 68 | 1948175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1948175,00 | 905,20 | 4342,35 | 31.12.2020 |
| 107. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 6 | 1975 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2347,32 | 1995,22 | 1995,22 | 72 | 3270173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3270173,00 | 1639,00 | 4342,35 | 31.12.2020 |
| 108. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 67б | 1956 | X | кирпичные | 2 | 1 | 359,06 | 323,15 | 323,15 | 36 | 1330575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1330575,00 | 4117,46 | 4342,35 | 31.12.2020 |
| 109. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 26 | 1973 | X | панельные | 4 | 4 | 2650,00 | 2385,00 | 2385,00 | 180 | 3761718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3761718,00 | 1577,24 | 4342,35 | 31.12.2020 |
| 110. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 34 | 1974 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2641,83 | 2245,56 | 2245,56 | 240 | 3398772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3398772,00 | 1513,56 | 4342,35 | 31.12.2020 |
| 111. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 42 | 1978 | X | панельные | 3 | 4 | 1764,75 | 1500,04 | 1500,04 | 150 | 2740501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2740501,00 | 1826,95 | 4342,35 | 31.12.2020 |
| Итого по г. Дагестанские Огни на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 16667,90 | 14843,77 | 14843,77 | 944 | 6483880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6483880,00 | 436,81 | X | X |
| 112. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 1 | 1980 | X | панельные | 5 | 6 | 3164,00 | 2847,60 | 2847,60 | 206 | 1588866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1588866,00 | 557,97 | 576,76 | 31.12.2020 |
| 113. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 2 | 1981 | X | панельные | 5 | 6 | 3610,00 | 3249,00 | 3249,00 | 208 | 1592483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1592483,00 | 490,15 | 576,76 | 31.12.2020 |
| 114. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 4 | 1981 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3146,90 | 2674,87 | 2674,87 | 182 | 1542760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1542760,00 | 576,76 | 576,76 | 31.12.2020 |
| 115. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 8 | 1992 | X | панельные | 5 | 3 | 2539,30 | 2285,37 | 2285,37 | 87 | 713596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713596,00 | 312,25 | 576,76 | 31.12.2020 |
| 116. | г. Дагестанские Огни, ул. А.С.Пушкина, д. 7 | 1970 | X | кирпичные | 5 | 6 | 4207,70 | 3786,93 | 3786,93 | 261 | 1046175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1046175,00 | 276,26 | 576,76 | 31.12.2020 |
| Итого по г. Кизляру на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 12629,90 | 11073,18 | 11073,18 | 268 | 14976341,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 11976341,00 | 1352,49 | X | X |
| 117. | г. Кизляр, ул. С.Стальского, д. 12 | 1985 | X | кирпичные | 5 | 2 | 5874,60 | 4993,41 | 4993,41 | 107 | 7270072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7270072,00 | 1455,93 | 1455,93 | 31.12.2020 |
| 118. | пгт Комсомольский (г. Кизляр), ул. Кирова, д. 22 | 1973 | X | кирпичные | 3 | 2 | 937,30 | 843,57 | 843,57 | 30 | 1201585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1201585,00 | 1424,40 | 1455,93 | 31.12.2020 |
| 119. | г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 18 | 1989 | X | панельные | 9 | 3 | 5818,00 | 5236,20 | 5236,20 | 131 | 6504684,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3504684,00 | 1242,25 | 1455,93 | 31.12.2020 |
| Итого по г. Кизилюрту на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 29540,80 | 25611,71 | 25611,71 | 1434 | 29804118,00 | 0,00 | 8000000,00 | 0,00 | 21804118,00 | 1163,69 | X | X |
| 120. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 12 | 1975 | X | панельные | 5 | 4 | 3361,00 | 3024,90 | 3024,90 | 220 | 3735994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3735994,00 | 1235,08 | 1560,81 | 31.12.2020 |
| 121. | пос. Бавтугай (г. Кизилюрт), ул. Интернатская, д. 2 | 1975 | X | панельные | 4 | 4 | 2685,60 | 2417,04 | 2417,04 | 120 | 3772541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3772541,00 | 1560,81 | 1560,81 | 31.12.2020 |
| 122. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 73а | 1988 | X | панельные | 9 | 2 | 4875,00 | 4143,75 | 4143,75 | 71 | 4336456,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2336456,00 | 1046,51 | 1560,81 | 31.12.2020 |
| 123. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 80 | 1986 | X | панельные | 9 | 2 | 4875,10 | 4143,84 | 4143,84 | 297 | 4336456,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2336456,00 | 1046,48 | 1560,81 | 31.12.2020 |
| 124. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 86б | 1986 | X | панельные | 5 | 3 | 3993,90 | 3594,51 | 3594,51 | 193 | 4949759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4949759,00 | 1377,03 | 1560,81 | 31.12.2020 |
| 125. | г. Кизилюрт, просп. И. Шамиля, д. 45 | 1993 | X | панельные | 9 | 2 | 4875,10 | 4143,84 | 4143,84 | 300 | 4336456,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2336456,00 | 1046,48 | 1560,81 | 31.12.2020 |
| 126. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 88 | 1990 | X | панельные | 9 | 2 | 4875,10 | 4143,84 | 4143,84 | 233 | 4336456,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2336456,00 | 1046,48 | 1560,81 | 31.12.2020 |
| Итого по г. Хасавюрту на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 3310,20 | 2813,67 | 2813,67 | 130 | 3224534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3224534,00 | 1146,02 | X | X |
| 127. | г. Хасавюрт, ул. Ботаюртовское шоссе, д. 1 | 1934 | X | кирпичные | 2 | 2 | 827,00 | 702,95 | 702,95 | 30 | 2370718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2370718,00 | 3372,53 | 3372,53 | 31.12.2020 |
| 128. | г. Хасавюрт, ул. Ботаюртовское шоссе, д. 1а | 1970 | X | кирпичные | 3 | 2 | 1364,20 | 1159,57 | 1159,57 | 53 | 313835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313835,00 | 270,65 | 3372,53 | 31.12.2020 |
| 129. | г. Хасавюрт, ул. Октябрьская, д. 52 | 1971 | X | кирпичные | 2 | 2 | 1119,00 | 951,15 | 951,15 | 47 | 539981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539981,00 | 567,71 | 3372,53 | 31.12.2020 |
| Итого по г. Южно-Сухокумску на 2020 год |  | X | X | X | X | X | 5761,90 | 5040,10 | 5040,10 | 303 | 1783103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1783103,00 | 353,78 | X | X |
| 130. | г. Южно-Сухокумск, ул. Комарова, д. 4 | 1969 | X | кирпичные | 4 | 2 | 2410,00 | 2048,50 | 2048,50 | 105 | 758778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758778,00 | 370,41 | 486,48 | 31.12.2020 |
| 131. | г. Южно-Сухокумск, ул. Комарова, д. 2 | 1970 | X | кирпичные | 3 | 1 | 502,20 | 426,87 | 426,87 | 28 | 207663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207663,00 | 486,48 | 486,48 | 31.12.2020 |
| 132. | г. Южно-Сухокумск, ул. Калинина, д. 4 | 1977 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2849,70 | 2564,73 | 2564,73 | 170 | 816662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816662,00 | 318,42 | 486,48 | 31.12.2020 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Республике Дагестан на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 748717,67 | 690851,05 | 690851,05 | 27224 | 1012740059,00 | 0,00 | 224200000,00 | 73882118,44 | 714657940,56 | 74614,15 | X | X |
| Итого по г. Махачкале на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 421100,20 | 396116,81 | 396116,81 | 13513 | 487890775,00 | 0,00 | 89400000,00 | 0,00 | 398490775,00 | 1231,68 | X | X |
| 1. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 90а | 1984 | X | панельные | 9 | 3 | 6480,00 | 5508,00 | 5508,00 | 260 | 6139704,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3139704,00 | 1285,01 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 2. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 50 | 1972 | X | панельные | 4 | 4 | 2393,00 | 2153,70 | 2153,70 | 124 | 8869715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8869715,00 | 4900,84 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 3. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 14 | 1983 | X | панельные | 9 | 3 | 5228,50 | 4705,65 | 4705,65 | 318 | 6146784,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3146784,00 | 1504,12 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 4. | г. Махачкала, ул. Гаджи Алибегова, д. 78а | 1985 | X | панельные | 10 | 10 | 15025,00 | 13522,50 | 13522,50 | 765 | 18128805,00 | 0,00 | 9000000,00 | 0,00 | 9128805,00 | 1570,24 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 5. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 77а | 1984 | X | панельные | 9 | 2 | 4160,10 | 3744,09 | 3744,09 | 193 | 4041208,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2041208,00 | 1260,27 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 6. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 12а | 1982 | X | панельные | 9 | 3 | 5756,00 | 5180,40 | 5180,40 | 209 | 6138404,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3138404,00 | 1366,27 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 7. | г. Махачкала, ул. Громова, д. 17 | 1960 | X | каменные | 2 | 2 | 786,00 | 707,40 | 707,40 | 23 | 2991324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2991324,00 | 5221,82 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 8. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 20 | 1981 | X | панельные | 9 | 3 | 5065,70 | 4305,85 | 4305,85 | 80 | 6135206,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3135206,00 | 1643,77 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 9. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 22 | 1981 | X | панельные | 9 | 3 | 5169,80 | 4652,82 | 4652,82 | 80 | 6136200,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3136200,00 | 1521,19 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 10. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 24 | 1982 | X | панельные | 9 | 3 | 5361,70 | 4557,45 | 4557,45 | 191 | 6130378,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3130378,00 | 1553,03 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 11. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 39 | 1981 | X | панельные | 9 | 4 | 7038,00 | 6334,20 | 6334,20 | 375 | 8252942,00 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 4252942,00 | 1489,87 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 12. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 46г | 1996 | X | панельные | 10 | 4 | 7502,00 | 6751,80 | 6751,80 | 304 | 8194706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8194706,00 | 1435,35 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 13. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 86 | 1970 | X | панельные | 5 | 4 | 3352,80 | 3017,52 | 3017,52 | 158 | 1924323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1924323,00 | 837,33 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 14. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 97 | 1982 | X | панельные | 9 | 4 | 7292,90 | 6198,97 | 6198,97 | 515 | 8190356,00 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 4190356,00 | 1522,37 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 15. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 101 | 1981 | X | панельные | 9 | 6 | 11665,00 | 10498,50 | 10498,50 | 570 | 12279715,00 | 0,00 | 6000000,00 | 0,00 | 6279715,00 | 1348,35 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 16. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 44г | 1996 | X | панельные | 9 | 3 | 5365,30 | 4560,51 | 4560,51 | 172 | 6003762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6003762,00 | 1551,99 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 17. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 133 | 1984 | X | панельные | 9 | 7 | 11187,40 | 9509,29 | 9509,29 | 465 | 11996500,00 | 0,00 | 6000000,00 | 0,00 | 5996500,00 | 1476,84 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 18. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 113 | 1975 | X | панельные | 12 | 1 | 2788,00 | 2509,20 | 2509,20 | 122 | 2208995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2208995,00 | 1059,74 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 19. | г. Махачкала, ул. Учительская, д. 9, корп. 2 | 1983 | X | панельные | 9 | 3 | 4989,40 | 4240,99 | 4240,99 | 339 | 6186175,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3186175,00 | 1668,91 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 20. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 297 | 1988 | X | панельные | 9 | 4 | 6845,40 | 6744,40 | 6744,40 | 312 | 8628874,00 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 4628874,00 | 1399,25 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 21. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 297а | 1987 | X | панельные | 9 | 4 | 6718,20 | 6654,20 | 6654,20 | 304 | 9356387,00 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 5356387,00 | 1418,22 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 22. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 6а | 1987 | X | панельные | 9 | 2 | 2978,15 | 2531,43 | 2531,43 | 199 | 4334834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4334834,00 | 1863,99 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 23. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 8а | 1984 | X | панельные | 9 | 2 | 3730,50 | 3357,45 | 3357,45 | 195 | 4784403,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2784403,00 | 1405,40 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 24. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 8б | 1984 | X | панельные | 9 | 3 | 5301,30 | 4506,11 | 4506,11 | 260 | 7139488,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 4139488,00 | 1570,72 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 25. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 12 | 1983 | X | панельные | 9 | 3 | 5446,40 | 4629,44 | 4629,44 | 200 | 7186265,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 4186265,00 | 1528,88 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 26. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 6в | 1972 | X | панельные | 5 | 4 | 3350,70 | 2848,10 | 2848,10 | 124 | 2308410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2308410,00 | 1079,93 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 27. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 21к | 1975 | X | панельные | 5 | 6 | 4655,00 | 4390,70 | 4390,70 | 208 | 8749605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8749605,00 | 1705,50 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 28. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 80а | 1975 | X | панельные | 5 | 8 | 5826,60 | 5723,90 | 5723,90 | 260 | 8841737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8841737,00 | 1693,04 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 29. | г. Махачкала, ул. Буганова, д. 20 | 1989 | X | панельные | 9 | 5 | 8767,00 | 8624,75 | 8624,75 | 459 | 11608802,00 | 0,00 | 5000000,00 | 0,00 | 6608802,00 | 1367,74 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 30. | г. Махачкала, ул. В.Эмирова, д. 19 | 1942 | X | кирпичные | 4 | 4 | 2337,70 | 2103,93 | 2103,93 | 125 | 4506536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4506536,00 | 2255,54 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 31. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 6 | 1987 | X | панельные | 9 | 2 | 3695,90 | 3455,90 | 3455,90 | 152 | 4334835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4334835,00 | 1365,36 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 32. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 12а | 1981 | X | кирпичные | 9 | 2 | 2709,00 | 2544,00 | 2544,00 | 90 | 2208364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2208364,00 | 927,39 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 33. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 13 | 1941 | X | кирпичные | 4 | 1 | 3265,00 | 2721,30 | 2721,30 | 214 | 4748008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4748008,00 | 2167,90 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 34. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 57в | 1971 | X | панельные | 5 | 4 | 4839,30 | 4355,37 | 4355,37 | 161 | 6616621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6616621,00 | 1618,20 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 35. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 50б | 1986 | X | панельные | 9 | 2 | 3730,50 | 3357,45 | 3357,45 | 126 | 4420389,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2420389,00 | 1405,40 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 36. | г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 28а | 1970 | X | панельные | 5 | 4 | 3546,00 | 3255,00 | 3255,00 | 182 | 10400483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10400483,00 | 3333,53 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 37. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 4б | 1986 | X | панельные | 5 | 4 | 2978,00 | 2881,50 | 2881,50 | 161 | 4645831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4645831,00 | 1832,76 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 38. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 19а | 1975 | X | панельные | 5 | 6 | 4750,50 | 4037,93 | 4037,93 | 200 | 7042511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7042511,00 | 1827,23 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 39. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 32б | 1972 | X | панельные | 5 | 4 | 3350,00 | 3015,00 | 3015,00 | 164 | 4610222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4610222,00 | 1607,10 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 40. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 45а | 1968 | X | панельные | 5 | 4 | 3375,00 | 3341,85 | 3341,85 | 123 | 4610604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4610604,00 | 1580,29 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 41. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 73а | 1969 | X | панельные | 5 | 4 | 3422,30 | 2908,96 | 2908,96 | 190 | 4610244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4610244,00 | 1649,77 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 42. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 81 | 1970 | X | панельные | 5 | 4 | 3431,00 | 2916,35 | 2916,35 | 164 | 4611159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4611159,00 | 1645,58 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 43. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 89 | 1971 | X | панельные | 5 | 4 | 3511,90 | 2985,12 | 2985,12 | 161 | 4861856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4861856,00 | 1616,88 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 44. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 89а | 1971 | X | панельные | 5 | 4 | 3595,60 | 3056,26 | 3056,26 | 193 | 4610169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4610169,00 | 1579,24 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 45. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 89б | 1971 | X | панельные | 5 | 6 | 4921,90 | 4183,62 | 4183,62 | 237 | 6696761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6696761,00 | 1678,09 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 46. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 93 | 1974 | X | панельные | 5 | 6 | 4828,20 | 4632,80 | 4632,80 | 269 | 6769665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6769665,00 | 1515,39 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 47. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 105 | 1980 | X | панельные | 5 | 2 | 4301,60 | 3229,10 | 3229,10 | 266 | 6289113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6289113,00 | 1500,54 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 48. | г. Махачкала, ул. Каримова, д. 10 | 1986 | X | панельные | 9 | 5 | 6792,30 | 6788,30 | 6788,30 | 129 | 8521272,00 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 4521272,00 | 1390,20 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 49. | г. Махачкала, ул. Керимова, д. 5, корп. 2 | 1988 | X | панельные | 5 | 1 | 1916,00 | 1855,70 | 1855,70 | 144 | 2705997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2705997,00 | 1422,94 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 50. | г. Махачкала, ул. Керимова, д. 5, корп. 3 | 1988 | X | панельные | 5 | 1 | 1913,00 | 1782,90 | 1782,90 | 147 | 2705997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2705997,00 | 1481,04 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 51. | г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, д. 163 | 1982 | X | панельные | 9 | 3 | 4743,00 | 4740,20 | 4740,20 | 156 | 6975977,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3975977,00 | 1493,15 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 52. | г. Махачкала, ул. М.Ярагского, д. 106 | 1965 | X | каменные | 5 | 4 | 3049,90 | 2490,80 | 2490,80 | 88 | 6009056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6009056,00 | 2117,14 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 53. | г. Махачкала, ул. Нигматулы Магомедова, д. 83, корп. 2 | 1989 | X | панельные | 10 | 1 | 2464,00 | 2159,20 | 2159,20 | 79 | 2410215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2410215,00 | 1152,73 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 54. | г. Махачкала, мкр-н Научный городок, ул. Абдуразака Шахбанова, д. 8 | 1990 | X | панельные | 9 | 3 | 6137,80 | 5847,93 | 5847,93 | 249 | 6419706,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3419706,00 | 1210,32 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 55. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 51 | 1977 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3208,60 | 2727,31 | 2727,31 | 110 | 5471925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5471925,00 | 1781,96 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 56. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 129а | 1980 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3298,70 | 2884,21 | 2884,21 | 215 | 2379850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2379850,00 | 825,84 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 57. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 2 | 1947 | X | каменные | 4 | 4 | 2475,20 | 1856,10 | 1856,10 | 28 | 3663537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3663537,00 | 1887,09 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 58. | г. Махачкала, ул. Тахо-Годи, д. 54а | 1989 | X | панельные | 9 | 4 | 8286,30 | 8211,60 | 8211,60 | 180 | 8566815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8566815,00 | 1149,24 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 59. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 2а | 1966 | X | панельные | 5 | 6 | 3561,50 | 3174,20 | 3174,20 | 226 | 4723676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4723676,00 | 1663,76 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 60. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 6 | 1978 | X | панельные | 9 | 3 | 5194,80 | 4565,52 | 4565,52 | 222 | 9213204,00 | 0,00 | 4400000,00 | 0,00 | 4813204,00 | 1550,28 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 61. | г. Махачкала, ул. Амет-Хана Султана, д. 16 | 1989 | X | панельные | 10 | 7 | 11458,6 | 10485,50 | 10485,50 | 660 | 10586220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10586220,00 | 1039,81 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 62. | г. Махачкала, просп. Даниялова, д. 46 | 1968 | X | панельные | 5 | 1 | 1358,00 | 1195,31 | 1195,31 | 31 | 5769354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5769354,00 | 4914,59 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 63. | г. Махачкала, ул. Дзержинского, д. 8 | 1934 | X | каменные | 3 | 3 | 2046,30 | 1886,30 | 1886,30 | 110 | 4777305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4777305,00 | 2987,88 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 64. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 1 | 1963 | X | каменные | 4 | 2 | 1488,00 | 1398,70 | 1398,70 | 71 | 1489647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1489647,00 | 2927,25 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 65. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 3 | 1960 | X | каменные | 4 | 3 | 2715,90 | 2592,40 | 2592,40 | 73 | 2124351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2124351,00 | 1959,11 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 66. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 4 | 1962 | X | каменные | 4 | 3 | 2102,10 | 1942,10 | 1942,10 | 75 | 8450299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8450299,00 | 5403,08 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 67. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 5 | 1960 | X | каменные | 4 | 2 | 1461,40 | 1353,40 | 1353,40 | 65 | 1180377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1180377,00 | 2827,21 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 68. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 10 | 1956 | X | каменные | 3 | 3 | 1543,30 | 1405,30 | 1405,30 | 55 | 8533939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8533939,00 | 7217,71 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 69. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 13 | 1955 | X | каменные | 3 | 2 | 995,20 | 929,20 | 929,20 | 34 | 4665761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4665761,00 | 7097,60 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 70. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 27 | 1965 | X | кирпичные | 3 | 3 | 3939,00 | 3771,60 | 3771,60 | 90 | 6331690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6331690,00 | 492,48 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 71. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 33 | 1939 | X | каменные | 3 | 2 | 701,00 | 657,00 | 657,00 | 32 | 4078584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4078584,00 | 7098,42 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 72. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 35 | 1939 | X | каменные | 2 | 1 | 451,55 | 412,32 | 412,32 | 19 | 3469431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3469431,00 | 9356,25 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 73. | г. Махачкала, ул. Манташева, д. 13/9 | 1932 | X | каменные | 4 | 4 | 3224,80 | 3071,80 | 3071,80 | 103 | 9922568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9922568,00 | 4344,10 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 74. | г. Махачкала, ул. Махача Дахадаева, д. 22 | 1940 | X | каменные | 4 | 2 | 1829,00 | 1680,80 | 1680,80 | 48 | 3288154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3288154,00 | 2508,57 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 75. | г. Махачкала, ул. Махача Дахадаева, д. 73 | 1959 | X | каменные | 4 | 4 | 1862,40 | 1571,90 | 1571,90 | 76 | 13204872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13204872,00 | 8269,51 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 76. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 4 | 1954 | X | каменные | 4 | 3 | 1420,00 | 1287,20 | 1287,20 | 52 | 4356331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4356331,00 | 2216,06 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 77. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 9 | 1954 | X | каменные | 4 | 1 | 798,20 | 711,20 | 711,20 | 17 | 5259117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5259117,00 | 7987,79 | 9356,25 | 31.12.2021 |
| 78. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 1 | 2014 | X | панельные | 10 | 2 | 4336,00 | 3685,60 | 3685,60 | 165 | 554182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554182,00 | 150,36 | 9776,42 | 31.12.2021 |
| 79. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 2 (Индустриальный, д. 12) | 2013 | X | панельные | 10 | 2 | 4336,00 | 4336,00 | 4336,00 | 180 | 510096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510096,00 | 117,64 | 9776,42 | 31.12.2021 |
| 80. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 3 | 2013 | X | панельные | 10 | 2 | 4336,00 | 4336,00 | 4336,00 | 180 | 510096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510096,00 | 117,64 | 9776,42 | 31.12.2021 |
| 81. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 4 | 2011 | X | панельные | 10 | 5 | 13736,00 | 13736,00 | 13736,00 | 459 | 1504860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1504860,00 | 109,56 | 9776,42 | 31.12.2021 |
| 82. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 5 | 2011 | X | панельные | 10 | 5 | 10736,00 | 10736,00 | 10736,00 | 370 | 888844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888844,00 | 82,79 | 9776,42 | 31.12.2021 |
| 83. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 6 (Индустриальный, д. 4а) | 2012 | X | панельные | 10 | 5 | 10720,00 | 10720,00 | 10720,00 | 380 | 888844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888844,00 | 82,91 | 9776,42 | 31.12.2021 |
| 84. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 7 | 2014 | X | панельные | 10 | 5 | 18047,00 | 17746,00 | 17746,00 | 517 | 2172875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2172875,00 | 122,44 | 9776,42 | 31.12.2021 |
| 85. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 8 | 2014 | X | панельные | 10 | 5 | 18650,00 | 17617,00 | 17617,00 | 560 | 2172875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2172875,00 | 123,34 | 9776,42 | 31.12.2021 |
| 86. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 21 | 1972 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3122,70 | 3122,70 | 3122,70 | 197 | 3143635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3143635,00 | 1006,70 | 9776,42 | 31.12.2021 |
| 87. | г. Махачкала, ул. Ломоносова, д. 10 | 2008 | X | кирпичные | 11 | 4 | 15288,00 | 12994,80 | 12994,80 | 320 | 2661863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2661863,00 | 204,84 | 9776,42 | 31.12.2021 |
| Итого по г. Каспийску на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 65356,20 | 58049,69 | 58049,69 | 3116 | 111969735,00 | 0,00 | 20400000,00 | 0,00 | 91569735,00 | 1928,86 | X | X |
| 88. | г. Каспийск, ул. Алферова, д. 1 | 1938 | X | каменные | 4 | 7 | 3542,60 | 3188,34 | 3188,34 | 242 | 6282061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6282061,00 | 1970,32 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 89. | г. Каспийск, ул. Амет-Хана Султана, д. 5 | 1987 | X | кирпичные | 5 | 3 | 2297,40 | 2067,66 | 2067,66 | 133 | 2877628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2877628,00 | 1391,73 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 90. | г. Каспийск, ул. Амет-Хана Султана, д. 10 | 1995 | X | кирпичные | 5 | 2 | 4544,20 | 3862,57 | 3862,57 | 40 | 11014860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11014860,00 | 2851,69 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 91. | г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 30 | 1985 | X | кирпичные | 5 | 6 | 3799,80 | 3419,82 | 3419,82 | 213 | 10623658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10623658,00 | 3106,50 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 92. | г. Каспийск, пгт Кирпичный, ул. Военный городок, д. 9 | 1985 | X | панельные | 2 | 1 | 360,80 | 306,68 | 306,68 | 17 | 1445986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1445986,00 | 4714,97 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 93. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 29 | 1986 | X | панельные | 9 | 6 | 10700,00 | 9095,00 | 9095,00 | 627 | 12147418,00 | 0,00 | 6000000,00 | 0,00 | 6147418,00 | 1335,61 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 94. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 56 | 1993 | X | панельные | 9 | 3 | 4665,10 | 4198,59 | 4198,59 | 258 | 5995856,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 2995856,00 | 1428,06 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 95. | г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 14 | 1979 | X | панельные | 5 | 4 | 2709,10 | 2438,19 | 2438,19 | 144 | 6321461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6321461,00 | 2592,69 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 96. | г. Каспийск, ул. Октябрьская, д. 7а | 1989 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3156,90 | 2841,21 | 2841,21 | 178 | 4945004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4945004,00 | 1740,46 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 97. | г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 28 | 1965 | X | панельные | 5 | 3 | 2985,60 | 2687,04 | 2687,04 | 147 | 6846936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6846936,00 | 2548,13 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 98. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 11 | 1977 | X | кирпичные | 5 | 1 | 1060,30 | 901,26 | 901,26 | 20 | 1457935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1457935,00 | 1617,67 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 99. | г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 31 | 1979 | X | панельные | 5 | 4 | 3145,80 | 2831,22 | 2831,22 | 141 | 5606830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5606830,00 | 1980,36 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 100. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 8 | 1987 | X | кирпичные | 5 | 6 | 4462,00 | 4082,00 | 4082,00 | 180 | 11475164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11475164,00 | 2811,16 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 101. | г. Каспийск, ул. Алферова, д. 10 | 1974 | X | кирпичные | 5 | 6 | 3975,50 | 3379,18 | 3379,18 | 210 | 621097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621097,00 | 183,80 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 102. | г. Каспийск, ул. Мира, д. 1 | 1937 | X | кирпичные | 4 | 3 | 2697,40 | 2292,79 | 2292,79 | 77 | 4843091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4843091,00 | 2112,31 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 103. | г. Каспийск, пер. Трудовой, д. 16 | 1971 | X | каменные | 2 | 2 | 568,00 | 511,20 | 511,20 | 50 | 628215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628215,00 | 1228,90 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 104. | г. Каспийск, пер. Трудовой, д. 18 | 1971 | X | каменные | 2 | 2 | 603,50 | 543,15 | 543,15 | 43 | 662892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662892,00 | 1220,46 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 105. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 48 | 1995 | X | панельные | 9 | 4 | 6274,00 | 5877,50 | 5877,50 | 362 | 12066841,00 | 0,00 | 7600000,00 | 0,00 | 4466841,00 | 2053,06 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| 106. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 60 | 1993 | . X | панельные | 9 | 2 | 3808,20 | 3526,30 | 3526,30 | 214 | 6106802,00 | 0,00 | 3800000,00 | 0,00 | 2306802,00 | 1731,79 | 4714,97 | 31.12.2021 |
| Итого по г. Избербашу на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 46358,50 | 41280,51 | 41280,51 | 1527 | 25240071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25240071,00 | 611,43 | X | X |
| 107. | г. Избербаш, просп. Мира, д. 10 | 1961 | X | кирпичные | 2 | 2 | 405,10 | 364,59 | 364,59 | 8 | 1133311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1133311,00 | 5764,09 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| 108. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 11 | 1953 | X | кирпичные | 2 | 2 | 3994,50 | 3395,33 | 3395,33 | 19 | 496326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496326,00 | 380,58 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| 109. | г. Избербаш, просп. Мира, д. 8 | 1964 | X | каменные | 2 | 2 | 620,00 | 558,00 | 558,00 | 16 | 841602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841602,00 | 3379,35 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| 110. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 81а | 1987 | X | панельные | 5 | 8 | 6250,20 | 5625,18 | 5625,18 | 222 | 2182910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2182910,00 | 389,30 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| 111. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 114 | 1989 | X | панельные | 5 | 6 | 5312,50 | 4781,25 | 4781,25 | 250 | 2718747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2718747,00 | 574,21 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| 112. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 114а | 1990 | X | панельные | 5 | 10 | 8726,40 | 7853,76 | 7853,76 | 370 | 3438765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3438765,00 | 456,36 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| 113. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 116 | 1984 | X | панельные | 5 | 6 | 4437,30 | 3771,71 | 3771,71 | 290 | 3562473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3562473,00 | 993,06 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| 114. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 118 | 1994 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3345,00 | 3010,50 | 3010,50 | 60 | 1958337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1958337,00 | 653,36 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| 115. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 19 | 1961 | X | каменные | 2 | 1 | 411,00 | 369,90 | 369,90 | 18 | 887209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 887209,00 | 2763,35 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| 116. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 21 | 1955 | X | каменные | 2 | 1 | 411,00 | 349,35 | 349,35 | 24 | 523395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523395,00 | 1639,09 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| 117. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 23 | 1961 | X | каменные | 2 | 1 | 411,00 | 369,90 | 369,90 | 24 | 523395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523395,00 | 1559,98 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| 118. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 25 | 1961 | X |  | 2 | 1 | 411,00 | 369,90 | 369,90 | 13 | 523395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523395,00 | 1586,09 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| 119. | г. Избербаш, ул. А.Абубакара, д. 16 | 1964 | X | кирпичные | 2 | 2 | 411,00 | 369,90 | 369,90 | 8 | 446584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446584,00 | 1208,90 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| 120. | г. Избербаш, ул. Советская, д. 32 | 1987 | X | панельные | 5 | 4 | 2068,50 | 1861,65 | 1861,65 | 40 | 1922921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1922921,00 | 1199,54 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| 121. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 61 | 1974 | X | панельные | 5 | 6 | 3232,00 | 2908,80 | 2908,80 | 132 | 2731798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2731798,00 | 852,34 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| 122. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 87 | 2001 | X | панельные | 5 | 8 | 5912,00 | 5320,80 | 5320,80 | 33 | 1348903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1348903,00 | 253,63 | 5764,09 | 31.12.2021 |
| Итого по г. Дербенту на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 73841,85 | 69361,63 | 69361,63 | 2545 | 215351064,00 | 0,00 | 74200000,00 | 73882118,44 | 67268945,56 | 63311,62 | X | X |
| 123. | г. Дербент, ул. Генриха Гасанова, д. 2 | 1964 | X | каменные | 3 | 2 | 1073,95 | 1073,95 | 1073,95 | 24 | 7510469,00 | 0,00 | 2605638,61 | 2605638,61 | 2299191,79 | 6993,31 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 124. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 12б | 1977 | X | панельные | 5 | 6 | 4530,50 | 3850,93 | 3850,93 | 187 | 11986730,00 | 0,00 | 4342015,73 | 4342015,73 | 3302698,53 | 3112,68 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 125. | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 12в | 1989 | X | панельные | 5 | 6 | 6054,00 | 6054,00 | 6054,00 | 202 | 9081477,00 | 0,00 | 3228935,84 | 3228935,84 | 2623605,32 | 1500,08 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 126. | г. Дербент, ул. С.Габиева, д. 22 | 1987 | X | панельные | 5 | 8 | 5728,00 | 5728,00 | 5728,00 | 269 | 15516335,00 | 0,00 | 5311283,84 | 5311283,84 | 4893767,32 | 2708,86 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 127. | г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 8 | 1971 | X | панельные | 5 | 4 | 3301,00 | 2805,85 | 2805,85 | 135 | 14965332,00 | 0,00 | 5374798,99 | 5374798,99 | 4215734,02 | 5333,62 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 128. | г. Дербент, ул. Шахбазова, д. 57 | 1975 | X | панельные | 5 | 6 | 4922,00 | 4922,00 | 4922,00 | 189 | 12011525,00 | 0,00 | 4353412,48 | 4353412,48 | 3304700,03 | 2440,37 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 129. | г. Дербент, ул. С.Габиева, д. 28 | 1995 | X | панельные | 5 | 6 | 3722,00 | 3722,00 | 3722,00 | 208 | 9636858,00 | 0,00 | 3973253,15 | 3973253,15 | 1690351,69 | 2589,16 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 130. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 10в | 1981 | X | панельные | 5 | 6 | 3154,00 | 2600,00 | 2600,00 | 176 | 16230186,00 | 0,00 | 4945352,64 | 4945352,64 | 6339480,71 | 6242,38 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 131. | г. Дербент, ул. В.Ленина, д. 1а | 1980 | X | панельные | 8 | 3 | 2358,00 | 2004,30 | 2004,30 | 124 | 12584966,00 | 0,00 | 4914796,57 | 4914796,57 | 2755372,85 | 6278,98 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 132. | г. Дербент, ул. Оскара, д. 28 | 1984 | X | панельные | 5 | 8 | 5691,60 | 5691,60 | 5691,60 | 196 | 21212962,00 | 0,00 | 6759910,06 | 6759910,06 | 7693141,87 | 3727,06 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 133. | г. Дербент, пер. В.Чапаева, д. 36 | 1976 | X | каменные | 5 | 4 | 2786,00 | 2786,00 | 2786,00 | 56 | 5962473,00 | 0,00 | 2386774,28 | 2068892,72 | 1506806,00 | 2140,16 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 134. | г. Дербент, пер. В.Чапаева, д. 38 | 1976 | X | каменные | 5 | 6 | 3309,00 | 3309,00 | 3309,00 | 56 | 8983126,00 | 0,00 | 3682931,28 | 3682931,28 | 1617263,45 | 2714,76 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 135. | г. Дербент, Оскара, д. 12г | 1991 | X | панельные | 5 | 4 | 4500,00 | 4500,00 | 4500,00 | 58 | 13853478,00 | 0,00 | 4584021,01 | 4584021,01 | 4685435,98 | 3078,55 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 136. | г. Дербент, ул. Приморская, д. 42а | 2009 | X | панельные | 6 | 5 | 5394,60 | 5394,60 | 5394,60 | 86 | 7696954,00 | 0,00 | 2856002,80 | 2856002,80 | 1984948,41 | 1426,79 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 137. | г. Дербент, ул. Приморская, д. 42б | 2009 | X | панельные | 6 | 5 | 4394,60 | 4394,60 | 4394,60 | 82 | 8403330,00 | 0,00 | 3129191,78 | 3129191,78 | 2144946,44 | 1912,19 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 138. | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 15, корп. 2 | 2006 | X | панельные | 6 | 2 | 2954,60 | 2954,60 | 2954,60 | 47 | 8130217,00 | 0,00 | 2635169,60 | 2635169,60 | 2859877,81 | 2751,71 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 139. | г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 35а | 1978 | X | панельные | 5 | 8 | 6313,00 | 4343,00 | 4343,00 | 269 | 17913104,00 | 0,00 | 5155760,58 | 5155760,58 | 7601582,84 | 4124,59 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| 140. | г. Дербент, ул. М.Далгата, д. 1б | 1975 | X | панельные | 5 | 6 | 3655,00 | 3227,20 | 3227,20 | 181 | 13671542,00 | 0,00 | 3960750,75 | 3960750,75 | 5750040,50 | 4236,35 | 6993,31 | 31.12.2021 |
| Итого по г. Буйнакску на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 17198,25 | 15017,59 | 15017,59 | 958 | 27841659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27841659,00 | 1853,94 | X | X |
| 141. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 73а | 1958 | X | кирпичные | 2 | 1 | 454,74 | 386,53 | 386,53 | 36 | 141143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141143,00 | 365,16 | 4017,26 | 31.12.2021 |
| 142. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 76 | 1958 | X | кирпичные | 2 | 1 | 372,75 | 316,84 | 316,84 | 36 | 140158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140158,00 | 442,37 | 4017,26 | 31.12.2021 |
| 143. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 77 | 1958 | X | кирпичные | 2 | 1 | 359,06 | 305,20 | 305,20 | 36 | 140128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140128,00 | 459,13 | 4017,26 | 31.12.2021 |
| 144. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 37 | 1974 | X | панельные | 5 | 6 | 5252,60 | 4727,34 | 4727,34 | 280 | 3794484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3794484,00 | 802,67 | 4017,26 | 31.12.2021 |
| 145. | г. Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, д. 33 | 1978 | X | панельные | 5 | 6 | 3260,20 | 2771,17 | 2771,17 | 180 | 3861399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3861399,00 | 1393,42 | 4017,26 | 31.12.2021 |
| 146. | г. Буйнакск, ул. Чкалова, д. 12 | 1975 | X | панельные | 5 | 4 | 2728,90 | 2456,01 | 2456,01 | 180 | 9866436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9866436,00 | 4017,26 | 4017,26 | 31.12.2021 |
| 147. | г. Буйнакск, ул. Ханмурзаева, д. 76 | 1976 | X | панельные | 5 | 6 | 4770,00 | 4054,50 | 4054,50 | 210 | 9897911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9897911,00 | 2441,22 | 4017,26 | 31.12.2021 |
| Итого по г. Дагестанские Огни на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 17155,70 | 15440,13 | 15440,13 | 813 | 6399950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6399950,00 | 414,50 | X | X |
| 148. | г. Дагестанские Огни, ул. А.С.Пушкина, д. 7 | 1970 | X | кирпичные | 5 | 6 | 4207,70 | 3786,93 | 3786,93 | 261 | 957648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957648,00 | 252,88 | 488,68 | 31.12.2021 |
| 149. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 6 | 1990 | X | панельные | 5 | 7 | 6790,00 | 6111,00 | 6111,00 | 284 | 2733965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2733965,00 | 447,38 | 488,68 | 31.12.2021 |
| 150. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 7 | 1991 | X | панельные | 5 | 7 | 6158,00 | 5542,20 | 5542,20 | 268 | 2708337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2708337,00 | 488,68 | 488,68 | 31.12.2021 |
| Итого по г. Кизляру на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 23739,20 | 21723,08 | 21723,08 | 644 | 34805290,00 | 0,00 | 7600000,00 | 0,00 | 27205290,00 | 1602,23 | X | X |
| 151. | г. Кизляр, ул. Кирова, д. 6 | 1973 | X | кирпичные | 5 | 2 | 1834,10 | 1650,69 | 1650,69 | 65 | 4465116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4465116,00 | 2705,00 | 5321,16 | 31.12.2021 |
| 152. | г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 2 | 1977 | X | панельные | 5 | 6 | 3637,00 | 3273,30 | 3273,30 | 70 | 3418993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3418993,00 | 1044,51 | 5321,16 | 31.12.2021 |
| 153. | г. Кизляр, ул. С.Стальского, д. 6 | 1973 | X | кирпичные | 4 | 4 | 2211,10 | 1989,99 | 1989,99 | 84 | 6917490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6917490,00 | 3476,14 | 5321,16 | 31.12.2021 |
| 154. | г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 8 | 1982 | X | панельные | 5 | 8 | 6059,00 | 5453,10 | 5453,10 | 100 | 3948777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3948777,00 | 724,13 | 5321,16 | 31.12.2021 |
| 155. | г. Кизляр, ул. К.Солоненко, д. 7/5 | 1948 | X | кирпичные | 2 | 2 | 661,00 | 594,90 | 594,90 | 24 | 647014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647014,00 | 1087,60 | 5321,16 | 31.12.2021 |
| 156. | г. Кизляр, ул. Кирова, д. 15 | 1893 | X | кирпичные | 2 | 1 | 194,00 | 178,00 | 178,00 | 9 | 99841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99841,00 | 560,90 | 5321,16 | 31.12.2021 |
| 157. | г. Кизляр, ул. Набережная, д. 42/1 | 1974 | X | кирпичные | 3 | 2 | 955,00 | 859,50 | 859,50 | 38 | 1642465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1642465,00 | 1910,95 | 5321,16 | 31.12.2021 |
| 158. | г. Кизляр, ул. Багратиона, д. 27 | 1917 | X | кирпичные | 2 | 2 | 310,00 | 264,00 | 264,00 | 12 | 1404785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1404785,00 | 5321,16 | 5321,16 | 31.12.2021 |
| 159. | г. Кизляр, ул. С.Стальского, д. 14 | 1987 | X | панельные | 9 | 4 | 7878,00 | 7459,60 | 7459,60 | 242 | 12260809,00 | 0,00 | 7600000,00 | 0,00 | 4660809,00 | 1643,63 | 5321,16 | 31.12.2021 |
| Итого по г. Кизилюрту на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 42872,40 | 37250,76 | 37250,76 | 2192 | 50734577,00 | 0,00 | 17400000,00 | 0,00 | 33334577,00 | 1361,97 | X | X |
| 160. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 6 | 1975 | X | панельные | 5 | 4 | 3361,00 | 2856,85 | 2856,85 | 210 | 3784392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3784392,00 | 1324,67 | 5462,78 | 31.12.2021 |
| 161. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 10 | 1975 | X | панельные | 5 | 4 | 3361,00 | 2856,85 | 2856,85 | 220 | 3783820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3783820,00 | 1324,47 | 5462,78 | 31.12.2021 |
| 162. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 94а | 1979 | X | панельные | 5 | 4 | 3361,20 | 3025,08 | 3025,08 | 163 | 3785498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3785498,00 | 1251,37 | 5462,78 | 31.12.2021 |
| 163. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 34 | 1991 | X | панельные | 9 | 2 | 3834,00 | 3450,60 | 3450,60 | 305 | 4137754,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2137754,00 | 1199,14 | 5462,78 | 31.12.2021 |
| 164. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 34а | 1991 | X | панельные | 9 | 2 | 3834,00 | 3450,60 | 3450,60 | 248 | 4137754,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2137754,00 | 1199,14 | 5462,78 | 31.12.2021 |
| 165. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 83 | 1985 | X | панельные | 9 | 2 | 4875,10 | 4143,84 | 4143,84 | 71 | 4137018,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 2137018,00 | 998,35 | 5462,78 | 31.12.2021 |
| 166. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 42а | 1988 | X | панельные | 9 | 2 | 4875,10 | 4255,35 | 4255,35 | 256 | 5302904,00 | 0,00 | 3800000,00 | 0,00 | 1502904,00 | 1246,17 | 5462,78 | 31.12.2021 |
| 167. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 83а | 1991 | X | панельные | 9 | 2 | 4875,10 | 4186,25 | 4186,25 | 71 | 5303064,00 | 0,00 | 3800000,00 | 0,00 | 1503064,00 | 1266,78 | 5462,78 | 31.12.2021 |
| 168. | г. Кизилюрт, ул. Вишневского, д. 23б | 1979 | X | кирпичные | 2 | 2 | 745,70 | 633,85 | 633,85 | 48 | 3026288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3026288,00 | 4774,49 | 5462,78 | 31.12.2021 |
| 169. | г. Кизилюрт, просп. И. Шамиля, д. 43 | 1993 | X | панельные | 9 | 2 | 4875,10 | 4247,66 | 4247,66 | 300 | 5302930,00 | 0,00 | 3800000,00 | 0,00 | 1502930,00 | 1248,44 | 5462,78 | 31.12.2021 |
| 170. | г. Кизилюрт, просп. И. Шамиля, д. 45 | 1993 | X | панельные | 9 | 2 | 4875,10 | 4143,84 | 4143,84 | 300 | 8033155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8033155,00 | 1938,58 | 5462,78 | 31.12.2021 |
| Итого по г. Хасавюрту на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 36426,07 | 32501,75 | 32501,75 | 1802 | 49296988,00 | 0,00 | 15200000,00 | 0,00 | 34096988,00 | 1516,75 | X | X |
| 171. | г. Хасавюрт, ул. Воробьева, д. 50 | 1988 | X | каменные | 5 | 4 | 3545,00 | 3013,25 | 3013,25 | 150 | 3732014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3732014,00 | 1238,53 | 2355,93 | 31.12.2021 |
| 172. | г. Хасавюрт, ул. Казбекова, д. 57 | 1964 | X | кирпичные | 3 | 2 | 1606,00 | 1365,10 | 1365,10 | 47 | 2699135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2699135,00 | 1977,24 | 2355,93 | 31.12.2021 |
| 173. | г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, д. 226 | 1962 | X | кирпичные | 3 | 2 | 1769,00 | 1503,65 | 1503,65 | 55 | 996109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996109,00 | 662,46 | 2355,93 | 31.12.2021 |
| 174. | г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, д. 226а | 1962 | X | кирпичные | 3 | 2 | 1690,00 | 1436,50 | 1436,50 | 88 | 2742860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2742860,00 | 1909,40 | 2355,93 | 31.12.2021 |
| 175. | г. Хасавюрт, ул. Победы, д. 111 | 1975 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2998,00 | 2698,20 | 2698,20 | 170 | 5563543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5563543,00 | 2061,95 | 2355,93 | 31.12.2021 |
| 176. | г. Хасавюрт, ул. Победы, д. 107 | 1976 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2459,00 | 2213,10 | 2213,10 | 133 | 5213913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5213913,00 | 2355,93 | 2355,93 | 31.12.2021 |
| 177. | г. Хасавюрт, ул. Грозненская, д. 78, корп. 4 | 1977 | X | монолитные | 5 | 1 | 1265,00 | 1075,25 | 1075,25 | 64 | 2039669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2039669,00 | 1896,93 | 2355,93 | 31.12.2021 |
| 178. | г. Хасавюрт, ул. Лесная, д. 76 | 1975 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3488,00 | 2964,80 | 2964,80 | 180 | 5003513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5003513,00 | 1687,64 | 2355,93 | 31.12.2021 |
| 179. | г. Хасавюрт, ул. Ботаюртовское шоссе, д. 1а | 1970 | X | кирпичные | 3 | 2 | 1364,20 | 1159,57 | 1159,57 | 53 | 610714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610714,00 | 526,67 | 2355,93 | 31.12.2021 |
| 180. | г. Хасавюрт, проезд Бамматюртовская улица 2-й, д. 1а | 1989 | X | панельный | 9 | 4 | 8209,70 | 7745,01 | 7745,01 | 374 | 10319800,00 | 0,00 | 7600000,00 | 0,00 | 2719800,00 | 1332,45 | 2355,93 | 31.12.2021 |
| 181. | г. Хасавюрт, ул. Грозненская, д. 90б | 1993 | X | панельный | 9 | 2 | 4053,17 | 3854,22 | 3854,22 | 281 | 5186177,00 | 0,00 | 3800000,00 | 0,00 | 1386177,00 | 1345,58 | 2355,93 | 31.12.2021 |
| 182. | г. Хасавюрт, ул. Датуева, д. 63 | 1987 | X | панельный | 9 | 2 | 3979,00 | 3473,10 | 3473,10 | 207 | 5189541,00 | 0,00 | 3800000,00 | 0,00 | 1389541,00 | 1494,21 | 2355,93 | 31.12.2021 |
| Итого по г. Южно-Сухокумску на 2021 год |  | X | X | X | X | X | 4669,30 | 4109,11 | 4109,11 | 114 | 3209950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3209950,00 | 781,18 | X | X |
| 183. | г. Южно-Сухокумск, ул. Комарова, д. 2 | 1970 | X | кирпичные | 3 | 1 | 502,20 | 426,87 | 426,87 | 28 | 473276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473276,00 | 1108,71 | 1951,99 | 31.12.2021 |
| 184. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 1 | 1987 | X | кирпичные | 2 | 1 | 391,80 | 333,03 | 333,03 | 10 | 650071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650071,00 | 1951,99 | 1951,99 | 31.12.2021 |
| 185. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 6 | 1977 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2804,00 | 2523,60 | 2523,60 | 47 | 1285601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1285601,00 | 509,43 | 1951,99 | 31.12.2021 |
| 186. | г. Южно-Сухокумск, ул. Горького, д. 3а | 1997 | X | кирпичные | 2 | 4 | 971,30 | 825,61 | 825,61 | 29 | 801002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801002,00 | 970,20 | 1951,99 | 31.12.2021 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Республике Дагестан на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 261978,01 | 225488,04 | 224425,74 | 11687 | 585219815,93 | 0,00 | 100000000,00 | 0,00 | 485219815,93 | 2595,35 | X | X |
| Итого по г. Махачкале на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 95946,40 | 83297,34 | 83297,34 | 3542 | 196532281,00 | 0,00 | 45000000,00 | 0,00 | 151532281,00 | 2359,41 | X | X |
| 1. | г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 14 | 1950 | X | каменные | 2 | 2 | 571,00 | 489,60 | 489,60 | 21 | 6012809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6012809,00 | 12281,06 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 2. | г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 98 | 1985 | X | кирпичные | 9 | 2 | 3782,50 | 3215,13 | 3215,13 | 9 | 6474540,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 4474540,00 | 2013,78 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 3. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 8 | 1984 | X | панельные | 9 | 3 | 5663,70 | 4814,15 | 4814,15 | 213 | 9711810,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 6711810,00 | 2017,35 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 4. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 21 | 1980 | X | панельные | 5 | 6 | 4839,50 | 4390,70 | 4390,70 | 183 | 12216714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12216714,00 | 2915,08 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 5. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 16, корп. 2 | 1986 | X | панельные | 9 | 3 | 4575,60 | 4118,04 | 4118,04 | 231 | 9711810,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 6711810,00 | 2358,36 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 6. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 16а | 1986 | X | панельные | 9 | 3 | 4564,00 | 4107,60 | 4107,60 | 218 | 9711810,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 6711810,00 | 2364,35 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 7. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 4 | 1960 | X | панельные | 9 | 4 | 7937,40 | 6746,79 | 6746,79 | 326 | 12949080,00 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 8949080,00 | 1919,29 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 8. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 18 | 1981 | X | панельные | 9 | 3 | 5321,00 | 4788,90 | 4788,90 | 197 | 9711810,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 6711810,00 | 2027,98 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 9. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 91а | 1985 | X | панельные | 9 | 4 | 6512,00 | 5535,20 | 5535,20 | 309 | 12949080,00 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 8949080,00 | 2339,41 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 10. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 1 | 1986 | X | панельные | 9 | 3 | 5570,60 | 5013,54 | 5013,54 | 180 | 9711810,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 6711810,00 | 1937,12 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 11. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 50а | 1985 | X | панельные | 9 | 3 | 4985,60 | 4487,04 | 4487,04 | 214 | 9711810,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 6711810,00 | 2164,41 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 12. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 52 | 1986 | X | панельные | 9 | 4 | 7368,90 | 6632,01 | 6632,01 | 339 | 12949080,00 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 8949080,00 | 1952,51 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 13. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 54б | 1996 | X | панельные | 9 | 2 | 3688,70 | 3319,83 | 3319,83 | 54 | 6474540,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 4474540,00 | 1950,26 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 14. | г. Махачкала, ул. Каримова, д. 6, корп. 1 | 1986 | X | панельные | 9 | 3 | 5367,80 | 4831,02 | 4831,02 | 251 | 9711810,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 6711810,00 | 2010,30 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 15. | г. Махачкала, ул. Каримова, д. 6, корп. 3 | 1986 | X | панельные | 9 | 3 | 3780,00 | 3213,00 | 3213,00 | 207 | 6474540,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 3474540,00 | 2015,11 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 16. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 127 | 1996 | X | панельные | 10 | 2 | 4024,00 | 3621,60 | 3621,60 | 160 | 6474540,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 4474540,00 | 1787,76 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 17. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 9б | 1993 | X | панельные | 12 | 1 | 3405,80 | 1785,00 | 1785,00 | 112 | 6899100,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 5899100,00 | 3960,28 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 18. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 30 | 1974 | X | панельные | 5 | 6 | 4590,70 | 3086,50 | 3086,50 | 174 | 21010765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21010765,00 | 2068,89 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 19. | г. Махачкала, ул. Б.А.Астемирова, д. 3 | 1988 | X | каменные | 9 | 2 | 6594,40 | 6426,20 | 6426,20 | 251 | 6474540,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 4474540,00 | 991,01 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| 20. | г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 3 | 1963 | X | каменные | 5 | 3 | 2803,20 | 2675,50 | 2675,50 | 76 | 11190283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11190283,00 | 5174,28 | 12281,06 | 31.12.2022 |
| Итого по г. Каспийску на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 43798,60 | 38819,45 | 37757,15 | 2337,00 | 160451517,00 | 0,00 | 5960000,00 | 0,00 | 154491517,00 | 4133,28 | X | X |
| 21. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 19 | 1984 | X | панельные | 5 | 4 | 2724,40 | 2451,96 | 2451,96 | 186 | 11270234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11270234,00 | 4596,42 | 10583,83 | 31.12.2022 |
| 22. | г. Каспийск, ул. Гагарина, д. 69 | 1975 | X | каменные | 2 | 2 | 602,00 | 511,70 | 511,70 | 31 | 5415745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5415745,00 | 10583,83 | 10583,83 | 31.12.2022 |
| 23. | г. Каспийск, ул. Гамзата Цадасы, д. 100 | 1971 | X | каменные | 2 | 2 | 652,70 | 554,80 | 554,80 | 41 | 3801147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3801147,00 | 6851,44 | 10583,83 | 31.12.2022 |
| 24. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 11 | 1966 | X | каменные | 5 | 4 | 2866,90 | 2580,21 | 2580,21 | 153 | 7382895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7382895,00 | 2861,35 | 10583,83 | 31.12.2022 |
| 25. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 23 | 1970 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3351,10 | 3015,99 | 3015,99 | 182 | 5335658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5335658,00 | 1769,12 | 10583,83 | 31.12.2022 |
| 26. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 31 | 1984 | X | каменные | 5 | 6 | 4516,80 | 3839,28 | 3839,28 | 238 | 8105863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8105863,00 | 1858,20 | 10583,83 | 31.12.2022 |
| 27. | г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 44 | 1995 | X | панельные | 9 | 4 | 7178,40 | 6460,56 | 6460,56 | 357 | 12736800,00 | 0,00 | 5960000,00 | 0,00 | 6776800,00 | 1971,47 | 10583,83 | 31.12.2022 |
| 28. | г. Каспийск, ул. Мира, д. 1 | 1937 | X | кирпичные | 4 | 3 | 2697,40 | 2292,79 | 2292,79 | 77 | 5613241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5613241,00 | 1955,41 | 10583,83 | 31.12.2022 |
| 29. | г. Каспийск, ул. Назарова, д. 6 | 1937 | X | каменные | 4 | 6 | 4297,00 | 3867,30 | 3867,30 | 156 | 10740088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10740088,00 | 2777,15 | 10583,83 | 31.12.2022 |
| 30. | г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 24 | 1964 | X | каменные | 5 | 4 | 3400,70 | 3060,63 | 3060,63 | 191 | 7784070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7784070,00 | 2543,29 | 10583,83 | 31.12.2022 |
| 31. | г. Каспийск, пер. Трудовой, д. 16 | 1971 | X | каменные | 2 | 2 | 568,00 | 511,20 | 511,20 | 50 | 3498158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3498158,00 | 6843,03 | 10583,83 | 31.12.2022 |
| 32. | г. Каспийск, пер. Трудовой, д. 18 | 1971 | X | каменные | 2 | 2 | 603,50 | 543,15 | 543,15 | 43 | 3520192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3520192,00 | 6481,07 | 10583,83 | 31.12.2022 |
| 33. | г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 10 | 1974 | X | кирпичные | 5 | 2 | 1762,00 | 1585,80 | 1585,80 | 152 | 13646936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13646936,00 | 8605,71 | 10583,83 | 31.12.2022 |
| 34. | г. Каспийск, ул. Чапаева, д. 3а | 1940 | X | каменные | 2 | 2 | 1130,80 | 961,18 | 961,18 | 126 | 8147584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8147584,00 | 8476,65 | 10583,83 | 31.12.2022 |
| 35. | г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 31 | 1963 | X | кирпичные | 4 | 4 | 2673,50 | 2449,50 | 1387,20 | 188 | 22573596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22573596,00 | 9215,59 | 10583,83 | 31.12.2022 |
| 36. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 14 <*> | 1936 | X | кирпичный | 4 | 8 | 4773,40 | 4133,40 | 4133,40 | 166 | 30879310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30879310,00 | 7470,68 | 10583,83 | 2023 - 2024 гг. |
| Итого по г. Избербашу на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 37676,80 | 28062,86 | 28062,86 | 1703 | 31898537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31898537,00 | 1136,68 | X | X |
| 37. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 27 | 1986 | X | каменные | 5 | 8 | 6100,00 | 5185,00 | 5185,00 | 300 | 7866472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7866472,00 | 1517,16 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 38. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 91 | 1986 | X | панельные | 5 | 6 | 3291,70 | 2797,95 | 2797,95 | 70 | 5174818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5174818,00 | 1849,51 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 39. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 85 | 1985 | X | панельные | 5 | 8 | 4372,10 | 3716,29 | 3716,29 | 221 | 7197050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7197050,00 | 1936,62 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 40. | г. Избербаш, просп. Мира, д. 7 | 1957 | X | кирпичные | 2 | 2 | 396,40 | 271,60 | 271,60 | 19 | 1483281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1483281,00 | 5461,27 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 41. | г. Избербаш, ул. А.Абубакара, д. 6 | 1951 | X | кирпичные | 2 | 2 | 630,00 | 576,50 | 576,50 | 24 | 254280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254280,00 | 441,08 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 42. | г. Избербаш, ул. А.Абубакара, д. 10 | 1951 | X | кирпичные | 2 | 2 | 389,80 | 246,20 | 246,20 | 8 | 253383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253383,00 | 1029,18 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 43. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 1 | 1937 | X | деревянные | 2 | 3 | 804,80 | 676,70 | 676,70 | 30 | 361941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361941,00 | 534,86 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 44. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 28 | 1969 | X | каменные | 2 | 2 | 614,40 | 410,00 | 410,00 | 16 | 255467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255467,00 | 623,09 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 45. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 30 | 1970 | X | кирпичные | 2 | 2 | 638,00 | 397,10 | 397,10 | 16 | 253868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253868,00 | 639,30 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 46. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 44 | 1994 | X | панельные | 5 | 6 | 5847,00 | 3886,00 | 3886,00 | 246 | 2125391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2125391,00 | 546,94 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 47. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 109 | 1986 | X | панельные | 5 | 6 | 3212,50 | 2162,90 | 2162,90 | 146 | 907999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907999,00 | 419,81 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 48. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 6 | 1952 | X | каменные | 2 | 2 | 367,90 | 323,90 | 323,90 | 15 | 239352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239352,00 | 738,97 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 49. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 8 | 1952 | X | каменные | 2 | 2 | 361,20 | 317,00 | 317,00 | 28 | 239352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239352,00 | 755,05 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 50. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 10 | 1952 | X | каменные | 2 | 2 | 358,60 | 314,40 | 314,40 | 22 | 239352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239352,00 | 761,30 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 51. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 71 | 1970 | X | панельные | 5 | 5 | 2923,30 | 1558,50 | 1558,50 | 116 | 1294893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1294893,00 | 830,86 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 52. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 13 | 1953 | X | кирпичные | 2 | 2 | 372,00 | 259,20 | 259,20 | 19 | 253062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253062,00 | 976,32 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 53. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 15 | 1984 | X | панельные | 2 | 2 | 372,00 | 245,60 | 245,60 | 26 | 257770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257770,00 | 1049,55 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 54. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 17 | 1956 | X | кирпичные | 2 | 2 | 411,80 | 249,60 | 249,60 | 23 | 253062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253062,00 | 1013,87 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 55. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 19 | 1955 | X | панельные | 2 | 2 | 372,60 | 260,20 | 260,20 | 14 | 257770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257770,00 | 990,66 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 56. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 20 | 1955 | X | деревянные | 2 | 2 | 382,40 | 262,80 | 262,80 | 27 | 254661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254661,00 | 969,03 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 57. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 21 | 1955 | X | деревянные | 2 | 2 | 371,60 | 231,90 | 231,90 | 25 | 254661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254661,00 | 1098,15 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 58. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 23 | 1955 | X | панельные | 2 | 2 | 371,60 | 371,60 | 371,60 | 25 | 257770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257770,00 | 693,68 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 59. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 32 | 1950 | X | деревянные | 3 | 2 | 1092,60 | 262,80 | 262,80 | 63 | 337892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337892,00 | 1285,74 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 60. | г. Избербаш, ул. Краснофлотская, д. 10 | 1951 | X | деревянные | 2 | 2 | 378,00 | 321,30 | 321,30 | 24 | 254484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254484,00 | 792,04 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| 61. | г. Избербаш, просп. Ленина, д. 8 | 1978 | X | панельные | 5 | 4 | 3244,50 | 2757,83 | 2757,83 | 180 | 1370506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1370506,00 | 496,95 | 5607,91 | 31.12.2022 |
| Итого по г. Дербенту на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 26449,70 | 25124,76 | 25124,76 | 1123 | 76484807,00 | 0,00 | 14000000,00 | 0,00 | 62484807,00 | 3044,20 | X | X |
| 62. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 18 | 1978 | X | панельные | 5 | 6 | 4455,50 | 3787,18 | 3787,18 | 158 | 16178870,00 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 12178870,00 | 4272,01 | 7309,28 | 31.12.2022 |
| 63. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 20б | 1980 | X | панельные | 5 | 4 | 3179,20 | 3179,20 | 3179,20 | 190 | 7886040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7886040,00 | 2480,51 | 7309,28 | 31.12.2022 |
| 64. | г. Дербент, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1971 | X | каменные | 5 | 4 | 3064,50 | 3064,50 | 3064,50 | 125 | 7086188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7086188,00 | 2312,35 | 7309,28 | 31.12.2022 |
| 65. | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 1, корп. 10 | 1977 | X | панельные | 5 | 6 | 3178,00 | 3178,00 | 3178,00 | 147 | 9062563,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 6062563,00 | 2851,66 | 7309,28 | 31.12.2022 |
| 66. | г. Дербент, ул. Оскара, д. 4 | 1983 | X | каменные | 2 | 2 | 398,00 | 398,00 | 398,00 | 50 | 2815929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2815929,00 | 7309,28 | 7309,28 | 31.12.2022 |
| 67. | г. Дербент, ул. Оскара, д. 22 | 1981 | X | панельные | 5 | 6 | 4377,50 | 3720,88 | 3720,88 | 172 | 10311535,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 7311535,00 | 2771,26 | 7309,28 | 31.12.2022 |
| 68. | г. Дербент, ул. Оскара, д. 28б | 1985 | X | панельные | 5 | 6 | 4668,00 | 4668,00 | 4668,00 | 164 | 16536651,00 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 12536651,00 | 3542,56 | 7309,28 | 31.12.2022 |
| 69. | г. Дербент, ул. Ю.Гагарина, д. 29 | 1985 | X | каменные | 5 | 4 | 3129,00 | 3129,00 | 3129,00 | 117 | 6607031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6607031,00 | 2111,55 | 7309,28 | 31.12.2022 |
| Итого по г. Буйнакску на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 20118,25 | 17018,59 | 17018,59 | 1267 | 37401528,00 | 0,00 | 13000000,00 | 0,00 | 24401528,00 | 2197,69 | X | X |
| 70. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 68 | 1958 | X | кирпичные | 2 | 1 | 393,26 | 334,27 | 334,27 | 36 | 1499718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1499718,00 | 4486,53 | 7307,79 | 31.12.2022 |
| 71. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 70а | 1958 | X | кирпичные | 2 | 1 | 359,06 | 323,15 | 323,15 | 36 | 164928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164928,00 | 510,37 | 7307,79 | 31.12.2022 |
| 72. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 72 | 1958 | X | кирпичные | 2 | 1 | 359,06 | 305,20 | 305,20 | 36 | 1056288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1056288,00 | 3460,96 | 7307,79 | 31.12.2022 |
| 73. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 74 | 1958 | X | кирпичные | 2 | 1 | 446,55 | 379,57 | 379,57 | 36 | 1390239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390239,00 | 3662,69 | 7307,79 | 31.12.2022 |
| 74. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 75 | 1958 | X | кирпичные | 2 | 1 | 359,06 | 305,20 | 305,20 | 36 | 1202708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1202708,00 | 3940,71 | 7307,79 | 31.12.2022 |
| 75. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 75а | 1958 | X | кирпичные | 2 | 1 | 359,06 | 305,20 | 305,20 | 36 | 1170328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170328,00 | 3834,61 | 7307,79 | 31.12.2022 |
| 76. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 49 | 1983 | X | панельные | 5 | 8 | 5654,50 | 4806,33 | 4806,33 | 300 | 5701993,00 | 0,00 | 3000000,00 | 0,00 | 2701993,00 | 1186,35 | 7307,79 | 31.12.2022 |
| 77. | г. Буйнакск, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 1980 | X | панельные | 5 | 6 | 3264,00 | 2774,40 | 2774,40 | 210 | 4325217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4325217,00 | 1558,97 | 7307,79 | 31.12.2022 |
| 78. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 70 | 1962 | X | кирпичные | 3 | 2 | 1157,30 | 865,00 | 865,00 | 90 | 6321237,00 | 0,00 | 3500000,00 | 0,00 | 2821237,00 | 7307,79 | 7307,79 | 31.12.2022 |
| 79. | г. Буйнакск, ул. Ханмурзаева, д. 76 | 1976 | X | панельные | 5 | 6 | 4770,00 | 4054,50 | 4054,50 | 210 | 8810864,00 | 0,00 | 6500000,00 | 0,00 | 2310864,00 | 2173,11 | 7307,79 | 31.12.2022 |
| 80. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 41 | 1975 | X | кирпичные | 5 | 4 | 2996,40 | 2565,77 | 2565,77 | 241 | 5758008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5758008,00 | 2244,16 | 7307,79 | 31.12.2022 |
| Итого по г. Дагестанские Огни на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 2319,36 | 1971,46 | 1971,46 | 129 | 10602880,00 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 6602880,00 | 5378,20 | X | X |
| 81. | г. Дагестанские Огни, ул. Волынова, д. 1 | 1981 | X | кирпичные | 2 | 3 | 1031,16 | 876,49 | 876,49 | 64 | 3923619,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 | 2423619,00 | 4476,53 | 6454,48 | 31.12.2022 |
| 82. | г. Дагестанские Огни, ул. Н.А.Некрасова, д. 35 | 1981 | X | кирпичные | 2 | 2 | 695,30 | 591,01 | 591,01 | 41 | 3814629,00 | 0,00 | 1500000,00 | 0,00 | 2314629,00 | 6454,48 | 6454,48 | 31.12.2022 |
| 83. | г. Дагестанские Огни, ул. Н.Г.Чернышевского, д. 7 | 1977 | X | кирпичные | 2 | 2 | 592,90 | 503,97 | 503,97 | 24 | 2864632,00 | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 1864632,00 | 5684,19 | 6454,48 | 31.12.2022 |
| Итого по г. Кизляру на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 8584,20 | 7700,55 | 7700,55 | 275 | 15402865,93 | 0,00 | 9040000,00 | 0,00 | 6362865,93 | 2000,23 | X | X |
| 84. | г. Кизляр, ул. Д.Бедного, д. 34/1 | 1952 | X | кирпичные | 2 | 2 | 510,00 | 459,00 | 459,00 | 14 | 1776352,00 | 0,00 | 1382500,00 | 0,00 | 393852,00 | 3870,05 | 9062,17 | 31.12.2022 |
| 85. | г. Кизляр, ул. Д.Бедного, д. 34/2 | 1952 | X | кирпичные | 2 | 2 | 508,00 | 431,80 | 431,80 | 14 | 1769859,00 | 0,00 | 1382500,00 | 0,00 | 387359,00 | 4098,79 | 9062,17 | 31.12.2022 |
| 86. | г. Кизляр, ул. Д.Бедного, д. 36/1 | 1953 | X | каменные | 2 | 2 | 406,00 | 345,10 | 345,10 | 16 | 1500790,00 | 0,00 | 1382500,00 | 0,00 | 118290,00 | 4348,86 | 9062,17 | 31.12.2022 |
| 87. | г. Кизляр, ул. Д.Бедного, д. 36/2 | 1953 | X | кирпичные | 2 | 2 | 410,00 | 369,00 | 369,00 | 14 | 1500790,00 | 0,00 | 1382500,00 | 0,00 | 118290,00 | 4067,18 | 9062,17 | 31.12.2022 |
| 88. | г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 20 | 1990 | X | панельные | 9 | 3 | 5825,50 | 5242,95 | 5242,95 | 187 | 8453623,93 | 0,00 | 3510000,00 | 0,00 | 4943623,93 | 1612,38 | 9062,17 | 31.12.2022 |
| 89. | пгт Комсомольский (г. Кизляр), ул. Кирова, д. 20 | 1972 | X | кирпичные | 3 | 2 | 924,70 | 852,70 | 852,70 | 30 | 401451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401451,00 | 470,80 | 9062,17 | 31.12.2022 |
| Итого по г. Кизилюрту на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 14281,00 | 12138,85 | 12138,85 | 541 | 26071600,00 | 0,00 | 5000000,00 | 0,00 | 21071600,00 | 2147,78 | X | X |
| 90. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 14 | 1976 | X | панельные | 5 | 4 | 3361,00 | 2856,85 | 2856,85 | 220 | 6274626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6274626,00 | 2196,34 | 2613,45 | 31.12.2022 |
| 91. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 81 | 1982 | X | панельные | 5 | 7 | 6045,00 | 5138,25 | 5138,25 | 250 | 13428574,00 | 0,00 | 2500000,00 | 0,00 | 10928574,00 | 2613,45 | 2613,45 | 31.12.2022 |
| 92. | г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 68а | 1980 | X | панельные | 9 | 2 | 4875,00 | 4143,75 | 4143,75 | 71 | 6368400,00 | 0,00 | 2500000,00 | 0,00 | 3868400,00 | 1536,87 | 2613,45 | 31.12.2022 |
| Итого по г. Хасавюрту на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 4502,00 | 4026,00 | 4026,00 | 269 | 12220794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12220794,00 | 3035,47 | X | X |
| 93. | г. Хасавюрт, пер. Фабричный, д. 48 | 1970 | X | кирпичные | 5 | 6 | 4502,00 | 4026,00 | 4026,00 | 269 | 12220794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12220794,00 | 3035,47 | 3035,47 | 31.12.2022 |
| Итого по г. Южно-Сухокумску на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 4963,80 | 4281,71 | 4281,71 | 264 | 14825517,00 | 0,00 | 4000000,00 | 0,00 | 10825517,00 | 523,95 | X | X |
| 94. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 12 | 1977 | X | кирпичные | 5 | 4 | 3044,50 | 2523,60 | 2523,60 | 125 | 1322233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1322233,00 | 523,95 | 8177,81 | 31.12.2022 |
| 95. | г. Южно-Сухокумск, ул. Горького, д. 3 | 2001 | X | кирпичные | 2 | 4 | 948,00 | 932,50 | 932,50 | 110 | 6751642,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 4751642,00 | 7240,37 | 8177,81 | 31.12.2022 |
| 96. | г. Южно-Сухокумск, ул. Горького, д. 3а | 1997 | X | кирпичные | 2 | 4 | 971,30 | 825,61 | 825,61 | 29 | 6751642,00 | 0,00 | 2000000,00 | 0,00 | 4751642,00 | 8177,81 | 8177,81 | 31.12.2022 |
| Итого по Ботлихскому району на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 405,80 | 364,60 | 364,60 | 40 | 509472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509472,00 | 1397,35 | X | X |
| 97. | Ботлихский р-н, с/с "Ботлихский", с. Ботлих 1 (Микрорайон), ул. Заводская, д. 6 | 1982 | X | каменный | 2 | 2 | 405,80 | 364,60 | 364,60 | 40 | 509472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509472,00 | 1397,35 | 1397,35 | 31.12.2022 |
| Итого по Дербентскому району на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 1918,00 | 1795,00 | 1795,00 | 112 | 2000739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000739,00 | 1114,62 | X | X |
| 98. | Дербентский р-н, пос. Белиджи, ул. Северная, д. 34, корп. 1 | 1979 | X | каменные | 2 | 3 | 910,00 | 853,00 | 853,00 | 58 | 472323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472323,00 | 553,72 | 1521,11 | 31.12.2022 |
| 99. | Дербентский р-н, пос. Мамедкала, ул. Наримана Алиева, д. 7 | 1965 | X | каменные | 2 | 2 | 504,00 | 471,00 | 471,00 | 28 | 764208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764208,00 | 1622,52 | 1521,11 | 31.12.2022 |
| 100. | Дербентский р-н, пос. Мамедкала, ул. Наримана Алиева, д. 9 | 1965 | X | каменные | 2 | 2 | 504,00 | 471,00 | 471,00 | 26 | 764208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 764208,00 | 1622,52 | 1521,11 | 31.12.2022 |
| Итого по Казбековскому району на 2022 год |  | X | X | X | X | X | 1014,10 | 886,88 | 886,88 | 85 | 817278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817278,00 | 921,52 | X | X |
| 101. | Казбековский р-н, пос. Дубки, кв-л 1-й, д. 2 | 1968 | X | панельные | 5 | 1 | 790,50 | 689,50 | 689,50 | 62 | 551928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 551928,00 | 800,48 | 1344,36 | 31.12.2022 |
| 102. | Казбековский р-н, пос. Дубки, кв-л 2-й, д. 1 | 1967 | X | деревянные | 2 | 2 | 223,60 | 197,38 | 197,38 | 23 | 265350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265350,00 | 1344,36 | 1344,36 | 31.12.2022 |

# Приложение N 2

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 8 июня 2020 г. N 112

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРАТКОСРОЧНОГО

ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ В 2020 - 2022 ГОДАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА 2014 - 2040 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РД от 05.06.2023 N 209) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Год | Общая площадь многоквартирных домов, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирных домах на дату утверждения Региональной программы | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
|  | кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2020 г. | 489854,86 | 20403 | 0 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 591291228,00 | 591291228,00 |
| 2021 г. | 748717,67 | 27224 | 0 | 0 | 0 | 186 | 186 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012740059,00 | 1012740059,00 |
| 2022 г. | 261978,01 | 11687 | 0 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585219815,93 | 585219815,93 |

# Приложение N 3

к постановлению Правительства

Республики Дагестан

от 8 июня 2020 г. N 112

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН, ПОДЛЕЖАЩИХ

КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В 2020 - 2022 ГОДАХ,

ПО ВИДАМ РЕМОНТА

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. Постановления Правительства РД от 05.06.2023 N 209) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные Законом Республики Дагестан от 9 июля 2013 г. N 57 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  |  |  |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | утепление фасадов | установка ПУ и УУ | разработка ПСД | строительный контроль |
|  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | водоснабжение | газоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Республике Дагестан на 2020 - 2022 годы |  | 2189251102,93 | 64730233,00 | 108498834,00 | 66448036,00 | 245655,00 | 34113728,00 | 322 | 724677893,93 | 189987,00 | 788979026,00 | 0,00 | 7864532,00 | 110697,73 | 276066070,00 | 0,00 | 0,00 | 73443371,00 | 44183724,00 |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Республике Дагестан на 2020 год |  | 591291228,00 | 13432642,00 | 26824350,00 | 12787395,00 | 245655,00 | 5009569,00 | 122 | 251474006,00 | 56851,00 | 217313517,00 | 0,00 | 0,00 | 18000,73 | 29998994,00 | 0,00 | 0,00 | 22283447,00 | 11921653,00 |
| Итого по г. Махачкале на 2020 год |  | 335625500,00 | 4312860,00 | 2282730,00 | 1185225,00 | 245655,00 | 1334105,00 | 91 | 188147206,00 | 28733,00 | 109756612,00 | 0,00 | 0,00 | 6341,73 | 8945794,00 | 0,00 | 0,00 | 12648408,00 | 6766905,00 |
| 1. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 84а | 8672912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8171200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326848,00 | 174864,00 |
| 2. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 90а | 3794121,00 | 0,00 | 1659315,00 | 1185225,00 | 0,00 | 730098,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142986,00 | 76497,00 |
| 3. | г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 108 | 4336456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4085600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163424,00 | 87432,00 |
| 4. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 5 | 4463484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4205280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168211,00 | 89993,00 |
| 5. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 10 | 6504684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245136,00 | 131148,00 |
| 6. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 10а | 8672912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8171200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326848,00 | 174864,00 |
| 7. | г. Махачкала, ул. А.Алиева, д. 5 | 486394,00 | 458257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18330,00 | 9807,00 |
| 8. | г. Махачкала, ул. А.Невского, д. 4 | 4368698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1080,00 | 4115977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164639,00 | 88082,00 |
| 9. | г. Махачкала, ул. А.Невского, д. 6 | 4449600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 4192199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167688,00 | 89713,00 |
| 10. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 47 | 4336456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4085600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163424,00 | 87432,00 |
| 11. | г. Махачкала, ул. Айвазовского, д. 2а | 3735994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920,00 | 3519874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140795,00 | 75325,00 |
| 12. | г. Махачкала, ул. Атаева, д. 4 | 4588775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1130,00 | 4323323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172933,00 | 92519,00 |
| 13. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 6, корп. 1 | 4336456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4085600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163424,00 | 87432,00 |
| 14. | г. Махачкала, ул. Аскерханова, д. 3а | 2168228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2042800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81712,00 | 43716,00 |
| 15. | г. Махачкала, ул. Братьев Нурбагандовых, д. 12 | 6504684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245136,00 | 131148,00 |
| 16. | г. Махачкала, ул. Братьев Нурбагандовых, д. 51 | 2613055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 645,00 | 2461894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98476,00 | 52685,00 |
| 17. | г. Махачкала, ул. Буйнакского, д. 63 | 4755586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1195,00 | 4480485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179219,00 | 95882,00 |
| 18. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 48 | 1251903,00 | 751086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428397,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47179,00 | 25241,00 |
| 19. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 54 | 4336456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4085600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163424,00 | 87432,00 |
| 20. | г. Махачкала, ул. Громова, д. 4 | 5284508,00 | 237073,00 | 623415,00 | 0,00 | 245655,00 | 175610,00 | 0 | 0,00 | 610,00 | 2302506,00 | 0,00 | 0,00 | 1072,73 | 1394550,00 | 0,00 | 0,00 | 199152,00 | 106547,00 |
| 21. | г. Махачкала, ул. Громова, д. 19 | 3255757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 816,00 | 3067417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122697,00 | 65643,00 |
| 22. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 8а | 6504684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245136,00 | 131148,00 |
| 23. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 12а | 4690616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1120,00 | 4419273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176771,00 | 94572,00 |
| 24. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 16в | 6504684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245136,00 | 131148,00 |
| 25. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 16, корп. 1 | 6504684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245136,00 | 131148,00 |
| 26. | г. Махачкала, ул. Героев Дагестана, д. 18 | 10841140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 10214000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408560,00 | 218580,00 |
| 27. | г. Махачкала, ул. Дзержинского, д. 8 | 6534455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1642,00 | 6156449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246258,00 | 131748,00 |
| 28. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 46а | 10841140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 10214000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408560,00 | 218580,00 |
| 29. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 48а | 15177595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 14299600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571984,00 | 306011,00 |
| 30. | г. Махачкала, ул. И.Казака, д. 18 | 1199408,00 | 1130024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45201,00 | 24183,00 |
| 31. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 6г | 4385732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1080,00 | 4132026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165281,00 | 88425,00 |
| 32. | г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 11/13 | 6504684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245136,00 | 131148,00 |
| 33. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 31 | 8672912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8171200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326848,00 | 174864,00 |
| 34. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 32а | 4426340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1090,00 | 4170285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166811,00 | 89244,00 |
| 35. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 41 | 1144789,00 | 1078565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43143,00 | 23081,00 |
| 36. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 44б | 4363934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1085,00 | 4111488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164460,00 | 87986,00 |
| 37. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 46 | 6504684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245136,00 | 131148,00 |
| 38. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 60 | 4525067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3158,00 | 4263300,00 | 0,00 | 0,00 | 170532,00 | 91235,00 |
| 39. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 65 | 2827041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2663502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106540,00 | 56999,00 |
| 40. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 67 | 5282505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4976922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199077,00 | 106506,00 |
| 41. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 69 | 2827041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2663502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106540,00 | 56999,00 |
| 42. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 75 | 6294338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1550,00 | 5930222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237209,00 | 126907,00 |
| 43. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 79 | 4466950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 4208545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168342,00 | 90063,00 |
| 44. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 83 | 6234190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1550,00 | 5873554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234942,00 | 125694,00 |
| 45. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 90 | 698247,00 | 657855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26314,00 | 14078,00 |
| 46. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 99 | 6504684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245136,00 | 131148,00 |
| 47. | г. Махачкала, ул. Малыгина, д. 43 | 4176419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 2408377,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 | 1526444,00 | 0,00 | 0,00 | 157393,00 | 84205,00 |
| 48. | г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., д. 180а | 8672912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8171200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326848,00 | 174864,00 |
| 49. | г. Махачкала, ул. Магомедтагирова А.М., д. 184 | 6504684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245136,00 | 131148,00 |
| 50. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 3 | 3465502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 865,00 | 3265029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130601,00 | 69872,00 |
| 51. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 153 | 3950877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 970,00 | 3722326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148893,00 | 79658,00 |
| 52. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 153а | 4303602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1070,00 | 4054647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162186,00 | 86769,00 |
| 53. | г. Махачкала, ул. Мирзабекова, д. 169а | 1421301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350,00 | 1339082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53563,00 | 28656,00 |
| 54. | г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 9 | 6207388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1090,00 | 4086802,00 | 0,00 | 0,00 | 1355,00 | 1761500,00 | 0,00 | 0,00 | 233932,00 | 125154,00 |
| 55. | г. Махачкала, мкр-н Научный городок, ул. Абдуразака Шахбанова, д. 6 | 6504684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245136,00 | 131148,00 |
| 56. | г. Махачкала, мкр-н Научный городок, ул. Абдуразака Шахбанова, д. 10 | 8672912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8171200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326848,00 | 174864,00 |
| 57. | г. Махачкала, мкр-н Научный городок, ул. Абдуразака Шахбанова, д. 10б | 4466950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 4208545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168342,00 | 90063,00 |
| 58. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 10 | 10818376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 1030,00 | 4064153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407702,00 | 218121,00 |
| 59. | г. Махачкала, ул. Радужная, д. 21а | 6504684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245136,00 | 131148,00 |
| 60. | г. Махачкала, ул. Ушакова, д. 7 | 6504684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245136,00 | 131148,00 |
| 61. | г. Махачкала, ул. Учительская, д. 13, корп. 2 | 5940762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1420,00 | 5597100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223884,00 | 119778,00 |
| 62. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 1б | 6450917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1590,00 | 6077743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243110,00 | 130064,00 |
| 63. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 3 | 3680183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 915,00 | 3467291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138692,00 | 74200,00 |
| Итого по г. Каспийску на 2020 год |  | 113371177,00 | 0,00 | 9612582,00 | 3898188,00 | 0,00 | 0,00 | 15 | 30642000,00 | 14076,00 | 53822242,00 | 0,00 | 0,00 | 4687,00 | 8837855,00 | 0,00 | 0,00 | 4272515,00 | 2285795,00 |
| 64. | г. Каспийск, ул. Бульвар Абдуллаева, д. 1 | 1215998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1145655,00 | 0,00 | 0,00 | 45826,00 | 24517,00 |
| 65. | г. Каспийск, ул. Гагарина, д. 67 | 2943766,00 | 0,00 | 435325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 2338150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110939,00 | 59352,00 |
| 66. | г. Каспийск, ул. Ильяшенко, д. 1 | 4690616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1120,00 | 4419273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176771,00 | 94572,00 |
| 67. | г. Каспийск, ул. Ильяшенко, д. 5 | 10001706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 835,00 | 3294726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376925,00 | 201655,00 |
| 68. | г. Каспийск, ул. Комсомольская, д. 6 | 9958153,00 | 0,00 | 2285477,00 | 1095322,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1570,00 | 6001293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375284,00 | 200777,00 |
| 69. | г. Каспийск, ул. Комсомольская, д. 7 | 10065788,00 | 0,00 | 2350445,00 | 1145445,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1565,00 | 5987611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379340,00 | 202947,00 |
| 70. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 13 | 6727259,00 | 0,00 | 1765859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1080,00 | 4122241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450000,00 | 0,00 | 0,00 | 253524,00 | 135635,00 |
| 71. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 50 | 15177595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | 14299600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571984,00 | 306011,00 |
| 72. | г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 15 | 4349311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 720,00 | 2717712,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 | 1380000,00 | 0,00 | 0,00 | 163908,00 | 87691,00 |
| 73. | г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 21 | 5261401,00 | 0,00 | 675032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 805,00 | 3127006,00 | 0,00 | 0,00 | 825,00 | 1155000,00 | 0,00 | 0,00 | 198282,00 | 106081,00 |
| 74. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 21 | 12966847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1995,00 | 7509539,00 | 0,00 | 0,00 | 2942,00 | 4707200,00 | 0,00 | 0,00 | 488670,00 | 261438,00 |
| 75. | г. Каспийск, ул. С.Стальского, д. 4 | 8945511,00 | 0,00 | 2100444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1681,00 | 6327586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337121,00 | 180360,00 |
| 76. | г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 28 | 10841140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 10214000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408560,00 | 218580,00 |
| 77. | г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 35 | 10226086,00 | 0,00 | 0,00 | 1657421,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2085,00 | 7977105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385381,00 | 206179,00 |
| Итого по г. Избербашу на 2020 год |  | 19354649,00 | 3454549,00 | 6032029,00 | 2273398,00 | 0,00 | 1618794,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1965,00 | 4856245,00 | 0,00 | 0,00 | 729403,00 | 390231,00 |
| 78. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 73 | 1903883,00 | 532115,00 | 679728,00 | 338019,00 | 0,00 | 243885,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71750,00 | 38386,00 |
| 79. | г. Избербаш, ул. Г.Гусейханова, д. 5 | 1296729,00 | 325665,00 | 545050,00 | 220545,00 | 0,00 | 130455,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48869,00 | 26145,00 |
| 80. | г. Избербаш, ул. Г.Гусейханова, д. 7 | 1113987,00 | 374500,00 | 675045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41982,00 | 22460,00 |
| 81. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 25 | 478209,00 | 0,00 | 450545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18022,00 | 9642,00 |
| 82. | г. Избербаш, ул. Чернышевского, д. 63 | 1005395,00 | 0,00 | 425655,00 | 285605,00 | 0,00 | 235975,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37889,00 | 20271,00 |
| 83. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 75 | 1873964,00 | 523056,00 | 679728,00 | 338019,00 | 0,00 | 224756,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70622,00 | 37783,00 |
| 84. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 77 | 1921870,00 | 527441,00 | 679728,00 | 338019,00 | 0,00 | 265505,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72428,00 | 38749,00 |
| 85. | г. Избербаш, ул. Заводская, д. 2а | 308928,00 | 81556,00 | 0,00 | 130545,00 | 0,00 | 78956,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11642,00 | 6229,00 |
| 86. | г. Избербаш, ул. Заводская, д. 4а | 306498,00 | 82355,00 | 0,00 | 128556,00 | 0,00 | 77856,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11551,00 | 6180,00 |
| 87. | г. Избербаш, ул. Заводская, д. 6а | 312186,00 | 86123,00 | 0,00 | 129443,00 | 0,00 | 78561,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11765,00 | 6294,00 |
| 88. | г. Избербаш, ул. Заводская, д. 8а | 314958,00 | 88966,00 | 0,00 | 127885,00 | 0,00 | 79887,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11870,00 | 6350,00 |
| 89. | г. Избербаш, ул. Заводская, д. 10а | 300315,00 | 81223,00 | 0,00 | 124397,00 | 0,00 | 77322,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11318,00 | 6055,00 |
| 90. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 13 | 7167417,00 | 0,00 | 1896550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1965,00 | 4856245,00 | 0,00 | 0,00 | 270112,00 | 144510,00 |
| 91. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 1 | 207651,00 | 195638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7826,00 | 4187,00 |
| 92. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 2 | 172537,00 | 162556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6502,00 | 3479,00 |
| 93. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 8 | 179021,00 | 168665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6747,00 | 3609,00 |
| 94. | г. Избербаш, просп. Мира, д. 7 | 119265,00 | 112365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4495,00 | 2405,00 |
| 95. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 17 | 371836,00 | 112325,00 | 0,00 | 112365,00 | 0,00 | 125636,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14013,00 | 7497,00 |
| Итого по г. Дербенту на 2020 год |  | 40429802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 10214000,00 | 7288,00 | 27877014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1523640,00 | 815148,00 |
| 96. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 20а | 5977590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1472,00 | 5631798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225272,00 | 120520,00 |
| 97. | г. Дербент, ул. С.Габиева, д. 18 | 5314905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1310,00 | 5007448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200298,00 | 107159,00 |
| 98. | г. Дербент, ул. Вавилова, д. 11 | 2517039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 2371433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94857,00 | 50749,00 |
| 99. | г. Дербент, ул. Нанейшвили, д. 2б | 3939366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 986,00 | 3711481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148459,00 | 79426,00 |
| 100. | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 11 | 8175218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2015,00 | 7702297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308092,00 | 164829,00 |
| 101. | г. Дербент, ул. Приморская, д. 4, корп. 1 | 4336456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4085600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163424,00 | 87432,00 |
| 102. | г. Дербент, ул. Приморская, д. 14 | 6504684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245136,00 | 131148,00 |
| 103. | г. Дербент, ул. М.Далгата, д. 6а | 3664544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 875,00 | 3452557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138102,00 | 73885,00 |
| Итого по г. Буйнакску на 2020 год |  | 26238124,00 | 2798015,00 | 4720982,00 | 2844555,00 | 0,00 | 1069107,00 | 0 | 0,00 | 1550,00 | 5928540,00 | 0,00 | 0,00 | 5007,00 | 7359100,00 | 0,00 | 0,00 | 988812,00 | 529013,00 |
| 104. | г. Буйнакск, ул. Ш.Шамхалова, д. 1 | 5529989,00 | 476589,00 | 642355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 610,00 | 2385545,00 | 0,00 | 0,00 | 1312,00 | 1705600,00 | 0,00 | 0,00 | 208404,00 | 111496,00 |
| 105. | г. Буйнакск, ул. И. Шамиля, д. 57 | 4258221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 610,00 | 2289391,00 | 0,00 | 0,00 | 1325,00 | 1722500,00 | 0,00 | 0,00 | 160476,00 | 85854,00 |
| 106. | г. Буйнакск, ул. И. Шамиля, д. 142 | 1948175,00 | 445877,00 | 0,00 | 539600,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850000,00 | 0,00 | 0,00 | 73419,00 | 39279,00 |
| 107. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 6 | 3270173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2370,00 | 3081000,00 | 0,00 | 0,00 | 123240,00 | 65933,00 |
| 108. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 67б | 1330575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 330,00 | 1253604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50144,00 | 26827,00 |
| 109. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 26 | 3761718,00 | 643950,00 | 1693350,00 | 839520,00 | 0,00 | 367290,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141764,00 | 75844,00 |
| 110. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 34 | 3398772,00 | 606299,00 | 1459611,00 | 790435,00 | 0,00 | 345815,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128086,00 | 68526,00 |
| 111. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 42 | 2740501,00 | 625300,00 | 925666,00 | 675000,00 | 0,00 | 356002,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103279,00 | 55254,00 |
| Итого по г. Дагестанские Огни на 2020 год |  | 6483880,00 | 0,00 | 2965583,00 | 2155653,00 | 0,00 | 987563,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244352,00 | 130729,00 |
| 112. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 1 | 1588866,00 | 0,00 | 645685,00 | 575635,00 | 0,00 | 275633,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59878,00 | 32035,00 |
| 113. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 2 | 1592483,00 | 0,00 | 689656,00 | 544655,00 | 0,00 | 266050,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60014,00 | 32108,00 |
| 114. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 4 | 1542760,00 | 0,00 | 644586,00 | 563563,00 | 0,00 | 245365,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58141,00 | 31105,00 |
| 115. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 8 | 713596,00 | 0,00 | 0,00 | 471800,00 | 0,00 | 200515,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26893,00 | 14388,00 |
| 116. | г. Дагестанские Огни, ул. А.С.Пушкина, д. 7 | 1046175,00 | 0,00 | 985656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39426,00 | 21093,00 |
| Итого по г. Кизляру на 2020 год |  | 14976341,00 | 891585,00 | 701700,00 | 430376,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 1560,00 | 5957927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564399,00 | 301954,00 |
| 117. | г. Кизляр, ул. С.Стальского, д. 12 | 7270072,00 | 891585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1560,00 | 5957927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273980,00 | 146580,00 |
| 118. | пгт Комсомольский (г. Кизляр), ул. Кирова, д. 22 | 1201585,00 | 0,00 | 701700,00 | 430376,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45283,00 | 24226,00 |
| 119. | г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 18 | 6504684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6128400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245136,00 | 131148,00 |
| Итого по г. Кизилюрту на 2020 год |  | 29804118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 16342400,00 | 3069,00 | 11737606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1123200,00 | 600912,00 |
| 120. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 12 | 3735994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 920,00 | 3519874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140795,00 | 75325,00 |
| 121. | пос. Бавтугай (г. Кизилюрт), ул. Интернатская, д. 2 | 3772541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 929,00 | 3554307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142172,00 | 76062,00 |
| 122. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 73а | 4336456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4085600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163424,00 | 87432,00 |
| 123. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 80 | 4336456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4085600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163424,00 | 87432,00 |
| 124. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 86б | 4949759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1220,00 | 4663425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186537,00 | 99797,00 |
| 125. | г. Кизилюрт, просп. И. Шамиля, д. 45 | 4336456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4085600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163424,00 | 87432,00 |
| 126. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 88 | 4336456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4085600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163424,00 | 87432,00 |
| Итого по г. Хасавюрту на 2020 год |  | 3224534,00 | 295680,00 | 508744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 575,00 | 2233576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121520,00 | 65014,00 |
| 127. | г. Хасавюрт, ул. Ботаюртовское шоссе, д. 1 | 2370718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 575,00 | 2233576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89343,00 | 47799,00 |
| 128. | г. Хасавюрт, ул. Ботаюртовское шоссе, д. 1а | 313835,00 | 295680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11827,00 | 6328,00 |
| 129. | г. Хасавюрт, ул. Октябрьская, д. 52 | 539981,00 | 0,00 | 508744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20350,00 | 10887,00 |
| Итого по г. Южно-Сухокумску на 2020 год |  | 1783103,00 | 1679953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67198,00 | 35952,00 |
| 130. | г. Южно-Сухокумск, ул. Комарова, д. 4 | 758778,00 | 714884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28595,00 | 15299,00 |
| 131. | г. Южно-Сухокумск, ул. Комарова, д. 2 | 207663,00 | 195650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7826,00 | 4187,00 |
| 132. | г. Южно-Сухокумск, ул. Калинина, д. 4 | 816662,00 | 769419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30777,00 | 16466,00 |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Республике Дагестан на 2021 год |  | 1012740059,00 | 27474601,00 | 43329157,00 | 32710600,00 | 0,00 | 15588532,00 | 146 | 309533976,00 | 90410,00 | 354455782,00 | 0,00 | 5514532,00 | 69362,00 | 172111008,00 | 0,00 | 0,00 | 31254153,00 | 20767718,00 |
| Итого по г. Махачкале на 2021 год |  | 487890775,00 | 3097270,00 | 5655801,00 | 9353855,00 | 0,00 | 772159,00 | 106 | 215384929,00 | 42725,00 | 163538466,00 | 0,00 | 482576,00 | 26053,00 | 64092356,00 | 0,00 | 0,00 | 15630086,00 | 9883277,00 |
| 1. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 90а | 6139704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5776336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240088,00 | 123280,00 |
| 2. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 50 | 8869715,00 | 567619,00 | 1586872,00 | 425412,00 | 0,00 | 358385,00 | 0 | 0,00 | 1080,00 | 4036118,00 | 0,00 | 482576,00 | 0,00 | 945121,00 | 0,00 | 0,00 | 254803,00 | 212809,00 |
| 3. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 14 | 6146784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5779593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243911,00 | 123280,00 |
| 4. | г. Махачкала, ул. Гаджи Алибегова, д. 78а | 18128805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 | 17126267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632701,00 | 369837,00 |
| 5. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 77а | 4041208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3796414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162607,00 | 82187,00 |
| 6. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 12а | 6138404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5774135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240989,00 | 123280,00 |
| 7. | г. Махачкала, ул. Громова, д. 17 | 2991324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 850,00 | 2855958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60889,00 | 74477,00 |
| 8. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 20 | 6135206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5769009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242917,00 | 123280,00 |
| 9. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 22 | 6136200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5769009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243911,00 | 123280,00 |
| 10. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 24 | 6130378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5764181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242917,00 | 123280,00 |
| 11. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 39 | 8252942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7790239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298330,00 | 164373,00 |
| 12. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 46г | 8194706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7717015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308504,00 | 169187,00 |
| 13. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 86 | 1924323,00 | 0,00 | 1778161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95220,00 | 50942,00 |
| 14. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 97 | 8190356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 7722698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303285,00 | 164373,00 |
| 15. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 101 | 12279715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 11583937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449219,00 | 246559,00 |
| 16. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 44г | 6003762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5636571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243911,00 | 123280,00 |
| 17. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 133 | 11996500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 11324770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427295,00 | 244435,00 |
| 18. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 113 | 2208995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2069673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92546,00 | 46776,00 |
| 19. | г. Махачкала, ул. Учительская, д. 9, корп. 2 | 6186175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5820259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242636,00 | 123280,00 |
| 20. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 297 | 8628874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8136094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302508,00 | 190272,00 |
| 21. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 297а | 9356387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8863607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302508,00 | 190272,00 |
| 22. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 6а | 4334834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4061874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177824,00 | 95136,00 |
| 23. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 8а | 4784403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4511443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177824,00 | 95136,00 |
| 24. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 8б | 7139488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6749272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247512,00 | 142704,00 |
| 25. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 12 | 7186265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6796049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247512,00 | 142704,00 |
| 26. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 6в | 2308410,00 | 838140,00 | 1309694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114753,00 | 45823,00 |
| 27. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 21к | 8749605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1700,00 | 8411150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187475,00 | 150980,00 |
| 28. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 80а | 8841737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2200,00 | 8456127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207208,00 | 178402,00 |
| 29. | г. Махачкала, ул. Буганова, д. 20 | 11608802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 11006185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364777,00 | 237840,00 |
| 30. | г. Махачкала, ул. В.Эмирова, д. 19 | 4506536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1095,00 | 4240985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174795,00 | 90756,00 |
| 31. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 6 | 4334835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4061875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177824,00 | 95136,00 |
| 32. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 12а | 2208364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2071884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88912,00 | 47568,00 |
| 33. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 13 | 4748008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1300,00 | 4481823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170275,00 | 95910,00 |
| 34. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 57в | 6616621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1600,00 | 6286949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195132,00 | 134540,00 |
| 35. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 50б | 4420389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4147429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177824,00 | 95136,00 |
| 36. | г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, д. 28а | 10400483,00 | 872569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413774,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 4345633,00 | 0,00 | 0,00 | 2175,00 | 4243487,00 | 0,00 | 0,00 | 314562,00 | 210458,00 |
| 37. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 4б | 4645831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 4379494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172617,00 | 93720,00 |
| 38. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 19а | 7042511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1675,00 | 6699283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199864,00 | 143364,00 |
| 39. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 32б | 4610222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 4345633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171593,00 | 92996,00 |
| 40. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 45а | 4610604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 4345633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171975,00 | 92996,00 |
| 41. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 73а | 4610244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 4345633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171615,00 | 92996,00 |
| 42. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 81 | 4611159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 4345633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172530,00 | 92996,00 |
| 43. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 89 | 4861856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 4593002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171540,00 | 97314,00 |
| 44. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 89а | 4610169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 4345633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171540,00 | 92996,00 |
| 45. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 89б | 6696761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1600,00 | 6375534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186430,00 | 134797,00 |
| 46. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 93 | 6769665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1600,00 | 6433203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198792,00 | 137670,00 |
| 47. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 105 | 6289113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 6010642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180778,00 | 97693,00 |
| 48. | г. Махачкала, ул. Каримова, д. 10 | 8521272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8033397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297603,00 | 190272,00 |
| 49. | г. Махачкала, ул. Керимова, д. 5, корп. 2 | 2705997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2556755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98517,00 | 50725,00 |
| 50. | г. Махачкала, ул. Керимова, д. 5, корп. 3 | 2705997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 2556755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98517,00 | 50725,00 |
| 51. | г. Махачкала, ул. Магомедтагирова, д. 163 | 6975977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6588410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244863,00 | 142704,00 |
| 52. | г. Махачкала, ул. М.Ярагского, д. 106 | 6009056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 5735409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167325,00 | 106322,00 |
| 53. | г. Махачкала, ул. Нигматулы Магомедова, д. 83, корп. 2 | 2410215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 2266232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93800,00 | 50183,00 |
| 54. | г. Махачкала, мкр-н Научный городок, ул. Абдуразака Шахбанова, д. 8 | 6419706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 6027876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249126,00 | 142704,00 |
| 55. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 51 | 5471925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 5198196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175742,00 | 97987,00 |
| 56. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 129а | 2379850,00 | 818942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1455264,00 | 0,00 | 0,00 | 57620,00 | 48024,00 |
| 57. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 2 | 3663537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 3502115,00 | 0,00 | 0,00 | 96250,00 | 65172,00 |
| 58. | г. Махачкала, ул. Тахо-Годи, д. 54а | 8566815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 8058864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317679,00 | 190272,00 |
| 59. | г. Махачкала, ул. Юсупа Акаева, д. 2а | 4723676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 4452457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175937,00 | 95282,00 |
| 60. | г. Махачкала, просп. А.Акушинского, д. 6 | 9213204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 8784332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237051,00 | 191821,00 |
| 61. | г. Махачкала, ул. Амет-Хана Султана, д. 16 | 10586220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2400,00 | 10014811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357093,00 | 214316,00 |
| 62. | г. Махачкала, ул. Даниялова, д. 46 | 5769354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 540,00 | 1993626,00 | 0,00 | 0,00 | 1326,00 | 3505310,00 | 0,00 | 0,00 | 152742,00 | 117676,00 |
| 63. | г. Махачкала, ул. Дзержинского, д. 8 | 4777305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2124,00 | 4649564,00 | 0,00 | 0,00 | 35151,00 | 92590,00 |
| 64. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 1 | 1489647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1543,00 | 1408579,00 | 0,00 | 0,00 | 50926,00 | 30142,00 |
| 65. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 3 | 2124351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1914,00 | 2026123,00 | 0,00 | 0,00 | 54870,00 | 43358,00 |
| 66. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 4 | 8450299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1150,00 | 4133058,00 | 0,00 | 0,00 | 2050,00 | 3938633,00 | 0,00 | 0,00 | 217570,00 | 161038,00 |
| 67. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 5 | 1180377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1442,00 | 1108819,00 | 0,00 | 0,00 | 50926,00 | 20632,00 |
| 68. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 10 | 8533939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 4240014,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 3964879,00 | 0,00 | 0,00 | 154284,00 | 174762,00 |
| 69. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 13 | 4665761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1000,00 | 2673643,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 1796048,00 | 0,00 | 0,00 | 100420,00 | 95650,00 |
| 70. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 27 | 6331690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 6170991,00 | 0,00 | 0,00 | 28641,00 | 132058,00 |
| 71. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 33 | 4078584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 580,00 | 2155551,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 1757193,00 | 0,00 | 0,00 | 85572,00 | 80268,00 |
| 72. | г. Махачкала, ул. Коркмасова, д. 35 | 3469431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 560,00 | 1786407,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 1558380,00 | 0,00 | 0,00 | 55674,00 | 68970,00 |
| 73. | г. Махачкала, ул. Манташева, д. 13/9 | 9922568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1947,00 | 4874613,00 | 0,00 | 0,00 | 1849,00 | 4625509,00 | 0,00 | 0,00 | 222874,00 | 199572,00 |
| 74. | г. Махачкала, ул. Махача Дахадаева, д. 22 | 3288154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1589,00 | 3167318,00 | 0,00 | 0,00 | 54870,00 | 65966,00 |
| 75. | г. Махачкала, ул. Махача Дахадаева, д. 73 | 13204872,00 | 0,00 | 981074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1475,00 | 4878644,00 | 0,00 | 0,00 | 2156,00 | 6835236,00 | 0,00 | 0,00 | 236882,00 | 273036,00 |
| 76. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 4 | 4356331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1075,00 | 4180567,00 | 0,00 | 0,00 | 97970,00 | 77794,00 |
| 77. | г. Махачкала, просп. Р.Гамзатова, д. 9 | 5259117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 870,00 | 1694779,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 3253220,00 | 0,00 | 0,00 | 205232,00 | 105886,00 |
| 78. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 1 | 554182,00 | 0,00 | 0,00 | 532202,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12490,00 | 9490,00 |
| 79. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 2 (Индустриальный, д. 12) | 510096,00 | 0,00 | 0,00 | 488888,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12490,00 | 8718,00 |
| 80. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 3 | 510096,00 | 0,00 | 0,00 | 488888,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12490,00 | 8718,00 |
| 81. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 4 | 1504860,00 | 0,00 | 0,00 | 1466223,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12490,00 | 26147,00 |
| 82. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 5 | 888844,00 | 0,00 | 0,00 | 861000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12490,00 | 15354,00 |
| 83. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 6 (Индустриальный, д. 4а) | 888844,00 | 0,00 | 0,00 | 861000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12490,00 | 15354,00 |
| 84. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 7 | 2172875,00 | 0,00 | 0,00 | 2115121,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12490,00 | 45264,00 |
| 85. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 49, корп. 8 | 2172875,00 | 0,00 | 0,00 | 2115121,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12490,00 | 45264,00 |
| 86. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 21 | 3143635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 636,00 | 2903208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178300,00 | 62127,00 |
| 87. | г. Махачкала, ул. Ломоносова, д. 10 | 2661863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 767,00 | 2356474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254961,00 | 50428,00 |
| Итого по г. Каспийску на 2021 год |  | 111969735,00 | 0,00 | 4066809,00 | 2580247,00 | 0,00 | 581912,00 | 15 | 34435897,00 | 12241,00 | 46981552,00 | 0,00 | 0,00 | 11742,00 | 17752238,00 | 0,00 | 0,00 | 3149880,00 | 2421200,00 |
| 88. | г. Каспийск, ул. Алферова, д. 1 | 6282061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1950,00 | 5951870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159804,00 | 170387,00 |
| 89. | г. Каспийск, ул. Амет-Хана Султана, д. 5 | 2877628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1850,00 | 2762448,00 | 0,00 | 0,00 | 51836,00 | 63344,00 |
| 90. | г. Каспийск, ул. Амет-Хана Султана, д. 10 | 11014860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1350,00 | 5476612,00 | 0,00 | 0,00 | 3828,00 | 5124093,00 | 0,00 | 0,00 | 163654,00 | 250501,00 |
| 91. | г. Каспийск, ул. Дахадаева, д. 30 | 10623658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1435,00 | 6038067,00 | 0,00 | 0,00 | 2915,00 | 4176172,00 | 0,00 | 0,00 | 182659,00 | 226760,00 |
| 92. | г. Каспийск, пгт Кирпичный, ул. Военный городок, д. 9 | 1445986,00 | 0,00 | 0,00 | 136137,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 395,00 | 1220653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50668,00 | 38528,00 |
| 93. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 29 | 12147418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | 11473606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427253,00 | 246559,00 |
| 94. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 56 | 5995856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 5628665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243911,00 | 123280,00 |
| 95. | г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 14 | 6321461,00 | 0,00 | 1722437,00 | 692456,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 965,00 | 3512754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251256,00 | 142558,00 |
| 96. | г. Каспийск, ул. Октябрьская, д. 7а | 4945004,00 | 0,00 | 0,00 | 817875,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1080,00 | 3805539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204643,00 | 116947,00 |
| 97. | г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 28 | 6846936,00 | 0,00 | 0,00 | 562670,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 976,00 | 3335679,00 | 0,00 | 0,00 | 2026,00 | 2532724,00 | 0,00 | 0,00 | 245229,00 | 170634,00 |
| 98. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 11 | 1457935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1123,00 | 1372501,00 | 0,00 | 0,00 | 46982,00 | 38452,00 |
| 99. | г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 31 | 5606830,00 | 0,00 | 1485112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1090,00 | 3750943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236622,00 | 134153,00 |
| 100. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 8 | 11475164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800,00 | 9311449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1784300,00 | 0,00 | 0,00 | 191284,00 | 188131,00 |
| 101. | г. Каспийск, ул. Алферова, д. 10 | 621097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581912,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26733,00 | 12452,00 |
| 102. | г. Каспийск, ул. Мира, д. 1 | 4843091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 4577986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167137,00 | 97968,00 |
| 103. | г. Каспийск, пер. Трудовой, д. 16 | 628215,00 | 0,00 | 418279,00 | 179930,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18389,00 | 11617,00 |
| 104. | г. Каспийск, пер. Трудовой, д. 18 | 662892,00 | 0,00 | 440981,00 | 191179,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18389,00 | 12343,00 |
| 105. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 48 | 12066841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 11529850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286496,00 | 250495,00 |
| 106. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 60 | 6106802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5803776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176935,00 | 126091,00 |
| Итого по г. Избербашу на 2021 год |  | 25240071,00 | 2248478,00 | 9755714,00 | 5741574,00 | 0,00 | 4966294,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1410,00 | 1139809,00 | 0,00 | 0,00 | 853028,00 | 535174,00 |
| 107. | г. Избербаш, просп. Мира, д. 10 | 1133311,00 | 145909,00 | 0,00 | 168253,00 | 0,00 | 85128,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 | 686222,00 | 0,00 | 0,00 | 18193,00 | 29606,00 |
| 108. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 11 | 496326,00 | 145909,00 | 0,00 | 163496,00 | 0,00 | 154129,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16666,00 | 16126,00 |
| 109. | г. Избербаш, просп. Мира, д. 8 | 841602,00 | 209054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135519,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 453587,00 | 0,00 | 0,00 | 18214,00 | 25228,00 |
| 110. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 81а | 2182910,00 | 0,00 | 1555864,00 | 0,00 | 0,00 | 506365,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76528,00 | 44153,00 |
| 111. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 114 | 2718747,00 | 0,00 | 1455726,00 | 703766,00 | 0,00 | 408436,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95465,00 | 55354,00 |
| 112. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 114а | 3438765,00 | 0,00 | 1855224,00 | 895831,00 | 0,00 | 488374,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127072,00 | 72264,00 |
| 113. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 116 | 3562473,00 | 1093822,00 | 1251530,00 | 595136,00 | 0,00 | 425270,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121198,00 | 75517,00 |
| 114. | г. Избербаш, ул. Маяковского, д. 118 | 1958337,00 | 0,00 | 975005,00 | 505249,00 | 0,00 | 372298,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66127,00 | 39658,00 |
| 115. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 19 | 887209,00 | 163446,00 | 358434,00 | 167542,00 | 0,00 | 164133,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17679,00 | 15975,00 |
| 116. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 21 | 523395,00 | 163446,00 | 0,00 | 167542,00 | 0,00 | 164133,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17679,00 | 10595,00 |
| 117. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 23 | 523395,00 | 163446,00 | 0,00 | 167542,00 | 0,00 | 164133,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17679,00 | 10595,00 |
| 118. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 25 | 523395,00 | 163446,00 | 0,00 | 167542,00 | 0,00 | 164133,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17679,00 | 10595,00 |
| 119. | г. Избербаш, ул. А.Абубакара, д. 16 | 446584,00 | 0,00 | 0,00 | 225242,00 | 0,00 | 195651,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16684,00 | 9007,00 |
| 120. | г. Избербаш, ул. Советская, д. 32 | 1922921,00 | 0,00 | 924832,00 | 553191,00 | 0,00 | 318274,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83316,00 | 43308,00 |
| 121. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 61 | 2731798,00 | 0,00 | 1379099,00 | 535660,00 | 0,00 | 674553,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92500,00 | 49986,00 |
| 122. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 87 | 1348903,00 | 0,00 | 0,00 | 725582,00 | 0,00 | 545765,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50349,00 | 27207,00 |
| Итого по г. Дербенту на 2021 год |  | 215351064,00 | 15796234,00 | 7709785,00 | 8101126,00 | 0,00 | 5453036,00 | 1 | 1806579,00 | 22241,00 | 90543978,00 | 0,00 | 4100511,00 | 22213,00 | 71818284,00 | 0,00 | 0,00 | 5899359,00 | 4122172,00 |
| 123. | г. Дербент, ул. Генриха Гасанова, д. 2 | 7510469,00 | 435881,00 | 510549,00 | 321986,00 | 0,00 | 252424,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 2482266,00 | 0,00 | 349980,00 | 1200,00 | 2875000,00 | 0,00 | 0,00 | 136322,00 | 146061,00 |
| 124. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 12б | 11986730,00 | 1099964,00 | 849533,00 | 844994,00 | 0,00 | 463671,00 | 0 | 0,00 | 1290,00 | 5456003,00 | 0,00 | 549998,00 | 0,00 | 2034300,00 | 0,00 | 0,00 | 448420,00 | 239847,00 |
| 125. | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 12в | 9081477,00 | 0,00 | 0,00 | 824832,00 | 0,00 | 547556,00 | 0 | 0,00 | 1375,00 | 5701197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1546739,00 | 0,00 | 0,00 | 280152,00 | 181001,00 |
| 126. | г. Дербент, ул. С.Габиева, д. 22 | 15516335,00 | 1783652,00 | 2128692,00 | 1244744,00 | 0,00 | 668442,00 | 0 | 0,00 | 1820,00 | 7546317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1379228,00 | 0,00 | 0,00 | 467531,00 | 297729,00 |
| 127. | г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 8 | 14965332,00 | 886762,00 | 940819,00 | 659296,00 | 0,00 | 485703,00 | 0 | 0,00 | 1070,00 | 4470467,00 | 0,00 | 449960,00 | 2275,00 | 6369992,00 | 0,00 | 0,00 | 401306,00 | 301027,00 |
| 128. | г. Дербент, ул. Шахбазова, д. 57 | 12011525,00 | 1249513,00 | 1318581,00 | 697568,00 | 0,00 | 625396,00 | 0 | 0,00 | 1275,00 | 5443321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2034300,00 | 0,00 | 0,00 | 406211,00 | 236635,00 |
| 129. | г. Дербент, ул. С.Габиева, д. 28 | 9636858,00 | 1226698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1275,00 | 5434056,00 | 0,00 | 569987,00 | 0,00 | 1760313,00 | 0,00 | 0,00 | 453395,00 | 192409,00 |
| 130. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 10в | 16230186,00 | 1212561,00 | 0,00 | 786291,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1244,00 | 5353111,00 | 0,00 | 0,00 | 2900,00 | 8290485,00 | 0,00 | 0,00 | 310522,00 | 277216,00 |
| 131. | г. Дербент, ул. В. Ленина, д. 1а | 12584966,00 | 908095,00 | 0,00 | 453678,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1806579,00 | 950,00 | 3033333,00 | 0,00 | 0,00 | 2759,00 | 5517986,00 | 0,00 | 0,00 | 550862,00 | 314433,00 |
| 132. | г. Дербент, ул. Оскара, д. 28 | 21212962,00 | 1685312,00 | 1961611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1720,00 | 6798583,00 | 0,00 | 699976,00 | 3300,00 | 9315352,00 | 0,00 | 0,00 | 373195,00 | 378933,00 |
| 133. | г. Дербент, пер. В.Чапаева, д. 36 | 5962473,00 | 860821,00 | 0,00 | 806345,00 | 0,00 | 530472,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 2437775,00 | 0,00 | 525114,00 | 0,00 | 456137,00 | 0,00 | 0,00 | 232475,00 | 113334,00 |
| 134. | г. Дербент, пер. В.Чапаева, д. 38 | 8983126,00 | 1272953,00 | 0,00 | 412700,00 | 0,00 | 684820,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 4477774,00 | 0,00 | 655516,00 | 0,00 | 1005334,00 | 0,00 | 0,00 | 302974,00 | 171055,00 |
| 135. | г. Дербент, Оскара, д. 12 г | 13853478,00 | 0,00 | 0,00 | 622852,00 | 0,00 | 303783,00 | 0 | 0,00 | 1170,00 | 4149976,00 | 0,00 | 0,00 | 2838,00 | 8267765,00 | 0,00 | 0,00 | 260782,00 | 248320,00 |
| 136. | г. Дербент, ул. Приморская, д. 42а | 7696954,00 | 1557104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1450,00 | 5694455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296252,00 | 149143,00 |
| 137. | г. Дербент, ул. Приморская, д. 42б | 8403330,00 | 1616918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605921,00 | 0 | 0,00 | 1450,00 | 5694455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324590,00 | 161446,00 |
| 138. | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 15, корп. 2 | 8130217,00 | 0,00 | 0,00 | 425840,00 | 0,00 | 284848,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 2246625,00 | 0,00 | 299980,00 | 1500,00 | 4456045,00 | 0,00 | 0,00 | 273345,00 | 143534,00 |
| 139. | г. Дербент, ул. Х.Тагиева, д. 35а | 17913104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1820,00 | 8277832,00 | 0,00 | 0,00 | 2976,00 | 9112709,00 | 0,00 | 0,00 | 198949,00 | 323614,00 |
| 140. | г. Дербент, ул. М.Далгата, д. 1б | 13671542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1312,00 | 5846432,00 | 0,00 | 0,00 | 2465,00 | 7396599,00 | 0,00 | 0,00 | 182076,00 | 246435,00 |
| Итого по г. Буйнакску на 2021 год |  | 27841659,00 | 3298256,00 | 5677415,00 | 1608036,00 | 0,00 | 1316869,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 5269190,00 | 0,00 | 0,00 | 4494,00 | 9052252,00 | 0,00 | 0,00 | 940952,00 | 678689,00 |
| 141. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 73а | 141143,00 | 133631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4174,00 | 3338,00 |
| 142. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 76 | 140158,00 | 133631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3422,00 | 3105,00 |
| 143. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 77 | 140128,00 | 133631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3296,00 | 3201,00 |
| 144. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 37 | 3794484,00 | 757256,00 | 1797763,00 | 457242,00 | 0,00 | 434411,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222755,00 | 125057,00 |
| 145. | г. Буйнакск, ул. Имама Гази-Магомеда, д. 33 | 3861399,00 | 757256,00 | 1797763,00 | 575397,00 | 0,00 | 441229,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184063,00 | 105691,00 |
| 146. | г. Буйнакск, ул. Чкалова, д. 12 | 9866436,00 | 625595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 5269190,00 | 0,00 | 0,00 | 1784,00 | 3496085,00 | 0,00 | 0,00 | 273058,00 | 202508,00 |
| 147. | г. Буйнакск, ул. Ханмурзаева, д. 76 | 9897911,00 | 757256,00 | 2081889,00 | 575397,00 | 0,00 | 441229,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2710,00 | 5556167,00 | 0,00 | 0,00 | 250184,00 | 235789,00 |
| Итого по г. Дагестанские Огни на 2021 год |  | 6399950,00 | 0,00 | 2945826,00 | 2107419,00 | 0,00 | 1021187,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214275,00 | 111243,00 |
| 148. | г. Дагестанские Огни, ул. А.С.Пушкина, д. 7 | 957648,00 | 0,00 | 0,00 | 578326,00 | 0,00 | 323803,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36169,00 | 19350,00 |
| 149. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 6 | 2733965,00 | 0,00 | 1539798,00 | 718757,00 | 0,00 | 342108,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89053,00 | 44249,00 |
| 150. | г. Дагестанские Огни, ул. В.П.Чкалова, д. 7 | 2708337,00 | 0,00 | 1406028,00 | 810336,00 | 0,00 | 355276,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89053,00 | 47644,00 |
| Итого по г. Кизляру на 2021 год |  | 34805290,00 | 873021,00 | 6496307,00 | 2996978,00 | 0,00 | 1281420,00 | 4 | 11715518,00 | 2000,00 | 8036880,00 | 0,00 | 931445,00 | 0,00 | 456069,00 | 0,00 | 0,00 | 1229570,00 | 788082,00 |
| 151. | г. Кизляр, ул. Кирова, д. 6 | 4465116,00 | 349718,00 | 751767,00 | 499565,00 | 0,00 | 240978,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 2311843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197126,00 | 114119,00 |
| 152. | г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 2 | 3418993,00 | 0,00 | 1249998,00 | 731989,00 | 0,00 | 256949,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 931445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160172,00 | 88440,00 |
| 153. | г. Кизляр, ул. С.Стальского, д. 6 | 6917490,00 | 0,00 | 1408056,00 | 520245,00 | 0,00 | 201045,00 | 0 | 0,00 | 970,00 | 4407995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241699,00 | 138450,00 |
| 154. | г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 8 | 3948777,00 | 0,00 | 2364036,00 | 942641,00 | 0,00 | 297038,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219182,00 | 125880,00 |
| 155. | г. Кизляр, ул. К.Солоненко, д. 7/5 | 647014,00 | 160620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456069,00 | 0,00 | 0,00 | 19529,00 | 10796,00 |
| 156. | г. Кизляр, ул. Кирова, д. 15 | 99841,00 | 87543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10424,00 | 1874,00 |
| 157. | г. Кизляр, ул. Набережная, д. 42/1 | 1642465,00 | 275140,00 | 722450,00 | 302538,00 | 0,00 | 285410,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28560,00 | 28367,00 |
| 158. | г. Кизляр, ул. Багратиона, д. 27 | 1404785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 1317042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59558,00 | 28185,00 |
| 159. | г. Кизляр, ул. С.Стальского, д. 14 | 12260809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 11715518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293320,00 | 251971,00 |
| Итого по г. Кизилюрту на 2021 год |  | 50734577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 | 26646638,00 | 3718,00 | 13562152,00 | 0,00 | 0,00 | 3450,00 | 7800000,00 | 0,00 | 0,00 | 1603886,00 | 1121901,00 |
| 160. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 6 | 3784392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1026,00 | 3551233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140795,00 | 92364,00 |
| 161. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 10 | 3783820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1026,00 | 3551233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140489,00 | 92098,00 |
| 162. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 94а | 3785498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1026,00 | 3551233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141101,00 | 93164,00 |
| 163. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 34 | 4137754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3892960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162607,00 | 82187,00 |
| 164. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 34а | 4137754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3892960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162607,00 | 82187,00 |
| 165. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 83 | 4137018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 3860718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180000,00 | 96300,00 |
| 166. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 42а | 5302904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176935,00 | 125969,00 |
| 167. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 83а | 5303064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176935,00 | 126129,00 |
| 168. | г. Кизилюрт, ул. Вишневского, д. 23б | 3026288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 640,00 | 2908453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57432,00 | 60403,00 |
| 169. | г. Кизилюрт, просп. И. Шамиля, д. 43 | 5302930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176935,00 | 125995,00 |
| 170. | г. Кизилюрт, просп. И. Шамиля, д. 45 | 8033155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3450,00 | 7800000,00 | 0,00 | 0,00 | 88050,00 | 145105,00 |
| Итого по г. Хасавюрту на 2021 год |  | 49296988,00 | 0,00 | 575602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 | 19544415,00 | 6385,00 | 26523564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1612146,00 | 1041261,00 |
| 171. | г. Хасавюрт, ул. Воробьева, д. 50 | 3732014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1070,00 | 3497749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139605,00 | 94660,00 |
| 172. | г. Хасавюрт, ул. Казбекова, д. 57 | 2699135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 630,00 | 2559241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84693,00 | 55201,00 |
| 173. | г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, д. 226 | 996109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 893487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85988,00 | 16634,00 |
| 174. | г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, д. 226а | 2742860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 635,00 | 2601206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85988,00 | 55666,00 |
| 175. | г. Хасавюрт, ул. Победы, д. 111 | 5563543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1135,00 | 5289908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172530,00 | 101105,00 |
| 176. | г. Хасавюрт, ул. Победы, д. 107 | 5213913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 975,00 | 4966344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160717,00 | 86852,00 |
| 177. | г. Хасавюрт, ул. Грозненская, д. 78, корп. 4 | 2039669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 345,00 | 1952068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56869,00 | 30732,00 |
| 178. | г. Хасавюрт, ул. Лесная, д. 76 | 5003513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 945,00 | 4763561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155772,00 | 84180,00 |
| 179. | г. Хасавюрт, ул. Ботаюртовское шоссе, д. 1а | 610714,00 | 0,00 | 575602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22794,00 | 12318,00 |
| 180. | г. Хасавюрт, проезд Бамматюртовская улица 2-й, д. 1-а | 10319800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 9774465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293320,00 | 252015,00 |
| 181. | г. Хасавюрт, ул. Грозненская, д. 90б | 5186177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4883335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176935,00 | 125907,00 |
| 182. | г. Хасавюрт, ул. Датуева, д. 63 | 5189541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 4886615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176935,00 | 125991,00 |
| Итого по г. Южно-Сухокумску на 2021 год |  | 3209950,00 | 2161342,00 | 445898,00 | 221365,00 | 0,00 | 195655,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120971,00 | 64719,00 |
| 183. | г. Южно-Сухокумск, ул. Комарова, д. 2 | 473276,00 | 0,00 | 445898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17836,00 | 9542,00 |
| 184. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 1 | 650071,00 | 195445,00 | 0,00 | 221365,00 | 0,00 | 195655,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24499,00 | 13107,00 |
| 185. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 6 | 1285601,00 | 1211232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48449,00 | 25920,00 |
| 186. | г. Южно-Сухокумск, ул. Горького, д. 3а | 801002,00 | 754665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30187,00 | 16150,00 |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Республике Дагестан на 2022 год |  | 585219815,93 | 23822990,00 | 38345327,00 | 20950041,00 | 0,00 | 13515627,00 | 54 | 163669911,93 | 42726,00 | 217209727,00 | 0,00 | 2350000,00 | 23335,00 | 73956068,00 | 0,00 | 0,00 | 19905771,00 | 11494353,00 |
| Итого по г. Махачкале на 2022 год |  | 196532281,00 | 2400000,00 | 2920000,00 | 2150332,00 | 0,00 | 1245000,00 | 45 | 137650000,00 | 5220,00 | 29122925,00 | 0,00 | 0,00 | 2625,00 | 9675000,00 | 0,00 | 0,00 | 7406530,00 | 3962494,00 |
| 1. | г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 14 | 6012809,00 | 430000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 650,00 | 3359979,00 | 0,00 | 0,00 | 625,00 | 1875000,00 | 0,00 | 0,00 | 226599,00 | 121231,00 |
| 2. | г. Махачкала, ул. Абубакарова, д. 98 | 6474540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244000,00 | 130540,00 |
| 3. | г. Махачкала, просп. Амет-Хана Султана, д. 8 | 9711810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366000,00 | 195810,00 |
| 4. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 21 | 12216714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1700,00 | 9860000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1650000,00 | 0,00 | 0,00 | 460400,00 | 246314,00 |
| 5. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 16, корп. 2 | 9711810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366000,00 | 195810,00 |
| 6. | г. Махачкала, ул. Габитова, д. 16а | 9711810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366000,00 | 195810,00 |
| 7. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 4 | 12949080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 12200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488000,00 | 261080,00 |
| 8. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 18 | 9711810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366000,00 | 195810,00 |
| 9. | г. Махачкала, просп. И. Шамиля, д. 91а | 12949080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 12200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488000,00 | 261080,00 |
| 10. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 1 | 9711810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366000,00 | 195810,00 |
| 11. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 50а | 9711810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366000,00 | 195810,00 |
| 12. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 52 | 12949080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 12200000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488000,00 | 261080,00 |
| 13. | г. Махачкала, ул. З.Космодемьянской, д. 54б | 6474540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244000,00 | 130540,00 |
| 14. | г. Махачкала, ул. Каримова, д. 6, корп. 1 | 9711810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 9150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366000,00 | 195810,00 |
| 15. | г. Махачкала, ул. Каримова, д. 6, корп. 3 | 6474540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244000,00 | 130540,00 |
| 16. | г. Махачкала, просп. Петра 1, д. 127 | 6474540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244000,00 | 130540,00 |
| 17. | г. Махачкала, просп. Гамидова, д. 9б | 6899100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260000,00 | 139100,00 |
| 18. | г. Махачкала, ул. Б.А.Астемирова, д. 3 | 6474540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244000,00 | 130540,00 |
| 19. | г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 30 | 21010765,00 | 1970000,00 | 2920000,00 | 2150332,00 | 0,00 | 1245000,00 | 0 | 0,00 | 1700,00 | 9860000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1650000,00 | 0,00 | 0,00 | 791813,00 | 423620,00 |
| 20. | г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 3 | 11190283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1170,00 | 6042946,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 4500000,00 | 0,00 | 0,00 | 421718,00 | 225619,00 |
| Итого по г. Каспийску на 2022 год |  | 160451517,00 | 2500000,00 | 14496740,00 | 10639724,00 | 0,00 | 4651268,00 | 4 | 12000000,00 | 11794,00 | 63405667,00 | 0,00 | 2350000,00 | 13455,00 | 41946031,00 | 0,00 | 0,00 | 5398073,00 | 3064014,00 |
| 21. | г. Каспийск, ул. Байрамова, д. 19 | 11270234,00 | 0,00 | 1820000,00 | 1125000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 980,00 | 6277831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1395441,00 | 0,00 | 0,00 | 424731,00 | 227231,00 |
| 22. | г. Каспийск, ул. Гагарина, д. 69 | 5415745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 670,00 | 3477454,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 1625000,00 | 0,00 | 0,00 | 204098,00 | 109193,00 |
| 23. | г. Каспийск, ул. Гамзата Цадасы, д. 100 | 3801147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 690,00 | 3581258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143250,00 | 76639,00 |
| 24. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 11 | 7382895,00 | 0,00 | 0,00 | 1195000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1120,00 | 5760809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278232,00 | 148854,00 |
| 25. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 23 | 5335658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2285,00 | 5027000,00 | 0,00 | 0,00 | 201080,00 | 107578,00 |
| 26. | г. Каспийск, ул. Ленина, д. 31 | 8105863,00 | 0,00 | 2725888,00 | 1351426,00 | 0,00 | 998556,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2561084,00 | 0,00 | 0,00 | 305478,00 | 163431,00 |
| 27. | г. Каспийск, ул. М.Халилова, д. 44 | 12736800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 12000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480000,00 | 256800,00 |
| 28. | г. Каспийск, ул. Мира, д. 1 | 5613241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1920,00 | 5288526,00 | 0,00 | 0,00 | 211541,00 | 113174,00 |
| 29. | г. Каспийск, ул. Назарова, д. 6 | 10740088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1975,00 | 10118794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404752,00 | 216542,00 |
| 30. | г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 24 | 7784070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 775712,00 | 0 | 0,00 | 1275,00 | 6558064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293351,00 | 156943,00 |
| 31. | г. Каспийск, пер. Трудовой, д. 16 | 3498158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 635,00 | 3295796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131832,00 | 70530,00 |
| 32. | г. Каспийск, пер. Трудовой, д. 18 | 3520192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 639,00 | 3316556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132662,00 | 70974,00 |
| 33. | г. Каспийск, ул. Хизроева, д. 10 | 13646936,00 | 0,00 | 1225918,00 | 758201,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1075,00 | 6913368,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 3960000,00 | 0,00 | 0,00 | 514299,00 | 275150,00 |
| 34. | г. Каспийск, ул. Чапаева, д. 3а | 8147584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1485,00 | 7676262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307050,00 | 164272,00 |
| 35. | г. Каспийск, ул. Орджоникидзе, д. 31 | 22573596,00 | 0,00 | 4974934,00 | 2994097,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1250,00 | 6429475,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 7688980,00 | 0,00 | 0,00 | 201997,00 | 284113,00 |
| 36. | г. Каспийск, ул. Советская, д. 14 <*> | 30879310,00 | 2500000,00 | 3750000,00 | 3216000,00 | 0,00 | 2877000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2350000,00 | 4800,00 | 14400000,00 | 0,00 | 0,00 | 1163720,00 | 622590,00 |
| Итого по г. Избербашу на 2022 год |  | 31898537,00 | 12466297,00 | 7923977,00 | 3801690,00 | 0,00 | 4538382,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 1434996,00 | 0,00 | 0,00 | 1136448,00 | 596747,00 |
| 37. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 27 | 7866472,00 | 1619945,00 | 3347921,00 | 1429308,00 | 0,00 | 1067009,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262729,00 | 139560,00 |
| 38. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 91 | 5174818,00 | 1226896,00 | 1791146,00 | 945424,00 | 0,00 | 877144,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230620,00 | 103588,00 |
| 39. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 85 | 7197050,00 | 1617587,00 | 2784910,00 | 1426958,00 | 0,00 | 977150,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259851,00 | 130594,00 |
| 40. | г. Избербаш, просп. Мира, д. 7 | 1483281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574,00 | 1434996,00 | 0,00 | 0,00 | 17576,00 | 30709,00 |
| 41. | г. Избербаш, ул. А.Абубакара, д. 6 | 254280,00 | 237774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11418,00 | 5088,00 |
| 42. | г. Избербаш, ул. А.Абубакара, д. 10 | 253383,00 | 237774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10521,00 | 5088,00 |
| 43. | г. Избербаш, ул. Азизова, д. 1 | 361941,00 | 338888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15801,00 | 7252,00 |
| 44. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 28 | 255467,00 | 239339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11006,00 | 5122,00 |
| 45. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 30 | 253868,00 | 237774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11006,00 | 5088,00 |
| 46. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 44 | 2125391,00 | 1265608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 751436,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65182,00 | 43165,00 |
| 47. | г. Избербаш, ул. Буйнакского, д. 109 | 907999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865643,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23831,00 | 18525,00 |
| 48. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 6 | 239352,00 | 223176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11400,00 | 4776,00 |
| 49. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 8 | 239352,00 | 223176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11400,00 | 4776,00 |
| 50. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 10 | 239352,00 | 223176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11400,00 | 4776,00 |
| 51. | г. Избербаш, ул. Г.Гамидова, д. 71 | 1294893,00 | 1220611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52982,00 | 21300,00 |
| 52. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 13 | 253062,00 | 237774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10200,00 | 5088,00 |
| 53. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 15 | 257770,00 | 242383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10200,00 | 5187,00 |
| 54. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 17 | 253062,00 | 237774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10200,00 | 5088,00 |
| 55. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 19 | 257770,00 | 242383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10200,00 | 5187,00 |
| 56. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 20 | 254661,00 | 239339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10200,00 | 5122,00 |
| 57. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 21 | 254661,00 | 239339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10200,00 | 5122,00 |
| 58. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 23 | 257770,00 | 242383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10200,00 | 5187,00 |
| 59. | г. Избербаш, ул. Калинина, д. 32 | 337892,00 | 319652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11400,00 | 6840,00 |
| 60. | г. Избербаш, ул. Краснофлотская, д. 10 | 254484,00 | 239339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10023,00 | 5122,00 |
| 61. | г. Избербаш, просп. Ленина, д. 8 | 1370506,00 | 1314207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36902,00 | 19397,00 |
| Итого по г. Дербенту на 2022 год |  | 76484807,00 | 228598,00 | 8282098,00 | 1827492,00 | 0,00 | 1827504,00 | 0 | 0,00 | 9280,00 | 42529067,00 | 0,00 | 0,00 | 5731,00 | 18530845,00 | 0,00 | 0,00 | 1784148,00 | 1475055,00 |
| 62. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 18 | 16178870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1350,00 | 6557808,00 | 0,00 | 0,00 | 2846,00 | 9107200,00 | 0,00 | 0,00 | 189992,00 | 323870,00 |
| 63. | г. Дербент, просп. Агасиева, д. 20б | 7886040,00 | 0,00 | 1872305,00 | 510941,00 | 0,00 | 520523,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 4508764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 322915,00 | 150592,00 |
| 64. | г. Дербент, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 7086188,00 | 0,00 | 1755140,00 | 481730,00 | 0,00 | 540608,00 | 0 | 0,00 | 1050,00 | 3905623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269496,00 | 133591,00 |
| 65. | г. Дербент, ул. 345 Дагестанской Стрелковой Дивизии, д. 1, корп. 10 | 9062563,00 | 0,00 | 2282692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1400,00 | 6413558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188487,00 | 177826,00 |
| 66. | г. Дербент, ул. Оскара, д. 4 | 2815929,00 | 228598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 2282578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191645,00 | 0,00 | 0,00 | 60078,00 | 53030,00 |
| 67. | г. Дербент, ул. Оскара, д. 22 | 10311535,00 | 0,00 | 2371961,00 | 412269,00 | 0,00 | 411479,00 | 0 | 0,00 | 1330,00 | 6541601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 376861,00 | 197364,00 |
| 68. | г. Дербент, ул. Оскара, д. 28б | 16536651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1380,00 | 6785948,00 | 0,00 | 0,00 | 2885,00 | 9232000,00 | 0,00 | 0,00 | 190180,00 | 328523,00 |
| 69. | г. Дербент, ул. Ю.Гагарина, д. 29 | 6607031,00 | 0,00 | 0,00 | 422552,00 | 0,00 | 354894,00 | 0 | 0,00 | 1100,00 | 5533187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186139,00 | 110259,00 |
| Итого по г. Буйнакску на 2022 год |  | 37401528,00 | 3177351,00 | 3872512,00 | 1675699,00 | 0,00 | 1253473,00 | 0 | 0,00 | 5090,00 | 23173887,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 2369196,00 | 0,00 | 0,00 | 1139929,00 | 739481,00 |
| 70. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 68 | 1499718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 340,00 | 1415043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56703,00 | 27972,00 |
| 71. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 70а | 164928,00 | 155191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6416,00 | 3321,00 |
| 72. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 72 | 1056288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 205,00 | 998919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39154,00 | 18215,00 |
| 73. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 74 | 1390239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 340,00 | 1307131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55136,00 | 27972,00 |
| 74. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 75 | 1202708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 250,00 | 1139134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43389,00 | 20185,00 |
| 75. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 75а | 1170328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 205,00 | 1112959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39154,00 | 18215,00 |
| 76. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 49 | 5701993,00 | 1374311,00 | 2335189,00 | 882108,00 | 0,00 | 717487,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282052,00 | 110846,00 |
| 77. | г. Буйнакск, ул. Орджоникидзе, д. 10 | 4325217,00 | 1184698,00 | 1537323,00 | 793591,00 | 0,00 | 535986,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186916,00 | 86703,00 |
| 78. | г. Буйнакск, ул. Ленина, д. 70 | 6321237,00 | 463151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 830,00 | 3275141,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 2369196,00 | 0,00 | 0,00 | 85704,00 | 128045,00 |
| 79. | г. Буйнакск, ул. Ханмурзаева, д. 76 | 8810864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1900,00 | 8431234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199202,00 | 180428,00 |
| 80. | г. Буйнакск, мкр-н Дружба, д. 41 | 5758008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1020,00 | 5494326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146103,00 | 117579,00 |
| Итого по г. Дагестанские Огни на 2022 год |  | 10602880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1940,00 | 9989523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399581,00 | 213776,00 |
| 81. | г. Дагестанские Огни, ул. Волынова, д. 1 | 3923619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 720,00 | 3696645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147866,00 | 79108,00 |
| 82. | г. Дагестанские Огни, ул. Н.А.Некрасова, д. 35 | 3814629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 3593960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143758,00 | 76911,00 |
| 83. | г. Дагестанские Огни, ул. Н.Г.Чернышевского, д. 7 | 2864632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 520,00 | 2698918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107957,00 | 57757,00 |
| Итого по г. Кизляру на 2022 год |  | 15402865,93 | 0,00 | 0,00 | 375104,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 8019911,93 | 2305,00 | 6189263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513856,00 | 304731,00 |
| 84. | г. Кизляр, ул. Д.Бедного, д. 34/1 | 1776352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 595,00 | 1684174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58578,00 | 33600,00 |
| 85. | г. Кизляр, ул. Д.Бедного, д. 34/2 | 1769859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 1677681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58578,00 | 33600,00 |
| 86. | г. Кизляр, ул. Д.Бедного, д. 36/1 | 1500790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 1413704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58578,00 | 28508,00 |
| 87. | г. Кизляр, ул. Д.Бедного, д. 36/2 | 1500790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 570,00 | 1413704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58578,00 | 28508,00 |
| 88. | г. Кизляр, ул. 40 лет Дагестана, д. 20 | 8453623,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | 8019911,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261224,00 | 172488,00 |
| 89. | пгт Комсомольский (г. Кизляр), ул. Кирова, д. 20 | 401451,00 | 0,00 | 0,00 | 375104,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18320,00 | 8027,00 |
| Итого по г. Кизилюрту на 2022 год |  | 26071600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6000000,00 | 2897,00 | 18563407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 982536,00 | 525657,00 |
| 90. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 14 | 6274626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 922,00 | 5911651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236466,00 | 126509,00 |
| 91. | г. Кизилюрт, ул. Г.Цадаса, д. 81 | 13428574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1975,00 | 12651756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506070,00 | 270748,00 |
| 92. | г. Кизилюрт, ул. Гагарина, д. 68а | 6368400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 6000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240000,00 | 128400,00 |
| Итого по г. Хасавюрту на 2022 год |  | 12220794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800,00 | 11513844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460554,00 | 246396,00 |
| 93. | г. Хасавюрт, пер. Фабричный, д. 48 | 12220794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1800,00 | 11513844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460554,00 | 246396,00 |
| Итого по г. Южно-Сухокумску на 2022 год |  | 14825517,00 | 1245744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2400,00 | 12722144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558716,00 | 298913,00 |
| 94. | г. Южно-Сухокумск, ул. Буйнакского, д. 12 | 1322233,00 | 1245744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49830,00 | 26659,00 |
| 95. | г. Южно-Сухокумск, ул. Горького, д. 3 | 6751642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 6361072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254443,00 | 136127,00 |
| 96. | г. Южно-Сухокумск, ул. Горького, д. 3а | 6751642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1200,00 | 6361072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254443,00 | 136127,00 |
| Итого по Ботлихскому району на 2022 год |  | 509472,00 | 0,00 | 0,00 | 480000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19200,00 | 10272,00 |
| 97. | Ботлихский р-н, с/с "Ботлихский", с. Ботлих 1 (Микрорайон), ул. Заводская, д. 6 | 509472,00 | 0,00 | 0,00 | 480000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19200,00 | 10272,00 |
| Итого по Дербентскому району на 2022 год |  | 2000739,00 | 1035000,00 | 850000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75400,00 | 40339,00 |
| 98. | Дербентский р-н, пос. Белиджи, ул. Северная, д. 34, корп. 1 | 472323,00 | 445000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17800,00 | 9523,00 |
| 99. | Дербентский р-н, пос. Мамедкала, ул. Наримана Алиева, д. 7 | 764208,00 | 295000,00 | 425000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28800,00 | 15408,00 |
| 100. | Дербентский р-н, пос. Мамедкала, ул. Наримана Алиева, д. 9 | 764208,00 | 295000,00 | 425000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28800,00 | 15408,00 |
| Итого по Казбековскому району на 2022 год |  | 817278,00 | 770000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30800,00 | 16478,00 |
| 101. | Казбековский р-н, пос. Дубки, кв-л 1-й, д. 2 | 551928,00 | 520000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20800,00 | 11128,00 |
| 102. | Казбековский р-н, пос. Дубки, кв-л 2-й, д. 1 | 265350,00 | 250000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 5350,00 |